ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» в 2021 году»

1. Основание проведения контрольного мероприятия:

пункт 1.3 Плана работы Счётной палаты ЗАТО п. Сибирский на 2022 год, распоряжение председателя Счетной палаты от 20.10.2022 № 17.

2. Предмет контрольного мероприятия:

муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский».

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

– Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский – основной разработчик и координатор муниципальной программы;

– Комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский - муниципальный заказчик, ответственный за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» - муниципальный заказчик, ответственный за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

4. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 25.10.2022 по15.11.2022.

5. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценить эффективность использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы.

Критерии оценки эффективности:

– использование ресурсов не превышает первоначально запланированный объем;

– возможность использования меньшего ресурса;

– необходимость дополнительных ресурсов.

Цель 2. Оценка достижения запланированных показателей фактически исполненных.

Критерии оценки эффективности:

– запланированные результаты достигнуты;

– возможность добиться лучших результатов.

6. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

7. Краткая характеристика объекта проверки:

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края от 05.12.2018 № 748. В 2021 году изменения в муниципальную программу вносились постановлением от 21.04.2021 №181.

Основным разработчиком и координатором муниципальной программы является управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.

Исполнители муниципальной программы:

– Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский;

– Комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский;

– МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»;

– Управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.

Целью муниципальной программы является – обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках следующих мероприятий:

– «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающихся приспособлений». Исполнитель – комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский;

– «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками движения, в том числе юными инспекторами движения, в том числе юными инспекторами движения». Исполнитель – комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский;

– «Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо». Исполнитель – комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский;

– «Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения». Исполнители: Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»;

– «Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ». Исполнитель: Управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 40,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Цель 1 «Оценка эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы»:

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы за 2021 год расходы производились следующими муниципальными заказчиками городского округа ЗАО Сибирский:

– комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский;

– муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности».

Комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский является исполнителем трех мероприятий: «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающихся приспособлений», «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками движения, в том числе юными инспекторами движения» и «Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо»».

Для реализации мероприятий «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающихся приспособлений» и «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками движения, в том числе юными инспекторами движения» в муниципальной программе запланировано 10,0 тыс. рублей, что соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям местного бюджета на 2021 год. Фактически исполнено по данным направлениям 10,0 тыс. рублей, что соответствует данным из предоставленного Отчёта о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год и Отчёта об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края за 2021 год. Исполнение составило 100%.

Исполнение подтверждено документами.

Мероприятие «Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» не требовало финансового обеспечения, в 2021 году краевая профильная смена не проводилась.

Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский и муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» являлись исполнителями мероприятия «Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения». Для реализации данного мероприятия в муниципальной программе запланировано 30,0 тысяч рублей, что соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям местного бюджета на 2021 год.  Фактически исполнено – 17,33 тысячи рублей, что соответствует данным из Отчёта о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год и Отчёта об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края за 2021 год. Исполнение составило 57,8% от запланированного объема финансовых средств. В предоставленной пояснительной записке это объясняется отсутствием в 2021 году необходимости строительства новых тротуаров, что подтверждается характеристикой сложившейся ситуации по организации дорожного движения согласно Комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 05.12.2017, а именно «гибкого реагирования на изменение состояния дорожного движения для предупреждения ДТП».

Денежные средства для исполнения по данному мероприятию предоставлены муниципальному бюджетному учреждению «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», что подтверждается Соглашением о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2021 №34, заключенного  между Учредителем (Администрация ЗАТО Сибирский Алтайского края) и учреждением (МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»).

На сумму 17,33 тысячи рублей закуплено и установлено 8 дорожных знаков и табличек:

– знак «Парковка» – 2 шт.

– табличка «Инвалиды» – 2 шт.

– табличка «Работает эвакуатор» – 1 шт.

– знак «Зона с ограничениями стоянки» – 1 шт.

– знак «Въезд запрещен» – 1 шт.

– знак «Пешеходная дорожка» – 1 шт.

Исполнение подтверждено документами.

Знаки и таблички установлены в соответствии с Комплексной схемой организации дорожного движения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края и ее приложением «Дислокация дорожных знаков на территории муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края».

Мероприятие «Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ» не требовало финансового обеспечения. В течение 2021 года в газете «Сибирский вестник», еженедельной газете городского округа ЗАТО Сибирский, было размещено на безвозмездной основе 13 материалов о безопасности дорожного движения, 10 из них также размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

Цель 2 «Оценка достижения запланированных показателей фактически исполненных»:

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения» выполнен, что подтверждается предоставленным Отчетом о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год, а также информацией комитета по образованию Администрации ЗАТО Сибирский.

Целевой показатель «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» выполнен, что подтверждается Отчетом о состоянии аварийности и мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский за 12 месяцев 2021 года.

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Нет.

10. Выводы:

- В соответствии с положениями стандарта СФК 021 «Аудит эффективности» Счетной палаты ЗАТО п. Сибирский использованные средства местного бюджета, выделенные в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» в 2021 году»,  позволили достичь запланированных результатов в полном объеме, при этом имеется возможность добиться лучших результатов (выполнить больший объем работ) при запланированных объемах финансирования или использовать меньший ресурс при исполненных результатах (объемах работ).

Нарушений в использовании средств местного бюджета при реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» в 2021 году» не выявлено.

Имеются недостатки – средства местного бюджета предназначенные на обеспечение мероприятия «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающихся приспособлений» использованы только для учащихся младших классов, не охвачена категория дошкольников, указанная в наименовании мероприятия, средства местного бюджета предназначенные на обеспечение мероприятия «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками движения, в том числе юными инспекторами движения» использованы только для учащихся младших классов, не охвачены другие категории несовершеннолетних.

2. Запланированные целевые показатели достигнуты, соответствуют перечню муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» в 2021 году».

Имеются недостатки – информация, предоставленная комитетом по образованию Администрации ЗАТО Сибирский для подтверждения выполнения целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения», не позволяет конкретизировать проведенные мероприятия в соответствии с данным показателем муниципальной программы.

11. Предложения (рекомендации):

Разработчику муниципальной программы (управлению по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский):

– по возможности привести в соответствие перечень целевых показателей сводному перечню программных мероприятий, а также конкретизировать значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения»;

– при внесении изменений в муниципальную программу проверять актуальность текстовой части, в частности действующее законодательство и наименование учреждений.

По итогам контрольного мероприятия направлены информационные письма с приложением отчета Главе ЗАТО и в Совет депутатов ЗАТО Сибирский, а также направлен отчет с актом проверки и копиями документов, проверенных в ходе проверки, в прокуратуру Первомайского района Алтайского края в соответствии с соглашением о взаимодействии.