РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2017                                                                                                № 524                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2018-2031 годы

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», пунктом 23 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2018-2031 годы.

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам                   (Болотникова С.Ю.) разместить постановление на официальном Интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 30.10.2017 № 524

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

на 2018-2031 годы

ЗАТО Сибирский

1. Паспорт Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

на 2018-2031 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2018-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/196 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитии городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края до 2025 года»; - Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов от 08.11.2013 № 40/241; - постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 23.08.2017 № 406 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в границах улиц Школьная-Строителей, Победы-Кедровая»; - распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский от 19.02.2016 № 40-р «О разработке проекта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2017-2021 и период до 2031 года» |
| Наименование заказчика Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – Администрация ЗАТО Сибирский), Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. Строителей, 5 |
| Основной разработчик Программы | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Цели Программы | Создание сбалансированной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасного и эффективного транспортного обслуживания населения и повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение эффективной дорожной деятельности, обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры 2. Создание и развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения 3. Создание безопасных условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения, формирование современной качественной городской инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2031 годы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Достижение расчетного уровня доступности транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными градостроительными нормативами не ниже показателей 2017 года 2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к концу реализации программы составит не менее 95 % |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | 1. Поэтапная реконструкция существующих объектов транспортной инфраструктуры 2. Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры |
| Объёмы финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы в рамках мероприятий муниципальных программ на периоды: - 2018 - 2022 гг. составляет: 6 млн. рублей, - 2023 - 2031 гг. составляет: 0,95 млн. рублей |
| Источники финансирования | средства местного бюджета |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - Улучшение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования - Повышение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 4. Снижение не менее чем на 20% транспортного риска (число транспортных средств, пострадавших в ДТП) |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Городской округ расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула. Протяженность с севера на юг составляет 1070 метров, с запада на восток – 6700 метров.

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2006 года №1258 утверждены границы закрытого административно-территориального образования Сибирский с общей площадью территории 608 га.

Среднегодовая численность населения ЗАТО Сибирский на 01 января 2017 года – 11896 человек, большую часть населения составляют мужчины, это связано со спецификой деятельности градообразующего объекта Министерства обороны Российской Федерации. В связи с тем, что население Сибирского в большинстве составляет молодежь (средний возраст жителей – 28 лет), рождаемость с каждым годом имеет устойчивую тенденцию к росту.

Автомобильные дороги, находящиеся в границах городского округа ЗАТО Сибирский, в соответствии с их наименованиями имеют следующие значения:

1) автомобильная дорога федерального значения;

2) автомобильная дорога межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения.

Автомобильные дороги, находящиеся в границах городского округа ЗАТО Сибирский, являются автомобильными дорогами общего пользования, которые относятся к автомобильным дорогам, предназначенным для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильные дороги местного значения, находящиеся в границах городского округа ЗАТО Сибирский и являющиеся собственностью муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, имеют протяженность 16,642 км.

Автомобильные дороги местного значения являются следующими объектами дорожно-транспортной инфраструктуры ЗАТО Сибирский:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Кедровая | 5,763 км | асфальтобетон |
| 2 | улица Победы | 1,586 км | асфальтобетон |
| 3 | улица Строителей | 2,395 км | асфальтобетон |
| 4 | улица 40 лет РВСН | 4,879 км | асфальтобетон |
| 5 | улица Школьная | 1,054 км | асфальтобетон |
| 6 | автомобильная дорога | 0,965 км | железобетонные плиты |

Автомобильная дорога межмуниципального значения, находящаяся в границах городского округа ЗАТО Сибирский, ЗАТО Сибирский  – п. Октябрьский, отвечает нормам  IV технической  категории.

Автомобильная дорога федерального значения, находящаяся в границах городского округа ЗАТО Сибирский, является частью автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» «Новосибирск – Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией» (далее Р-256). Интенсивность движения  на въезде и выезде с автомобильной дороги в направлении ЗАТО Сибирский составляет 2022 авт. в сутки.

В границах ЗАТО Сибирский имеется одна государственная автозаправочная станция на 4 колонки, расположенная на трассе Р-256, и 2 станции технического обслуживания легкового автотранспорта - на 2 поста каждая.

На сегодняшний день муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории ЗАТО Сибирский отсутствуют.

Внешнее автобусное сообщение представлено:

1) межмуниципальными маршрутами:

- ЗАТО Сибирский – г. Барнаул;

- ЗАТО Сибирский – г. Новоалтайск,

2) Междугородние (проходящие)  маршруты:

Иногородние транзитные и краевые маршруты, связывающие города Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской области.

Автостанция на территории ЗАТО Сибирский отсутствует. Потребность пассажироперевозок удовлетворяет объект «Остановка».

Грузовые и транспортные перевозки осуществляются автомобильным транспортом по автомобильной дороге Р-256  и  дороге  местного значения:  ЗАТО Сибирский – пос. Октябрьский.

Состояние организации дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский:

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Количество автотранспортных средств, зарегистрированных на 01.01.2017 | 2958 |
| Уровень безопасности (степень соответствия наблюдаемого состояния процесса дорожного движения такому его качественному состоянию, при котором условия дорожного движения и поведение его участников находятся в пределах допустимых норм и не способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий) | высокий |
| Уровень загрузки дорог движением (характеризует условия и безопасность движения автомобилей и определяемый отношением интенсивности движения автомобилей к пропускной способности этого участка) | 0,27 |
| Уровень оснащенности техническими средствами организации движения | высокий |
| Состояние экологической безопасности | в пределах действующих норм |

На сегодняшний день созданы все условия для устойчивого развития городской территории: разработаны, утверждены и реализуются важнейшие документы в сфере градостроительства, определяющие перспективные направления развития ЗАТО Сибирский - Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

В целях реализации Генерального плана городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края разработана и утверждена документация по планировке территории - проект планировки и проект межевания городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в границах улиц Школьная - Строителей, Победы – Кедровая.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом города и др.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры ЗАТО Сибирский, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное транспортное, железнодорожное обслуживание населения.

Анализ существующей градостроительной ситуации, состояния инженерной инфраструктуры позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего развития ЗАТО Сибирский без значительных изменений планировочной структуры и функционального зонирования в существующих границах городского округа.

Проектируемая структура территории ЗАТО Сибирский определена Проектом планировки городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в границах улиц Школьная - Строителей, Победы – Кедровая (далее – Проект планировки) и  предусматривает размещение и планировку жилых кварталов, учреждений культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования, спортивных сооружений, а также удобное транспортное обслуживание и, одновременно, изоляцию селитебной территории от потоков транзитного транспорта.

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения и мест общего пользования) определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования.

На протяжении последних лет наблюдается незначительная тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах ЗАТО Сибирский растет и интенсивность движения. Загруженность улично-дорожной сети ЗАТО Сибирский не высокая. Растущая интенсивность движения не значительно влияет на пропускную способность автомобильных дорог городского округа ЗАТО Сибирский.

Проектом планировки предусмотрено развитие территории индивидуальной жилой застройки. Транспортная схема проектируемой территории предусматривает как внешние, так и внутренние транспортные связи, движение автотранспорта в обоих направлениях.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Сибирский разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Принципиальными вариантами развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский являются:

на первую очередь (до 2022 г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

на расчетный срок (2031 г.):

- строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства.

Обеспеченность экономического пространства хорошо развитыми транспортными системами служит одним из ключевых условий высокого уровня благосостояния населения. Улучшение транспортной инфраструктуры снижает риски передвижения, сокращают время поездки и позволяют более гибко планировать деятельность бизнес-структур и населения.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру должны привести к конкретным положительным изменениям  экономических показателей:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение удельного веса автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог;

- улучшению транспортного обслуживания населения.

- Перечень мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач Программы, информационному обеспечению развития дорожного хозяйства, выполнению работ и оказанию услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительству новых дорог, обеспечивающих транспортными связями со строящимися жилыми кварталами.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автостоянка | По дороге на пос. Октябрьский | 0,2 га | Разработка проектно-сметной документации | 2023 — 2027 гг. |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги в промышленную зону | ул. Школьная | 1,8 км | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2019 г. |
| 3. | Дорога в зону проектируемой малоэтажной застройки | В восточной части | 1,34 км | Разработка проектно-сметной документации | 2023 — 2027 гг. |
| 4. | Объездная дорога в промышленную зону | В северной части | 1,75 км | Разработка проектно-сметной документации | 2028 — 2031 гг. |
| 5. | Дорога от проектируемой малоэтажной жилой застройки в промышленную зону | В северной части | 1,5 км | Разработка проектно-сметной документации | 2028 — 2031 гг. |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основным источником финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры являются средства местного бюджета.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры:

| Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автостоянки | Местный бюджет | 0,4 |
| Реконструкция автомобильной дороги в промышленную зону | Местный бюджет | 6,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в зону проектируемой малоэтажной застройки | Местный бюджет | 0,15 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги в промышленную зону | Местный бюджет | 0,2 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги от проектируемой малоэтажной жилой застройки в промышленную зону | Местный бюджет | 0,2 |

- Оценка эффективности мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. Изм. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2031 |
| 1 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 17,9 | 21,2 |
| 3 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения всеми видами транспорта (за исключением водного и железнодорожного) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

городского округа

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2018-2031 годы – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа, которые предусмотрены Генеральным планом городского округа  ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденным решением Совета депутатов от 08.11.2013 № 40/241 (далее – Генеральный план).

Настоящая Программа – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программа имеет высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки действия Программы связаны со сроками реализации Генерального плана.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована и не планируется к изменению.

Деятельность по развитию транспортной инфраструктуры должна производиться с обеспечением максимальной открытости и публичности, освещаться в средствах массовой информации, размещаться на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.