УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

ЗАТО Сибирский

от __________ № ____

Муниципальная целевая программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

ЗАТО Сибирский

от __________ № ____

Муниципальная целевая программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы

Паспорт муниципальной целевой программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края |
| Разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |
| Цели и задачи Программы | Цели: - формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, – повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Сибирский, – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат Задачи: – полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский; – обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; – обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства. |
| Срок реализации программы | 2012-2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 65,2 млн. руб., в том числе: местный бюджет – 41,4 млн. руб.; внебюджетный источник – 23,8 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение непроизводительных потерь энергетических ресурсов; - увеличение количества подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов; - увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов; - уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется Администрацией ЗАТО Сибирский в течение периода, на который она разработана путем достижения предусмотренной в Программе цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показактелей Программы |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Разработчик Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. Годовой мониторинг осуществляется в течение всего периода реализации Программы |

- Правовое обоснование Программы

Правовым обоснованием по разработке научно-проектной документации по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы» являются:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;

- поручение Президента Российской Федерации от 15.03.2011 № Пр-701 «Поручения по итогам проверки эффективности использования финансовых средств организациями ЖКХ»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Институциональная структура

Городской округ закрытое административно-территориальное образование Сибирский Алтайского края (далее ЗАТО Сибирский) расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула.

Общая численность населения в  ЗАТО Сибирский  на 01.01.2011 г. составляет 11230 человек. В ЗАТО Сибирский наблюдается естественный прирост населения. В связи с тем, что средний возраст жителей составляет 28 лет, рождаемость с каждым годом растет.  Жители городского округа служат и работают на объекте Ракетных войск стратегического назначения.

В связи со спецификой ЗАТО Сибирский, промышленный комплекс составляет Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (МУМКП). Основная деятельность МУМКП направлена на предоставление услуг по обеспечению теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и водоотведения .

  - 2.2. Характеристика систем ресурсоснабжения

Теплоснабжение

Теплоснабжение ЗАТО Сибирский  осуществляется от одной котельной №1 и от одного центрального теплового пункта (ЦТП №1).

Отопительная система ЗАТО Сибирский  закрытая, зависимая, работающая по безэлеваторной схеме по повышенному температурному графику.

В зимний период тепловая энергия подается в тепловые сети от котельной №1.

Котельная №1 оборудованна:

- Котлами ПТВМ-30-3 штук, производительностью 30 Гкал/час каждый; расход через один котел Gк – 450т/час, Тк  ≥60o обеспечивается рециркуляционными насосами НКУ 250; Nэ=75 кВт;

- Сетевым насосом на обратном трубопроводе ЦН-1000-180 с Дк=507 мм; Q=900 м3/час; Н=137 м; Nэ=500 кВт;

- Подпиточный насос К-45/30; Nэ=7,5 кВт;

- Дымососами ДН-21 ГМУ; V=106000м3/час; Nэ=75 кВт на 1 котел;

- Вентиляторами ВДН-11,2; V=28700м3/час; Nэ=75 кВт – 2 шт. на 1 котел.

Параметры теплоносителя на выходе из котельной:

Qр=31,5 Гкал/час; Gс=1050 т/час; P1=10,5 кг/см2; P2=2,4 кг/см2; Tр1с=105o;  Tр2с=75o; Sос=0,07347; H=Sос*G2с=81м.

Центральный тепловой пункт (ЦТП №1):

Расположен в жилом городке  ЗАТО Сибирский и предназначен для нагрева горячей воды. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе магистральной теплосети. ЦТП №1 – оборудовано двухступенчатыми последовательно соединенными кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками с баками накопителями горячей воды V =900м3. Номинальный расход нагреваемой холодной воды – 80т/час. Из баков-накопителей горячей воды горячая вода подается в сети ГВС сетевыми насосами 2К-160/30  Q=190 м3/час; Н=44 м; N=60 кВт и через II ступени теплообменников снова сбрасывается в баки-накопители горячей воды, находящиеся под атмосферным давлением. В настоящее время среднечасовой  расход горячей воды на разбор Gг=60 т/час; Р1=4,4 кг/см2; Р2=3,0 кг/см2; ΔР=1,4 кг/см2 недостаточный. В ЦТП №1 размещена подкачивающая насосная станция на обратном трубопроводе с насосом Д-630-90 n=985 об/мин; Nэ=110 кВт. Расход теплоносителя в жилом городке на отопление, вентиляцию, ГВС  и потери в сетях без подкачки – 420 т/час, при включенной подкачке — 530 т/час. Перепад давлений соответственно  ΔР=1,6 кг/см2 и  ΔР=2,4 кг/см2. Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП № 1 — tр01=Тр1с — 10o. Расчетная тепловая нагрузка жилого городка на  01.01. 2011  – Qр=21 Гкал/час.

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  Ø32 – Ø426 мм в подземном и наземном исполнении в 1983 году. Гидравлическая система наружных и внутренних трубопроводов и нагревательных приборов отопления работает в не расчетном режиме. Изначально тепловые сети были запроектированы на расход 750 т/час. Располагаемый напор большинства зданий не превышает 1-3 м. Протяженность тепловых сетей – 35 км.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения ЗАТО Сибирский являются подземные воды. Всего на территории ЗАТО Сибирский насчитывается 9 скважин, 6 из которых № 1, 2, 3, 4 ,5 , 6 находятся в рабочем состоянии. Остальные скважины № 7, 8, 9 не работают.

Артезианские скважины № 7, 8 – наблюдательные, насосное оборудование демонтировано. Дальнейшая эксплуатация этих скважин невозможна. Артезианская скважина № 9 – требует ремонта.

Дебит артезианских скважин:

№ 1 – 50 м3 /час;

№ 2 – 60 м3 /час;

№ 3 – 58 м3 /час;

№ 4 – 65 м3 /час;

№ 5 – 71 м3 /час;

№ 6 – 72 м3 /час.

Ежесуточный подъем составляет – 3852 м3. Отправка потребителям – 3850 – 3852 м3/сут.

Разрешенный водозабор Комитетом по природным ресурсам по Алтайскому краю – 4002 м3 /сут.

Резервуары запаса холодной воды – 3 шт. по 1000 м3 каждый. Подача осуществляется одновременно из  3-х резервуаров рабочим насосом Д500/65а ( мощность электродвигателя =132 кВт, 1500 об/мин). С рабочим давлением в сети водопровода 6,5 кгс/см2, которое является максимально возможным.

Имеется 2 магистральных водопровода в жилую зону диаметром 325 мм, протяженностью 850 м; диаметром 426 мм, протяженностью 1200 м. Внутриквартальные сети площадки 6 и жилой зоны представлены стальными и чугунными трубопроводами Ø57-219 мм, общей протяженностью 29,8 км. На данный момент пропускная способность трубопроводов достигла своего  максимума и составляет 250 м3 /час. Свободные напоры для жилой зоны составляют 4 – 4,2 кгс/см2.

Население ЗАТО Сибирский  охвачено централизованным водоснабжением – 100%. Подача населению питьевой воды осуществляется без перебоев.

На водопроводной сети установлены пожарные гидранты, вдоль автомобильных дорог.

Водоотведение.

В ЗАТО Сибирский имеется централизованная система канализации. Бытовые сточные воды от жилой зоны, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Обь.

На площадке № 6 и в жилой зоне имеются 3 КНС,  оснащенные насосами СД 160/45а. Напорные коллекторы от КНС 10/41 ( площадка №6) до КОС выполнены из асбестоцементных и стальных трубопроводов Ø250-300 мм, в две нитки. Общая протяженность в однотрубном исполнении – 7,5 км.

Пропускная способность насосных мощностей всех КНС и напорных коллекторов от жилой зоны до КОС составляет 250 м3 /час. В сутки перекачивается 3800-3850 м3 стоков.

Внутриквартальные сети канализации самотечные, представлены диаметром 150-400 мм из трубопроводов чугунных, асбестобетонных, керамических общей протяженностью 24,9 км.

Канализационные колодцы выполнены из сборного ж/бетона и кирпича диаметром 1000-1500 мм.

Очистные сооружения размещаются за границами ЗАТО Сибирский.  Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 10000 м3/сут. Поступление стоков 3800-3850  м3/сут. В 7азмеще-весенний период – 6100 м3/сут.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросов их в сеть дождевой канализации города.

Электроснабжение.

Электроснабжение жилых и общественных, складских зданий и объектов промышленного назначения, казарменной части выполнено от трансформаторных подстанций в кирпичном исполнении. Всего в ЗАТО Сибирский размещены 31 трансформаторная подстанция. Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено КЛ-10кВ  от РПП-110/10кВ «Химпром».

Кабельные линии 10 кВ выполнены кабелем марки ААБ2л, на всем протяжении кабель защищен от механических повреждений кирпичом и трубами. Исходя из передаваемой мощности, допускаемых потерь напряжения в линии и нормированных отклонений напряжения в линии и нормируемых отклонений напряжения у электоприемников в пределах  5% от номинального в нормальном режиме и от -10% - в после аварийных режимах.

Для защиты существующих сетей КЛ-10 кВ от грозовых перенапряжений   предусматривается заземление КТП с сопротивлением заземляющего устройства нейтрали трансформатора 4 Ома.

По надежности электроснабжения потребители относятся  к 1, 2 и 3  категории.

Жилищный фонд

| № п/п | Объект жилищного фонда |  | Год постройки |  | Кол-во квартир |  | Этаж–ность |  | Общая площадь |  | % износа |  | Материал стен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 12 |  |
| 1. | Победы,1 |  | 1987 |  | 144 |  | 9 |  | 7177,8 |  | 20 |  | многослойные панели |  |
| 2. | Победы,2 |  | 1986 |  | 180 |  | 9 |  | 8993,1 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 3. | Победы,4 |  | 1985 |  | 180 |  | 9 |  | 9029,4 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 4. | Победы,6 |  | 1983 |  | 180 |  | 9 |  | 9399,1 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 5. | Победы,8 |  | 1984 |  | 180 |  | 9 |  | 9401,9 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 6. | Победы,10 |  | 1986 |  | 144 |  | 9 |  | 7538,7 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 7. | Кедровая,1 |  |  | 1982 |  | 60 |  | 5 |  | 2835,7 |  | 28 |  | многослойные панели |
| 8. | Кедровая,2 |  |  | 1985 |  | 89 |  | 5 |  | 4346,1 |  | 18 |  | --/-- |
| 9. | Кедровая,3 |  |  | 1983 |  | 60 |  | 5 |  | 2841,6 |  | 28 |  | --/-- |
| 10. | Кедровая,4 |  |  | 1984 |  | 89 |  | 5 |  | 4346,1 |  | 18 |  | --/-- |
| 11. | Кедровая,5 |  |  | 1982 |  | 70 |  | 5 |  | 3299,1 |  | 27 |  | крупноблочные |
| 12. | Кедровая,6 |  |  | 1986 |  | 70 |  | 5 |  | 3289,5 |  | 20 |  |  |
| 13. | Кедровая,7 |  |  | 1983 |  | 70 |  | 5 |  | 3403,0 |  | 27 |  | крупноблочные |
| 14. | Кедровая,8 |  |  | 2010 |  | 156 |  | 5 |  | 7214 |  | 0 |  | кирпич |
| 15. |  | Кедровая,9 | 1983 |  | 70 |  | 5 |  | 3384,3 |  | 23 |  | крупноблочные |  |
| 16. |  | Кедровая,10 | 1986 |  | 89 |  | 5 |  | 4327,7 |  | 18 |  | многослойные панели |  |
| 17. |  | Кедровая,12 | 1992 |  | 117 |  | 9 |  | 4861,7 |  | 14 |  | многослойные панели |  |
| 18. |  | Кедровая,12а | 1992 |  | 116 |  | 9 |  | 4846 |  | 14 |  | --/-- |  |
| 19. |  | Кедровая,13 | 1987 |  | 144 |  | 9 |  | 7365,6 |  | 20 |  | --/-- |  |
| 20. |  | Кедровая,15 | 1991 |  | 144 |  | 9 |  | 7537,1 |  | 23 |  | --/-- |  |
| 21. |  | Кедровая,17 | 1994 |  | 72 |  | 9 |  | 4403,7 |  | 11 |  | --/-- |  |
| 22. |  | Кедровая,17а | 1997 |  | 108 |  | 9 |  | 5875,2 |  | 11 |  | --/-- |  |
| 23. |  | Строителей, 1 | 1981 |  | 27 |  | 3 |  | 1258,8 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 24. |  | Строителей, 2 | 1983 |  | 27 |  | 3 |  | 1260,3 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 25. |  | Строителей, 3 | 1984 |  | 27 |  | 3 |  | 1257,6 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 26. |  | Строителей, 4 | 1984 |  | 27 |  | 3 |  | 1258,8 |  | 34 |  | многослойные панели |  |
| 27. |  | Школьная,1 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 81,6 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенный кирпичом |  |
| 28. |  | Школьная,2 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 110,4 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 29. |  | Школьная,3 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 113,4 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 30. |  | Школьная,4 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 31. |  | Школьная,5 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 121,2 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 32. |  | Школьная,6 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 146 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 33. |  | Школьная,7 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 60 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 34. |  | Школьная,8 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 134,7 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 35. |  | Школьная,9 | 1981 |  | 2 |  | 1 |  | 176,9 |  | 50 |  | сборно-щитовые панели, обложенные кирпичом |  |
| 36. |  | Кедровая,11 корп.1 | 1983 |  | 240 |  | 5 |  | 2058 |  | 22 |  | кирпич |  |
| 37. |  | Кедровая,11 корп. 2 | 1983 |  | 246 |  | 5 |  | 2076,7 |  | 22 |  | кирпич |  |
| 38. |  | Солнечная, 1 | 1981 |  | 116 |  | 2 |  | 1044 |  | 33 |  | крупноблочные |  |
| 39. |  | Солнечная, 2 | 1981 |  | 124 |  | 2 |  | 1146 |  | 26 |  | крупноблочные |  |

2.3. Воздействие на окружающую среду

коммунальной инфраструктуры

Цель разработки подраздела состоит в определении системы мероприятий, способствующих охране окружающей среды ЗАТО Сибирский в соответствии с намечаемым масштабом его развития.

В пределы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов жилая застройка не попадает. 	Большое влияние на формирование уровня загрязнения оказывают объекты теплоснабжения. В настоящее время централизованное теплоснабжение ЗАТО Сибирский осуществляется одной котельной установленной мощностью 90 Гкал/час, работающей на природном газе.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

Существует опасность аварийных выбросов газа в атмосферный воздух при повреждениях газопровода.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 30 м для всех скважин.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Размер ЗСО второго пояса определен для куста скважин и составляет 216 х 1180 м. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Размеры ЗСО третьего пояса куста скважин составляет 1432 х 8008 м. Размеры зон санитарной охраны водозабора утверждены Постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 06.05.2002 г. № 126.

Объекты, запрещенные к размещению в зонах санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют.

Поверхностный сток с территории ЗАТО Сибирский сбрасывается в места естественного понижения рельефа без очистки. В юго-западной части ЗАТО Сибирский отвод поверхностного стока осуществляется по лоткам расположенным вдоль проезжей части.	В северо-восточной части ЗАТО Сибирский организация поверхностных стоков не решена.

Важной проблемой является утилизация отходов промышленности и коммунально-бытового сектора. Вывоз мусора осуществляется на Новоалтайский полигон захоронения твердых бытовых отходов. Полигон расположен на расстоянии 20 км от ЗАТО Сибирский. Существующий полигон отвечает санитарным нормам.

2.4. Анализ состояния установки  приборов учета энергоресурсов

2.4.1 Сведения о коммерческом приборном учете

| Количество абонентов | Предприятия, организации, ед. | В т.ч. бюджетные потребители, ед. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 55 | 24 |
| в т.ч. с приборами учета | 24 | 13 |
| Водоснабжение, всего | 57 | 24 |
| в т.ч. с приборами учета | 24 | 15 |
| Горячее водоснабжение, всего | 36 | 24 |
| в т.ч. с приборами учета | 19 | 15 |
| Электроснабжение, всего | 82 | 24 |
| в т.ч. с приборами учета | 82 | 24 |

2.4.2. Жилищный фонд ЗАТО Сибирский

| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Кол-во домов в т.ч.: многоквартирные общежития | шт./тыс.м² шт./тыс.м² шт./тыс.м² | 39/138,3 35/132 4/6,3 |
| 2. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ЭЭ | шт. | 39 |
| 3. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ТЭ | шт. | 22 |
| 4. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ГВС | шт. | 37 |
| 5. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ХВС | шт. | 37 |

2.4.3. Сведения о приборном учете энергоносителей

| № п/п | Наименование измерительного энегоносителя | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ | 1 | Котельная ПТВМ |
| 2 | Тепловая энергия | 1 | Котельная ПТВМ |
| 3 | Пар | 2 | Пультовая ДКВР |
| 4 | Вода | 1 | ХВО |
| 5 | Электроэнергия | 22 | ТП |

3. Перспективы развития ЗАТО Сибирский и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Теплоснабжение.

Тепловые нагрузки на существующую котельную № 1 жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Существующая | 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь жилых зданий, принимаемых на централизованное теплоснабжение, тыс. м2: | 130 856,1 | 148 822,5 |
| 2. | Расчетная тепловая нагрузка Ккал/час: | 19 436 563 | 21 984 087 |

Потребные расходы тепла

| Наименование | Существующая | 1 очередь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Расчетная тепловая нагрузка |  |  |
| а) по жилой застройке, Гкал/час | 17,44 | 19,99 |
| б) по общественной застройке, Гкал/час | 5,52 | 6,94 |
| Итого: | 22,96 | 26,93 |

В связи с увеличением тепловых нагрузок необходима реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП №1) с установкой дополнительного насоса на обратном трубопроводе, и увеличение поверхности нагрева теплообменников горячего водоснабжения.

3.2.Водоснабжение

Система водоснабжения, ЗАТО Сибирский  принята с учетом его развития на расчетный срок.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в ЗАТО Сибирский в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - II. Противопожарные насосы, установленные в насосной станции II подъема относятся к   I категории. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно- питьевые и бытовые  нужды в  общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных и других учреждениях.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности для жилых домов оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением Ксут.max=1,1; оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями Ксут.max=1,2.

Дополнительный расход  воды на неучтенные нужды предприятий обслуживающих население  принят дополнительно в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды ЗАТО Сибирский. Расход  воды  на полив зеленых насаждений и проездов  рассчитан  исходя из удельного среднесуточного потребления воды на поливку в расчете на одного жителя 50 л/сут. за поливочный сезон .  Количество поливок 1 раз в сутки.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается на 1 очередь и на расчетный срок — 30 л/сек., из расчета 2 пожара по 15 л/сек в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* из расчета тушения пожарными кранами с расходом 2 х 2,5 л/сек,  2 х 5 л/сек(на сцене) и дренчерной системой с расходом 20,4 л/сек. Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов.

Пожаротушение осуществляется противопожарными  насосами, установленными в насосной станции II подъема из резервуаров запаса чистой воды. Резервуары запаса чистой воды -3 шт. По 1000м3 расположены на площадке насосной станции II подъема. Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды.

Расходы воды на нужды населения определены по принятым нормам водопотребления и численности населения с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления и приведены в таблице

Суточные расходы воды ЗАТО Сибирский

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне- сут. норма водопотр л/сут. чел. | средне- сут. расход воды м3/сут. | максимальный расход воды м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Застройка зданиями |  |  |  |  |
|  | а) оборудованными водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением К сут.=1,1 | 11230 | 300 | 3369 | 3986,07 |
|  | б) оборудованными водопроводов, канализацией и местными водонагревателями К сут.=1,2 | 535 | 180 | 134,5 | 157,66 |
|  | Итого: |  |  | 3503,5 | 4101,63 |
| 2. | Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы (10% от хоз. питьевого) |  |  | 372,0 | 410,16 |
| 3 | Поливочный расход воды | 11765 | 50 | 588,2 | 630,7 |
|  | ИТОГО: | 11765 |  | 4463,7 | 5184,6 |

3.3. Водоотведение (канализация)

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления.

Расходы сточных вод, поступающих в канализацию, приведены в таблицах

Суточные расходы стоков (м3/сут.)

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насел. чел. | средне- сут. норма водоотвед. | средне- сут. расход стоков м3/сут. | максимальный расход стоков м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Застройка зданиями: |  |  |  |  |
|  | а) оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 11230 | 300 | 3369 | 3986,07 |
|  | б) оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 535 | 180 | 134,5 | 157,66 |
|  | Итого: |  |  | 3526 | 4101,63 |
| 2. | Количество сточных вод от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы |  |  | 372,0 | 410,16 |
|  | ИТОГО | 11230 |  | 3899 | 4553,9 |

Все сточные воды от проектируемых сооружений по системе коллекторов поступают на существующую насосную станцию.

Бытовые сточные воды от жилой застройки, промпредприятий и военной части после локальной биологической очистки в комплексе очистных сооружений направляются в р. Обь.

Минимальный уклон внутриквартальной сети — 0,008.

Пропускной способности существующих коллекторов, КНС и очистных сооружений  достаточно для продключения застройки на расчетный срок.

3.4. Электроснабжение

Расширение границ застройки предусматривает реконструкцию и расширение электрических сетей 10 кВ. При расширении электрических сетей предусматривается строительство трансформаторных подстанций по типовому проекту 407-3-648.94 (К-42 М6).

4. Цель и задачи Программы

Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования энергетических ресурсов, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, тепловой и электрической энергии.

Направления в достижении поставленной цели определяются решением следующих задач:

– полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский;

– обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

– обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры ЗАТО Сибирский,

- снижение эксплуатационных затрат,

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг для потребителей;

- рациональное использование энергоресурсов;

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подключение дополнительных потребителей коммунальных услуг.

Важнейшей задачей Программы является разработка системы стимулирования к внедрению прогрессивных, экономически эффективных решений.

Динамика достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход условного топлива на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал) | 155,2 | 155,0 | 154,9 | 154,8 | 154,7 |
| 2 | доля объемов тепловой энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой тепловой энергии | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | доля объемов природного газа, потребялемого на собственные нужды организации (кроме организаций осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | доля технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях: |  |  |  |  |  |
|  | абсолютные, Гкал | 21450 | 21007 | 20920 | 20850 | 20800 |
|  | относительные к величине отпуска в сеть, % | 14,91 | 14,60 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
|  | Транспортировка электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5 | технологические потери электроэнергии в электрических сетях организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,55 | 5,5 |
| 6 | доля объемов электрической энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой электрической энергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7 | доля технологических потерь воды в водопроводных сетях водоснабжающих организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 |
| 8 | доля объемов воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды | 60 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 9 | доля технологических потерь воды в водопроводных сетях водоснабжающих организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть | 1,9 | 1,9 | 1,89 | 1,88 | 1,87 |
| 10 | доля объемов воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды | 60 | 90 | 90 | 95 | 95 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 11 | удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 м3) | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,33 |

- Перечень мероприятий Программы

и её ресурсное обеспечение

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Система мероприятий Программы строится в соответствии со следующими принципами:

- развитие и реконструкция инженерных сетей с учетом существующей и перспективной застройки;

- замена ветхих и аварийных коммунальных сетей;

- установка энергосберегающего технологического оборудования;

- замена устаревшего оборудования.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: краевой бюджет, муниципальный бюджет, собственные средства предприятия.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (млн. руб.) | Источники финансирования |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет (млн. руб.) | Муниципальный бюджет (млн. руб.) | Внебюджетные источники (млн. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Присоединение к существующим инженерным сетям объекта «Детский сад на 225 мест» | 2012 | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО сибирский | Бесперебойное снабжение объекта энергоресурсами, увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов |
| 2 | Присоединение к существующим инженерным сетям объекта «Спорткомплекс» | 2016 | 7,1 | 0 | 7,1 | 0 | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | Бесперебойное снабжение объекта энергоресурсами, увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов |
| 3 | Приобретение резервных источников электроснабжения, в т.ч.: - для котельной, - для станции I подъема, - для станции II подъема, - для КНС | 2013-2016 2013 2015 2014 2016 | 6,5 2,7 1,0 1,7 1,1 | 0 | 6,5 2,7 1,0 1,7 1,1 | 0 | Отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе | Бесперебойная работа объектов Коммунального комплекса |
| 4 | Проведение энергоаудита объектов коммунального комплекса | 2012 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и разработка эффективных мер для снижения затрат предприятия |
| 5 | Реконструкция учаска теплосети ЦТП-ул. Строителей | 2012 | 6 | 0 | 3 | 3 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых услуг |
| 6 | Замена котла ПТВМ на котельной №1 | 2015 | 6,1 | 0 | 6,1 | 0 | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | Безаварийная работа котельной в отопительный периода |
| 7 | Замена водо-водяных нагревателей, пароводяных КТО на ПТО котельная №1 | 2013 | 3,4 | 0 | 1,2 | 2,2 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | Ускорение и улучшение теплообмена нагреваемой воды, стабилизация подачи теплоносителя, снижение потерь теплоносителя. Экономия газа и электроэнергии |
| 8 | Замена подпиточного насоса на котельной №1 | 2012 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Снижение потребления электроэнергии, стабилизация расхода подпиточной воды |
| 9 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1 | 2012 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Снижение потребления электроэнергии, уменьшение уровня износа |
| 10 | Замена насоса на станции II подъема | 2014 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Снижение потребления электроэнергии, уменьшение уровня износа |
| 11 | Установка автоматизированных систем подачи ГВС и расхода теплоносителя на производство ГВС на ЦТП | 2013-2014 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Стабилизация расхода холодной воды и теплоносителя на производство ГВС, регулировка подачи ГВС по времени суток, снижение расхода электрической и тепловой энергии |
| 12 | Замена ветхих стальных труб водоснабжения на полиэтиленовые | 2013-2016 | 12,0 | 0 | 6,5 | 5,5 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | Снижение потерь в сетях водоснабжения, расходов на ремонты, увеличение сроков эксплуатации трубопроводов, уменьшение уровня износа |
| 13 | Реконструкция бака запаса холодной воды на 1000м3 | 2015-2016 | 8,6 | 0 | 4,3 | 4,3 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | Улучшение качества питьевой воды, уменьшение уровня износа |
| 14 | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | 2012 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Снижение потерь в электросетях КНС, повышение надежности электроснабжения |
| 15 | Замена РУ на насосной станции водопровода второго подъема (НСВ-2) | 2012 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Стабильность работы насосного и электрооборудования, уменьшение потерь в электрических сетях НСВ-2 |
| 16 | Замена силовых трансформаторов | 2012-2016 | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие | Безаварийная работа трансформаторных подстанций, - снижение непроизводительных потерь энергетических ресурсов |
|  | ИТОГО |  | 65,2 | 0 | 41,4 | 23,8 |  |  |

8. Механизм управления Программой и

контроль  за ходом ее исполнения

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

• определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

• организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

• координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

• обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

• внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

• предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2012–2016 годы» осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский.

Корректировка планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально–экономической ситуации, проводится ежегодно Управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский и утверждается решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский.