РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2012                                                                                       № 413                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа

ЗАТО Сибирский от 30.07.2010 № 288

«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности городского округа

ЗАТО Сибирский на 2010–2014 годы»

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 56, 63 Устава муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Сибирский от 30.07.2010 № 288 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010–2014 годы»» следующие изменения:

- в муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010–2014 годы», утвержденной указанным постановлением:

1.1. В паспорте Программы:

Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн.руб. |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| бюджетный | 4,508 | 7,5 | 11,558 | 5,842 | 3,2 |
| внебюджетный | 3,4 | 13,2 | 7 | 3,9 | 2,91 |
| Общий объем средств | 7,908 | 20,7 | 18,558 | 9,742 | 6,11 |

1.2. В Программе таблицу «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди-ница изме- рения | Количество | Источники финанси–рования | Сумма затрат, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  | Всего | По годам |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Установить в многоквартир-ных домах общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов | шт. | 93 | – | 93 | – | – | – | бюджетный внебюджетный | 5,01 3,9 | – – | 5,01 3,9 | – – | – – | – – |
| 2 | Разработать и внедрить систему учета и обслуживания коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартир-ных домах | ед. | 1 | – | – | 1 | – | – | внебюджетный | 0,1 | – | 0,1 | - | – | – |
| 3 | Замена ламп накаливания в подъездах и лифтовых шахтах на люминесцентные энергосберегающие светильники | шт. | 457 | - | 230 | 227 | - | – | внебюджетный | 0,2 | – | 0,1 | 0,1 | – | – |
| 4 | Установка фотоакустичес-ких реле для управления включения источников света в местах общего пользования | шт. | 14 | 14 | - | – | – | – | внебюджетный | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – |
| 5 | Замена применяемых люминесцентных уличных светильников на светодиодные светильники | шт. | 74 | – | – | – | 37 | 37 | бюджетный | 0,4 | – | – | – | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Установка в муниципальных квартирах индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов | шт. | 1970 | – | - | 1970 | – | – | бюджетный | 2,225 | - | - | 2,225 | - | - |
| 7 | Утепление фасадов многоквартир-ных домов по ул. Кедровой №№ 12, 12а | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | бюджетный | 1,38 | 0,69 | 0,69 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 13,315 9,015 4,3 | 0,79 0,69 0,1 | 9,8 5,7 4,1 | 2,325 2,225 0,1 | 0,2 0,2 – | 0,2 0,2 – |

1.3. В Программе таблицу «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси–рования | Еди-ница изме- рения | Количество | Сумма затрат на работы и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По годам | Всего | По годам |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Проведение энергетического обследования технологического процесса производства энергетических ресурсов | внебюджетный | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |
| Теплоснабжение |
| 2 | Замена водо-водянных нагревателей, паро-водянных КТО на ПТО котельная | внебюджетный | шт. | 6 |  | 2 | 4 |  |  | 5,0 |  | 1,75 | 3,25 |  |  |
| 3 | Замена подпиточного насоса на котельной | внебюджетный | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 4 | Установка приборов учета тепла на объектах МУМКП | внебюджетный | шт. | 10 |  | 5 | 5 |  |  | 1,1 |  | 0,55 | 0,55 |  |  |
| 5 | Капремонт тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ | внебюджетный | км. | 1,658 |  |  | 0,54 | 0,52 | 0,6 | 4,41 |  |  | - | 2,5 | 1,91 |
| 6 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания ЦТП 1,2, Котельная | внебюджетный | шт. | 258 |  | 258 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 7 | Замена подающего насоса на ст. II подъема | внебюджетный | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| 8 | Смена насоса ГВС на ЦТП 1 | внебюджетный | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| 9 | Замена водо-водянных нагревателей, паро-водянных КТО на ПТО на ЦТП1 | внебюджетный | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |
| 10 | Замена ВРУ-0,4кВ на НСВ-2 | внебюджетный | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |
| 11 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания НСВ 1,НСВ 2 | внебюджетный | шт. | 63 |  | 63 |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
| Водоотведение |
| 12 | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | внебюджетный | шт. | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 1,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 13 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания КНС и КОС | внебюджетный | шт. | 236 |  | 236 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| Итого: внебюджетный | 18,31 18,31 | 0,7 0,7 | 6,9 6,9 | 5,8 5,8 | 3,0 3,0 | 1,91 1,91 |

1.4. В Программе таблицу «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди-ница изме- рения | Количество | Источники финанси–рования | Сумма затрат , млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  | Всего | По годам |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов | ед. | 28 | 28 | – | – | – | – | бюджетный | 1,8 | 1,8 | – | – | – | – |
| 2 | Проведение энергетического обследования зданий | ед. | – | – | – | 10 | – | – | бюджетный | 0,4 | – | – | 0,4 | – | – |
| 3 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | кв.м. | 2372 | – | 68 | 1540 | 764 | 130 | бюджетный | 15,873 | – | 0,5 | 8,731 | 5,642 | 1,0 |
| 4 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий | ед. | 260 | – | 260 | – | – | – | внебюджетный | 0,4 | – | 0,4 | – | – | – |
| 5 | Утепление ограждающих конструкций зданий (фасадов, кровель) | Ед. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | бюджетный | 1,22 | 1,018 |  | 0,202 |  |  |
| Итого: | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 19,693 19,293 0,4 | 2,818 2,818 - | 0,9 0,5 0,4 | 9,333 9,333 - | 5,642 5,642 – | 1,0 1,0 – |

1.5. В Программе таблицу «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди–ница изме– рения | Количество | Источники финанси–рования | Сумма затрат, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  | Всего | По годам |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Внедрение системы логистики работы транспорта и транспортных процессов | ед. | 1 | – | 1 | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Проведение энегетического обследования | ед. | – | – | – | 1 | – | – | внебюджетный | 0,2 | – | – | 0,2 | – | – |
| 3 | Замещение устаревшего автопарка современными автомобилями с более экономичными двигателями | ед. | 7 | 2 | 2 | - | - | 3 | бюджетный внебюджетный | 4,3 7,2 | 1 2,6 | 1,3 1,8 | - 0,9 | - 0,9 | 2,0 1,0 |
| ИТОГО в т.ч. бюджетный внебюджетный | 11,7 4,3 7,4 | 3,6 1 2,6 | 3,1 1,3 1,8 | 1,1 - 1,1 | 0,9 - 0,9 | 3,0 2,0 1,0 |

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам                 (С.Ю. Болотникова) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края               В.А. Цалябина.

Глава Администрации                                                                                С.М. Драчёв