РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2015                                                                                                          № 73                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2015-2019 годы»

Во исполнение распоряжения Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края от 27.08.2014 № 270-р «О разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2015-2019 годы», на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225  «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 56, 63 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2015-2019 годы».

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (С.Ю. Болотникова) опубликовать настоящее постановление в газете «Сибирский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту В.А. Цалябина.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации ЗАТО Сибирский

от 26.02.2015 № 73

Муниципальная программа

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского округа ЗАТО Сибирский на 2015–2019 годы

ЗАТО Сибирский

Содержание

1. Паспорт муниципальной программы………………………………………………….........5

2. Анализ существующей ситуации и определение потенциала энергосбережения……....7

3. Основные цели и задачи программы………………………………………………….........8

4. Программные мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях ЗАТО Сибирский....................................................................................................................... 8

4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в муниципальных учреждениях..................................................................13

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ЗАТО Сибирский…………………………………………...………………....……................14

5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда……………………………………………..….....18

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры……………………………….....................................................................    19

6.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры......................................................22

7. Программные мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе ЗАТО Сибирский................................................................................................................................   23

7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном  комплексе..............................................................  25

8. Механизм реализации Программы и контроль  за ходом ее исполнения....................... 26

- Паспорт муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского округа ЗАТО Сибирский на 2015–2019 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2015–2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский от 27.08.2014 № 270-р «О разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2015-2019 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Цели Программы | – эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории городского округа ЗАТО Сибирский; – планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Сибирский |
| Задачи Программы | – поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Сибирский; – системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории ЗАТО Сибирский; – использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно–технологических, экологических и социальных условий на территории ЗАТО Сибирский |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере; - организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Сибирский, в организациях с участием муниципального образования, в транспортном комплексе |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; – экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; – экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; – экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |
| Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Источники финансирования; Объем финансирования по годам, млн.руб.. 2015; 2016; 2017; 2018; 2019. бюджетный; 3,4; 4,5; 3,5; 1,2; -. внебюджетный; 1,15; 5,84; 4,69; 3,8; 8,91. Общий объем средств; 4,55; 10,34; 8,19; 5,0; 8,91. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2014 годом (базовым годом); - снижение затрат местного бюджета за период реализации Программы на оплату коммунальных ресурсов в размере до 350 тыс. руб. в год; - создание муниципальной нормативной правовой базы для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский |

2. Анализ существующей ситуации и определение потенциала энергосбережения

В жилищном фонде ЗАТО Сибирский осуществлен переход на отпуск энергоресурсов по приборам учета, что дает потребителям, в том числе управляющей компании, получать точную и достоверную информацию о потреблении коммунальных ресурсов. Появляется возможность управлять объемами потребления коммунальных ресурсов, а значит, повышается эффективность потребления энергоресурсов.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, в организации коммунального комплекса являются: слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; недоработанность системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды; незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов; высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки; использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; применение энергоемких технологических процессов и иные проблемы.

В организациях муниципальной бюджетной сферы и в образовательных учреждениях в частности, отсутствует управление процессом энергосбережения. Большинство образовательных учреждений не имеют в штате специалистов - энергетиков и экономистов, которые смогли бы самостоятельно разработать и реализовать эффективные энергосберегающие программы. Кроме того, у них отсутствует мотивация, выражающаяся в материальном стимулировании их труда по внедрению энергосберегающих мероприятий в зависимости от достигнутых результатов. Таким образом, энергосбережению отводится второстепенная роль и по этой причине реализация потенциала энергосбережения значительно затруднена.

Затраты, обусловленные большими потерями во всех элементах муниципальных тепло и водохозяйственных систем, включаются в тарифы платежей, что неизбежно ведет к их постоянному росту, вызывающему увеличение социальной напряженности в обществе.

Основной  целью повышения эффективности энергосбережения энергетических ресурсов  является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на территории ЗАТО Сибирский за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Основными  целями и задачами настоящей Программы являются:

– обеспечение потребностей городского округа в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов.

– повышение эффективности существующих систем энергоснабжения городского округа;

– снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей;

– внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и минимальных вложениях;

– привлечение частных инвестиций, в том числе, в рамках реализации энергосервисных договоров;

– создание на территории городского округа ЗАТО Сибирский эффективной системы контроля  за потреблением  топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.

4. Программные мероприятия по энергосбережению

в муниципальных учреждениях

ЗАТО Сибирский

Мероприятия программы  по  энергосбережению в муниципальных  учреждениях   городского округа ЗАТО Сибирский предусматривают:

1. Организацию и координацию деятельности  муниципальных учреждений  городского округа ЗАТО Сибирский в области энергосбережения.

2. Обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществление контроля  за  их исполнением.

3. Формирование муниципального заказа на обеспечение потребителей  всеми видами энергетических услуг и контроль его исполнения.

4. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Программа по  энергосбережению в муниципальных  учреждениях   городского округа ЗАТО Сибирский устанавливает требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, находящиеся в оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений, функционирующих на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Бюджетные учреждения оплату за коммунальные услуги осуществляют в соответствии с показаниями приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в 100%  муниципальных учреждениях.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в муниципальном секторе

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 (базовый) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 2. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 4. Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 8,9 |
| 7. Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 8. Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 |
| 9. Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,18 |
| 11.Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических условий), % | 4,4 | 2,3 | – | – | – | – |
| 20. Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических условий), % | 12,3 | 9,6 | – | – | – | – |
| 21. Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях ЗАТО Сибирский повлияет на экономию потребления электроэнергии.  Срок окупаемости одной энергосберегающей лампы составляет 1 год.

От эффективности конструкций стен, окон, дверей зданий и материалов, из которых они сделаны, зависит потребление каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии и соответственно  величина  оплаты коммунальных услуг.

Новые здания должны возводиться в соответствии с повышенными нормами теплозащиты, в соответствии с положениями строительных норм и правил. В зданиях старой застройки улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, замена изношенных оконных блоков на стеклопакеты.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы,  замена оконных блоков в муниципальных учреждениях позволит  сокращать расходы бюджета ЗАТО Сибирский на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений до программных показателей.

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включает:

а) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

б) составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

- Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

- эффективности в муниципальных учреждениях

| Наименование индикатора | Единица изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления электроэнергии ВСЕГО: | тыс.кВт тыс. руб. | 25 97,5 | 28 120 | 30 131 | 31 142 | 31 154 |
| Снижение потребления тепловой энергии ВСЕГО: | Гкал тыс. руб. | 240 290 | 245 320 | 250 330 | 255 360 | 260 381 |
| Снижение потребления воды ВСЕГО: | тыс.куб.м тыс. руб. | 0,9 20 | 1 23,7 | 1,1 26,6 | 1,1 29,8 | 1,2 34 |

4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в муниципальных учреждениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди-ница изме- рения | Количество |  |  |  |  |  | Источники финансирова - ния |  | Сумма затрат , млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Утепление ограждающих конструкций зданий (ремонт фасада МБДОУ ЦРР – Д.с. № 1 «Теремок») | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | бюджетный |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
| 3 | Утепление ограждающих конструкций зданий (ремонт фасада МБДОУ ЦРР Д.с. № 2 «Ромашка») | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | бюджетный |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
| 4 | Замена применяемых люминистцентных светильников на энергосберегающие светильники | шт. | 466 | 200 | 133 | 133 | - | - | бюджетный |  | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий | ед. | 260 | – | 260 | – | – | – | внебюджетный |  | 0,4 | – | 0,4 | – | – | – |
| 6 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | ед. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | внебюджетный |  | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 5,4 4,4 1,0 | 0,8 0,6 0,2 | 2,4 1,9 0,5 | 2,0 1,9 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 |

- 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ЗАТО Сибирский

Жилищный фонд городского округа ЗАТО Сибирский состоит из 38 объектов жилищного фонда общей жилой площадью 137 200 квадратных метров. В том числе 9 домов блокированной застройки, 26 многоквартирных домов:  3 этажных – 4 шт., 5 этажных – 10 шт., 9 этажных – 12 шт. и 3 корпуса общежития. Годы постройки жилых домов  – 1981-2010 гг.  Потребление энергоресурсов жилищным  фондом ЗАТО Сибирский полностью обеспечено приборами учета.  Ветхого жилья на территории городского округа  нет.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в жилищном фонде

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 (базовый) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Количество объектов жилищного фонда | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2. Количество квартир | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 |
| 3. Площадь жилых помещений, тыс.кв.м. всего | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 |
| 4. Годовое потребление жилищным фондом: – тепловой энергии, тыс.Гкал – электрической энергии, тыс.кВт/час – воды, тыс.куб.м | 30,6 6837,2 350,6 | 29,6 7041 346 | 28,7 6777 349 | 27,8 6513 433* | 26,9 6249 420* | 26,0 5985 411* |
| 5. Количество приборов учета: – общедомовых: – учета электроэнергии – учета тепла – учета горячей воды – учета холодной воды – индивидуальных – учета электроэнергии – учета тепла – учета горячей воды – учета холодной воды | 38 24 38 38 2632 – 2334 2417 | 38 24 38 38 2632 – 2334 2417 | 38 24 38 38 2632 – 2334 2417 | 42* 28* 42* 42* 2740 – 2442 2525 | 42* 28* 42* 42* 2740 – 2442 2525 | 42* 28* 42* 42* 2740 – 2442 2525 |
| 6. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории ЗАТО Сибирский, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт / 1 м2 | 65,7 | 65,5 | 62,9 | 60,2 | 58,1 | 55,8 |
| 8. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт / 1 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал / 1м2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 11. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал / 1м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 12. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории ЗАТО Сибирский, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. Удельный расход холодной воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 жителя) куб.м | 18,3 | 18,0 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 17,9 |
| 14. Удельный расход горячей воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 жителя) куб.м | 12,64 | 12,10 | 12,46 | 12,11 | 11,58 | 11,57 |
| 15. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м / 1м2 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 16. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, ед. | – | – | – | – | - | - |
| 17. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*- прогнозные значения в случае строительства четырех трехэтажных жилых домов

В ходе реализации мероприятий Программы происходит переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов.

Установкой коллективных общедомовых приборов учёта решаются следующие проблемы:

– учёт объёмов фактического потребления коммунальных ресурсов и переход в отношениях с энергоснабжающими организациями с нормативов при определении объемов потребления услуг на показания приборов учета;

– возможность организации контроля параметров качества ресурсов, позволяющего предотвратить неоправданное увеличение объёмов потребления (например, при снижении температуры горячей воды или увеличении давления холодной воды);

– возможность точного определения объема потерь ресурсов при их передачи от поставщика до потребителя;

– создание условий для регулирования объёмов потребления и проведения комплекса других ресурсосберегающих мероприятий (утепления фасадов, ограждающих конструкций, окон и т.п.).

Сами приборы учета, конечно, не экономят энергоресурсы, но их внедрение в подавляющем большинстве случаев приводит к снижению энергопотребления.

Это обусловлено тем, что потребители, в том числе управляющая компания, начинают получать точную и достоверную информацию о потреблении коммунальных ресурсов.

Появляется возможность управлять объемами потребления коммунальных ресурсов, а значит и расходами на коммунальные услуги.

В результате, потребители естественным образом оказались, мотивированы на энергосбережение. Поэтому установка приборов учета всех энергоресурсов и организации расчетов за потребляемые энергоресурсы по показаниям счетчиков является одним из основных инструментов повышения эффективности потребления энергоресурсов.

В результате реализации мероприятий Программы происходит:

- упорядочение расчетов потребителей за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО Сибирский.

- Затраты на электроэнергию мест общего пользования в жилищном фонде ЗАТО Сибирский в общем объеме потребляемой энергии составляет 20%. «Заставить» освещение работать только тогда, когда оно действительно необходимо, помогут специальные энергосберегающие устройства: фотоакустические реле. Ведь основная причина нерационального использования энергоресурсов кроется в «человеческом факторе» – мы просто забываем выключить свет, когда он не нужен. Срок окупаемости установки фотоакустических реле – от нескольких месяцев до одного года, а монтаж их несложен и не требует серьезной переделки электросети.

Замена уличных люминесцентных светильников на светодиодные светильники на основе светодиодных ламп имеют ряд преимуществ. Основные из них:

– энергосбережение - светодиодные лампы в 5 раз экономичнее энергосберегающих компактных люминесцентных ламп. При световой отдаче 60 Вт, потребление всего 2,5 Вт.

– срок службы светодиода – до 100 000 часов! Это в 10 раз больше срока службы люминесцентной лампы.

– прочность и стойкость к механическому воздействию и вибрации – корпус светодиодной лампы изготовлен из небьющегося пластика и алюминия.

– экологическая безопасность, так как лампы не содержат ртути и каких либо вредных веществ.

Стимулирование работ по росту энергоэффективности (в том числе и стимулирование эксплуатирующего персонала) - не требует значительных капитальных затрат, но в наших условиях при таких потерях может дать значительные результаты.

- Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

- эффективности жилищного фонда

| Наименование индикатора | Единица изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления электроэнергии ВСЕГО: | тыс.кВт тыс. руб. | 290 667 | 280 644 | 270 621 | 260 598 | 250 575 |
| Снижение потребления тепловой энергии ВСЕГО: | Гкал тыс. руб. | 1200 1400 | 1100 1350 | 1000 1300 | 1000 1300 | 1000 1300 |
| Снижение потребления воды ВСЕГО: | тыс.куб.м тыс. руб. | 13,3 260 | 12,6 250 | 11,8 240 | 10,4 230 | 10,1 230 |

5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Еди-ница изме- рения | Количество |  |  |  |  |  | Источники финанси–рования | Сумма затрат, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами в муниципальном жилом фонде | кв.м. | 573 | 147 | 142 | 142 | 142 | - | бюджетный | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 3 | Замена ламп накаливания в подъездах и лифтовых шахтах на люминесцентные энергосберегающие светильники | шт. | 457 | - | 230 | 227 | - | – | внебюджетный | 0,08 | – | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 4 | Установка энергоэффективных реле для управления включения источников света в местах общего пользования | шт. | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | внебюджетный | 0,55 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | П.м | 1900 | 600 | 400 | 300 | 300 | 300 | внебюджетный | 0,7 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены на энергоэффективные модели) | Ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Привлечение частных инвестиций, в том числе, в рамках реализации энергосервисных договоров | Ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | – | – | – | – | – | – |
| 8 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 6,13 4,8 1,33 | 1,45 1,2 0,25 | 1,59 1,2 0,39 | 1,49 1,2 0,29 | 1,4 1,2 0,2 | 0,2 - 0,2 |

- 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Основная цель Программы – улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление, заключается в объединении в необходимой и достаточной мере: организационных, интеллектуальных, материально-технических и финансовых ресурсов для создания комплексной и динамично развивающейся системы эксплуатации и управления энергосбережением c помощью ресурсосберегающих технологии.

Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (далее – МУМКП) создано с целью удовлетворения потребностей населения ЗАТО Сибирский в жилищно-коммунальных услугах. МУМКП осуществляет:

- производство и отпуск потребителям следующих видов энергетических ресурсов: тепловой энергии, воды;

- оптовую покупку и перепродажу электрической энергии.

Основными направлениями политики в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия является реализация мероприятий направленных на:

- снижение потерь электроэнергии при ее передаче;

- снижение расхода энергетических ресурсов, оснащение системой учета потребляемых энергоресурсов (тепло, газ, вода и др.) зданий, строений, сооружений, используемых электросетевой организацией при осуществлении услуг по передаче (распределении) электроэнергии;

- оснащение объектов МУМКП приборами учета электрической энергии и организация процесса сбора информации на основе данных приборов учета;

- проведение очередного энергетического обследования объектов МУМКП и получение «энергетического паспорта».

Задачей программных мероприятий является формирование условий, обеспечивающих экономически эффективную реализацию части потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУМКП.

Показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 (базовый) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Объем отпуска холодной воды, тыс. куб.м | 493,3 | 480 | 460 | 440 | 430 | 420 |
| 2. Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, тыс. куб.м | 493,3 | 480 | 460 | 440 | 430 | 420 |
| 3. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Объем отпуска горячей воды, тыс. куб.м | 371,3 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 |
| 5. Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, тыс. куб.м | 371,3 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 |
| 6. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Объем отпуска электрической энергии, тыс. кВт | 16808 | 16604 | 16091 | 15578 | 15065 | 14550 |
| 8. Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, тыс. кВт | 16808 | 16604 | 16091 | 15578 | 15065 | 14550 |
| 9. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Объем отпуска тепловой энергии, тыс.Гкал | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 |
| 11. Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, тыс.Гкал | 78,9 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| 12. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 13. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т / Гкал | 157 | 152,3 | 147,6 | 142,9 | 138,2 | 133,5 |
| 14. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, тыс. кВт | 1597 | 1560 | 1520 | 1490 | 1460 | 1420 |
| 15. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, тыс.Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 16. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, тыс. куб.м | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 6,8 | 5,8 | 5 |
| 17. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, тыс.кВт | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 18. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт ч/кв.м | 0,367 | 0,356 | 0,345 | 0,334 | 0,323 | 0,312 |

Решению объявленной задачи в сфере ЖКХ отвечают следующие мероприятия:

- дооснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и разработка современной комплексной системы учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды;

- снижение технологических и транспортных потерь энергетических ресурсов;

- снижение износа основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

- сокращение использования оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- сокращение количества непроизводительного ручного труда (сокращение численности обслуживающего персонала);

- повышение КПД технологического оборудования за счет энергосберегающих технологий;

- создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами;

- оперативность и оптимальность управления технологическими объектами;

- мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- информирование общественности о результатах реализации мероприятий по энерговодосбережению.

Так, в 2015 году будет организован финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и рефинансирование части экономии в стимулирование работников и проведение новых энергосберегающих мероприятий.

- Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

- эффективности систем коммунальной инфраструктуры

| Наименование индикатора | Единица изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии ВСЕГО: | тыс. Гкал тыс. руб. | 0,9 1102 | 1,2 1410 | 3 3840 | 3,5 4450 | 3,5 5110 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды ВСЕГО: | тыс.куб.м тыс. руб. | 30 650 | 30 690 | 30 730 | 20 480 | 20 510 |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь электрической энергии | тыс.кВт тыс. руб. | 180 680 | 180 790 | 210 880 | 250 1000 | 250 1200 |

6.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Едини-ца изме- рения | Количество |  |  |  |  |  |  | Сумма затрат на работы и материалы, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  | Источник финансирования | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водо-водянных нагревателей, паро-водянных КТО на ПТО котельная | шт. | 6 |  | 2 | 4 |  |  | внебюджетный | 5,0 |  | 1,75 | 3,25 |  |  |
| 2 | Замена подпиточного насоса на котельной | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | внебюджетный | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |
| 3 | Капремонт тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ | км. | 1,658 |  |  |  | 0,92 | 0,738 | внебюджетный | 4,41 |  |  | - | 2,5 | 1,91 |
| 4 | Замена деаэратора | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 2,0 |  |  |  | 0,2 | 1,8 |
| 5 | Реконструкция дымовой трубы | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 5,2 |  |  |  | 0,3 | 4,9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена подающего насоса на ст. II подъема | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | внебюджетный | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| 7 | Смена насоса ГВС на ЦТП 2 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 8 | Замена водо-водянных нагревателей, паро-водянных КТО на ПТО на ЦТП1 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | внебюджетный | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |
| 9 | Замена ВРУ-0,4кВ на НСВ-2 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | внебюджетный | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | шт. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | внебюджетный | 1,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 11 | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания КНС и КОС | шт. | 236 |  | 236 |  |  |  | внебюджетный | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| 12 | Замена устаревших силовых трансформаторов | шт. | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | внебюджетный |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена участков кабельных линий 10 кв | км. | 1,2 |  |  |  | 0,6 | 0,6 | внебюджетный |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена участков кабельных линий 0,4 кв | км. | 2,8 |  | 0,9 | 0,7 | 1,2 |  | внебюджетный |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена применяемых уличных светильников на энергосберегающие светильники, в т.ч.установка опор с кабельными линиями | шт. шт. | 40 5 | 20 5 | 10 - | 10 - | - - | - - | бюджетный | 1,2 0,2 | 0,4 0,2 | 0,4 - | 0,4 - | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: в т.ч. бюджетный внебюджетный | 23,46 1,4 22,06 | 1,3 0,6 0,7 | 5,35 0,4 4,95 | 4,7 0,4 4,3 | 3,5 - 3,5 | 8,61 - 8,61 |

7. Программные мероприятия по энергосбережению

в транспортном комплексе ЗАТО Сибирский

На территории городского округа ЗАТО Сибирский действуют                   автотранспортное предприятие  ИПБОЮЛ А.С. Нестерова, осуществляющее перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам.

Муниципальный автопарк состоит из подвижного состава муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.  Транспортный комплекс городского округа ЗАТО Сибирский осуществляет весь перечень услуг по пассажироперевозкам и ремонту автотехники.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в транспортном комплексе

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 (базовый) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | – | – | – | – | – | – |
| 3. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | – | – | – | 2 | 2 | 2 |

Важнейшей задачей муниципальной программы является разработка системы стимулирования к внедрению прогрессивных, экономически эффективных решений.

Проведенный анализ сферы транспортного обслуживания позволил инициировать необходимые предложения для достижения прогнозируемых показателей.

Технические требования к качеству моторных топлив обусловлены общими требованиями к автомобилям на ближайшую перспективу. В связи с этим к автомобилям помимо традиционных требований – обеспечение высокой надёжности и топливной экономичности – предъявляются всё более жёсткие экологические требования по выбросам вредных веществ.

Производство топлив с улучшенными показателями требует дополнительных затрат и, соответственно, их цены возрастают по мере ужесточения норм. Поэтому по экономическим причинам виды топлив с высокими экологическими характеристиками целесообразно применять только на соответствующей им технике.

В ходе реализации программы предстоит замещение устаревших  автомобилей современными – с более экономичными двигателями.

Факторами, сдерживающими рост потребления топлива, станут:

- увеличение парка новых автомобилей с современными более экономичными двигателями;

- вывод из эксплуатации старых, неэкономичных моделей, работающих на топливе Евро –1.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить конкурентоспособность и рентабельность пассажирских перевозок, качество транспортного обслуживания, уровень безопасности транспортных услуг автотранспортных предприятий, а также перевозок в бюджетных учреждениях, организациях и органах местного самоуправления.

Экономический эффект от предложенных мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в транспортном  комплексе

| Наименование индикатора | Единица изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления моторного топлива ВСЕГО: | тыс.л. тыс. руб. | 18 540 | 12 380 | 12 400 | 12 420 | 12 440 |

7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в транспортном  комплексе

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица изме– рения | Количество |  |  |  |  |  | Источники финанси–рования | Сумма затрат, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Внедрение системы логистики работы транспорта и транспортных процессов | ед. | 1 | – | 1 | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Замещение устаревшего автопарка современными автомобилями с более экономичными двигателями | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | бюджетный внебюджетный | 2,0 - | 1,0 - | 1,0 - | - - | - - | - - |
| 3 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | – | – | – | – | – | – |
| ИТОГО в т.ч. бюджетный внебюджетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 2,0 - | 1,0 1,0 - | 1,0 1,0 - | - - - | - - - | - - - |

8. Механизм реализации Программы и

контроль  за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского округа ЗАТО Сибирский на 2015–2019 годы» осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский.

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально - экономической ситуации проводится ежегодно управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.