# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2017                                                                                                № 240                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год.

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам                   (Болотникова С.Ю.) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 16.05.2017  №  240

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год

ЗАТО Сибирский, 2017

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год

| Наименование Программы | Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - решение Совета депутатов от 28.08.2014 № 48/291 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» |
| Муниципальный заказчик –координатор Программы | Администрация ЗАТО Сибирский |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | - управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края; - МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| Цель Программы | Создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Сибирский |
| Задачи Программы | Благоустройство территории городского округа: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий Программы представлен в разделе 5 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в разделе 11 |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Объем финансирования: - федеральный бюджет: 2171,85 тыс. рублей; - краевой бюджет: 214,8 тыс. рублей; - местный бюджет: 20,0 тыс. рублей; - средства, полученные от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица): не менее 1% от общей стоимости работ в рамках дополнительного перечня работ, в том числе средства местного бюджета – 7,543 тыс. рублей - реализация обязательств собственника муниципального жилого фонда |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшение внешнего облика городского округа; - приведение объектов благоустройства в нормативно-техническое состояние, отвечающее стандартам качества |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский. Общее руководство за реализацией мероприятий Программы осуществляет управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |

1. Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства в ЗАТО Сибирский

Благоустройство территории городского округа является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. В последние годы благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский придается большое значение. В ЗАТО Сибирский строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории города и механизированную уборку дворовых территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. На территории ЗАТО Сибирский расположено 35 многоквартирных домов, которые оснащены 18 детскими площадками на придомовой территории. Из них 12, внешний вид и техническое состояние которых не соответствует требованиям действующего законодательства и Правилам благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, что составляет 66 % от общего количества придомовых территорий.

Не только элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Так же недостаточно обустроены места массового скопления людей.  Места отдыха ЗАТО Сибирский требуют оснащения современными малыми архитектурными формами, объектами уличного освещения.

Таким образом, проблема благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский является одной из насущных, требующих каждодневного внимания власти города и принятия эффективных решений собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей городского округа. Определение перспектив благоустройства городского округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству городского округа, улучшению его эстетического состояния.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка

целей и постановка задач Программы

Основным приоритетом политики в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации ежегодно (в период с 2017 по2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, территорий, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, подлежащие до 2020 года благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Целью Программы является создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения ЗАТО Сибирский.

Указанная цель соответствует:

- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протоколот21.11.2016 № 10);

- стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.

Достижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную, экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, определяется решением следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Сибирский.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в разделе 11 Программы.

3. Объем финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств заинтересованных лиц.

Общий объем финансирования Программы составляет:

1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств:

- федерального бюджета – 1447,9 тыс. рублей,

- краевого бюджета – 143,2 тыс. рублей,

- заинтересованных лиц – не менее 1% от стоимости работ в рамках дополнительного перечня работ, в том числе средства местного бюджета – 7,543 тыс. рублей - реализация обязательств собственника муниципального жилого фонда в мероприятиях Программы;

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств:

- федерального бюджета – 723,95 тыс. рублей;

- краевого бюджета  – 71,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

Объем денежных средств заинтересованных лиц на реализацию Программы определяется с учетом положений Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Сибирский (раздел 8 Программы).

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников настоящей Программы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.

Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский осуществляет:

- планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

- контроль хода реализации Программы;

- обеспечение выполнения условий, предусмотренных разделом 7 настоящей Программы;

- представление Минстройтрансу Алтайского края отчетов о реализации мероприятий Программы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектом муниципальной собственности» городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в целях выполнения работ по благоустройству территорий ЗАТО Сибирский:

- заключает контракты на выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- ведет учет денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в разрезе плательщиков, видов работ по благоустройству дворовых территорий, на оплату которых поступают денежные средства, дворовых территорий, многоквартирных домов, и предоставляют отчеты об их использовании;

- обеспечивает целевое расходование средств.

Ответственный исполнитель Программы, ее участники осуществляют согласованные действия при реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

5. Перечень основных мероприятий Программы

5.1. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в ходе реализации Программы:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, д. 2 | 1) установка скамеек, 2) установка урн, 3) оборудование детской и спортивной площадки |
| 2 | ЗАТО Сибирский ул. Кедровая, д. 4 | 1) установка скамеек, 2) установка урн, 3) оборудование детской и спортивной площадки |

5.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в ходе реализации Программы:

| № п/п | Общественная территория, адрес | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский парк, ЗАТО Сибирский | 1) установка скамеек, 2) установка урн, 3) устройство освещения территории |

5.3. Перечень основных мероприятий Программы:

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| Обустройство придомовых территорий | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 25.05.2017 | 31.12.2017 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Сибирский |
| Обустройство общественной территории | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 25.05.2017 | 31.12.2017 | повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий |

5.4. План реализации программы:

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) в 2017 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Утверждение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | 16.03. 2017 |  |  |  |
| Утверждение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | 16.03. 2017 |  |  |  |
| Утверждение Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | 16.03. 2017 |  |  |  |
| Утверждение состава общественной комиссии для обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией муниципальной программы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | 16.03. 2017 |  |  |  |
| Заключение соглашений о предоставлении в 2017 году субсидий из краевого бюджета на поддержку Программы | Комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |  | до 15.04. 2017 |  |  |
| Разработка и размещение для общественного обсуждения проекта Программы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | до 01.04. 2017 |  |  |
| Организация и проведение общественных обсуждений проекта Программы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | с 01.04. 2017 по 10.05. 2017 |  |  |
| Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Программу | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | до 01.05. 2017 |  |  |
| Утверждение Программы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | до 25.05. 2017 |  |  |
| Утверждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в Программу | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  |  | до 01.07. 2017 |  |
| Реализация Программы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектом муниципальной собственности» |  | с 25.05. 2017 |  | до 31.12. 2017 |
| Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | до 31.12. 2017 |

6. Срок реализации Программы.

Срок реализации программы - 2017 год.

7. Порядок реализации мероприятий Программы

7.1. Объем средств, направляемых на финансирование Программы,  распределяется следующим образом:

- 2/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа ЗАТО Сибирский в рамках Программы.

7.2. Адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ формируется на основании предложений заинтересованных лиц, подготовленных в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – «минимальный перечень работ») и (или) перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – «дополнительный перечень работ») и одобренных в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2017 № 128 «О проведении информационно-разъяснительной работы в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский».

7.3. К минимальному перечню работ, финансируемых за счет субсидий, средств местных бюджетов и заинтересованных лиц относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

К дополнительному перечню работ, финансируемых за счет субсидий, средств местных бюджетов и заинтересованных лиц относятся:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование зон отдыха;

- устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок;

- озеленение территорий.

7.4. Условия о форме и доле участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы, сформированной исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ:

| Форма и доля участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в рамках минимального перечня работ | Форма и доля участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ |
| --- | --- |
| финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц не предусмотрено | форма участия - финансовая; доля участия - не менее 1 % стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |

7.5. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед*, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием: - с бордюром - без бордюра | кв.м кв.м | 1780 870 |
| 2 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | кв.м | 1776 |
| 3 | Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | кв.м | 1264 |
| 4 | Поднятие горловины колодца : - без стоимости люка - со стоимостью люка | шт. шт. | 3824 7568 |
| 5 | Установка скамейки | шт. | 13200 |
| 6 | Установка урны для мусора | шт. | 2170 |
| 7 | Стоимость опоры уличного освещения наружного освещения | ед. | 56478 |
| 8 | Посадка зеленых насаждений: - деревьев - кустарника (живая изгородь) | шт. п.м. | 7200 9400 |
| 9 | Посев газона | кв.м | 600 |
| 10 | Устройство покрытия: - искусственного резинового - мелкогравийного | кв.м кв.м | 2100 320 |
| 11 | Установка игровых и спортивных элементов: - качели (двойные) - игровой комплекс с горкой - игровой элемент в ассортименте - карусель - песочница - лаз - спортивный тренажер | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 21960 204600 49200 32400 30960 22800 27400 |

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2017 года (с НДС).

7.6. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны проводится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектные, проектно-строительные организации, юридические и физические лица не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, принимающие участие в разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и выполняющие работы, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за соблюдение обязательных требований действующих нормативных документов в области строительства в части обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов.

8. Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Сибирский

8.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств, полученных от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Сибирский, механизм контроля за их расходованием.

8.2. Денежные средства на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории заинтересованными лицам и зачисляются на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения «Единая служба по благоустройству и содержанию объектом муниципальной собственности» городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее – МБУ ЕСПБОМС), предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), открытом в органе Федерального казначейства (далее – лицевой счет).

8.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. Фактический объем денежных средств в пределах установленной доли софинансирования, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8.4. Денежные средства перечисляются заинтересованными лицами на лицевой счет в течение 10 дней со дня принятия решения общественной комиссией для обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией муниципальной программы о проведении соответствующих работ по благоустройству дворовой территории. Решение должно содержать наименование вида (содержания)  работ, места проведения работ, стоимость работ, реквизиты для перечисления денежных средств.

8.5. МБУ ЕСПБОМС ведет учет денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в разрезе плательщиков, видов работ по благоустройству дворовых территорий, на оплату которых поступают денежные средства, дворовых территорий, многоквартирных домов.

8.6. В целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Сибирский МБУ ЕСПБОМС заключает контракты на выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

8.7. Оплата выполненных работ за счет доли участия заинтересованных лиц осуществляется в пределах общей стоимости выполненных работ и средств, поступивших от заинтересованных лиц.

8.8.  Информация о поступающих от заинтересованных лиц денежных средствах ежемесячно публикуется на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский и направляется общественной комиссии для обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2017 № 128.

В целях публикации информации о поступающих от заинтересованных лиц денежных средствах МБУ ЕСПБОМС представляет информацию в комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором поступили денежные средства. Комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в течение пяти рабочих дней направляет информацию в управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский для публикации. Управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский обеспечивает публикацию информации в течение пяти дней со дня ее получения.

8.9. МБУ ЕСПБОМС, управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский обеспечивают целевое расходование средств, поступивших от заинтересованных лиц.

8.10. Контроль за расходованием средств, поступивших от заинтересованных лиц, осуществляется комитетом по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края. В целях контроля МБУ ЕСПБОМС представляет ежемесячно отчет о поступлении и расходовании средств, поступивших от заинтересованных лиц, по форме установленной комитетом по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края с приложением документов, подтверждающих факт поступления и расходования денежных средств.

9. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год

9.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется после решения общественной комиссии для обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2017 № 128, о включении дворовой территории в Программу.

9.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории включает в себя:

1) текстовую часть - пояснительную записку, состоящую из технико-экономических показателей, необходимых для определения объемов работ 
по благоустройству, в том числе:

- площадь территории благоустройства;

- площадь проездов;

- площадь озеленения;

- площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей;

- иные показатели.

2) схему благоустройства дворовой территории, на которой отображаются:

- новые тротуары, пешеходные дорожки;

- новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;

- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;

- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников);

- места установки опор уличного освещения;

- устройство ограждений (при необходимости устройства таковых).

3) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.

4) 3-D визуализацию в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).

5) иные схемы, чертежи при необходимости.

9.3. Прием дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, осуществляется до 31.05.2017.

9.4. Организация обсуждения дизайн-проекта обеспечивает ответственный исполнитель программы.

9.5. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, представителя управляющей организации.

9.6. Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.

10. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы городского округа ЗАТО Сибирский |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение, как минимум, на 10 % доли благоустроенных дворовых территорий | - повысит качество городской среды; - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию; - повысит конкурентоспособность городского округа ЗАТО Сибирский, его привлекательность для населения и бизнеса; - сформирует на территории городского округа ЗАТО Сибирский новые и современные общественные пространства |
| 2. | Благоустройство не менее одной общественной территории города |  |
| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение 2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности |
| 2. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры сооучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса 2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов 3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах |
| 3. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов 2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне 3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации Программы |

11. Сведения о показателях Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв.м | 8/6600 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | 44 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа ЗАТО Сибирский) | Проценты | 39 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 11500 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа ЗАТО Сибирский | кв.м. | 0,8 |
| 7 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | Проценты | 0 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | Проценты | Не менее 1 |

12. Контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский, общественная комиссия для обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией муниципальной программы, утвержденная постановлением Администрации АТО Сибирский от 15.03.2017 № 128 «О проведении информационно-разъяснительной работы в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2017 год.

Общее руководство, корректировка планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально - экономической ситуации проводится управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.