РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2017                                                                                                  № 51                                                                                                                                                                ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 18.03.2016 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016–2020 годы и период до 2027 года»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайский края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 18.03.2016 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016–2020 годы и период до 2027 года» следующие изменения:

в муниципальной программе «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016–2020 годы и период до 2027 года» (далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:

1.1. в паспорте Программы:

- позицию «Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы – 206,1 млн. руб., в том числе: бюджетные средства  –  158,9 млн. руб.; внебюджетный источник – 47,2 млн. руб.»;

- позицию «Исполнители Программы» дополнить словами «муниципальные учреждения ЗАТО Сибирский»;

- Сводный перечень подпрограмм и программных мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016-2020 годы изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансиро-вания | Предельные объемы финансирования (в ценах 2015 года, тыс. руб.) | Сроки выполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016–2019 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», муниципальные учреждения и предприятия городского округа ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 35138,7 0 1018,7 34120,0 | 8100,7 0 180,7 7920,0 | 12510,0 0 0 12510,0 | 6748,0 0 838,0 5910 | 7780,0 0 0 7780,0 | 0 0 0 0 | 2016-2019 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 – 2017 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский (по согласованию), управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет | 325,2 0 245,2 | 205,2 0 205,2 | 40,0 0 40,0 | 40,0 0 0 | 40,0 0 0 | 0 0 0 | 2016-2019 |
| 3. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016–2027 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 22367,9 0 9242,9 13125,0 | 15567,9 0 9242,9 6325,0 | 5700,0 0 0 5700,0 | 1100,0 0 0 1100,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016–2018 |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», муниципальные учреждения ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет | 131371,7 0 131371,7 | 36515,0 0 36515,0 | 32848,3 0 32848,3 | 26813,5 0 26813,5 | 35194,9 0 35194,9 | 0 0 0 | 2016-2018 |
| 5. | Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 16883,8 | 5255,8 | 3876,0 | 3876,0 | 3876,0 | 0 | 2016-2019 |
| 5.1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 2283,8 | 1005,8 | 426 | 426 | 426 | 0 | 2016-2019 |
| 5.2 | Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 4250,0 | 4250,0 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 | 2016 |
| 7. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 2016-2019 |
|  | Всего по Программе |  | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 206167,3 0 158922,3 47245,0 | 65684,6 0 51439,6 14245,0 | 55014,3 0 36804,3 18210,0 | 38577,5 0 31567,5 7010,0 | 46890,9 0 39110,9 7780,0 | 0 0 0 0 | 2016-2019 |

».

1.2. в Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016–2019 годы» (Приложение 1):

- в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы (в ценах года)»  изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| местный бюджет | 0,18 | 0 | 0,838 | 0 |
| внебюджетные источники | 7,92 | 12,51 | 5,91 | 7,78 |
| Общий объем средств | 8,1 | 12,51 | 6,748 | 7,78 |

»;

- таблицу «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Ед. изм. | Количество | Источники финансиро-вания | Предельные объемы финансирования, млн. рублей | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | по годам |  | Всего | по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |
| 1.1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | управление по муниципальным информационным ресурсам, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | – | – | – | – | – | 2016-2019 |
| 1.2. | Ремонт системы отопления зданий | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, муниципальные учреждения ЗАТО Сибирский | шт. | 1 | 1 | - | - | - | местный бюджет | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 1.3. | Замена применяемых люминистцентных светильников на энергосберегающие светильники, включая установку опор с кабельными линиями | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», руководители учреждений | шт. | 266 | 133 | 133 | - | - | внебюджетные средства | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 2017 |
| 1.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», руководители учреждений | Ед. | 260 | 260 | – | – | – | внебюджетные средства | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 1.5. | Закупка энерго-потребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», руководители учреждений | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | внебюджетные средства | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2016-2019 |
|  | Итого по разделу 1 | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 1,38 0,18 1,2 | 0,68 0,18 0,5 | 0,5 - 0,5 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,1 |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 2.1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | управление по муниципальным информационным ресурсам, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | – | – | – | – | – | 2016-2019 |
| 2.2. | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами в муниципальном жилом фонде | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | кв.м | 285 | 143 | 142 | - | - | местный бюджет | 0,838 | 0 | 0 | 0,838 | 0 | 2018 |
| 2.3. | Замена ламп накаливания в подъездах и лифтовых шахтах на люминесцентные энергосберегающие светильники | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, управляющая организация | шт. | 457 | 230 | 227 | - | – | внебюджетные средства | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 2016-2017 |
| 2.4. | Установка энергоэффективных реле для управления включения источников света в местах общего пользования | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, управляющая организация | шт. | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | внебюджетные средства | 0,50 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2016-2019 |
| 2.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, управляющая организация | п.м | 1300 | 400 | 300 | 300 | 300 | внебюджетные средства | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 2016-2019 |
| 2.6. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены на энергоэффективные модели) | управление по муниципальным информационным ресурсам, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | – | – | – | – | – | 2016-2019 |
| 2.7. | Привлечение частных инвестиций, в том числе, в рамках реализации энергосервисных договоров | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | – | – | – | – | – | 2016-2019 |
|  | Итого по разделу 2 | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 2,098 1,018 1,08 | 0,57 0,18 0,39 | 0,29 0 0,29 | 1,038 0,838 0,2 | 0,2 - 0,2 | 2016-2019 |
| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Теплоснабжение |
| 3.1. | Реконструкция газоходов котлоагрегатов ПТВМ-30М | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | Ед. | 1 | 0,35 | 0,65 | - | - | внебюджетные средства | 5,5 | 1,9 | 3,6 | 0 | 0 | 2016-2017 |
| 3.2. | Замена кожухо-трубного водо-водяного теплообменника теплового контура котлов ДКВР | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | ед. | 1 | - | 1 | - | - | внебюджетные средства | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 2018 |
| 3.3. | Капремонт тепловых сетей с заменой изоляции на ППУ | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | км. | 1,658 | - | 0,92 | 0,738 | - | внебюджетные средства | 4,41 | 0 | 0 | 2,5 | 1,91 | 2018-2019 |
| 3.4. | Замена теплообменников ГВС 1 ступени в КТЭБ | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 1 | - | - | - | 1 | внебюджетные средства | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 3.5. | Реконструкция дымовой трубы | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 1 | - | - | - | 1 | внебюджетные средства | 5,2 | 0 | 0 | 0,3 | 4,9 | 2018-2019 |
| Водоснабжение |
| 3.6. | Смена насоса ГВС на ЦТП 2 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 1 | - | 1 | - | - | внебюджетные средства | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 2017 |
| 3.7. | Замена водо-водянных нагревателей, паро-водянных КТО на ПТО на ЦТП1 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 2 | 2 | - | - | - | внебюджетные средства | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 3.8. | Замена ВРУ-0,4кВ на НСВ-2 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 1 | 1 | - | - | - | внебюджетные средства | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| Водоотведение |
| 3.9. | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | внебюджетные средства | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2016-2018 |
| 3.10. | Установка энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания КНС и КОС | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 236 | 236 | - | - | - | внебюджетные средства | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| Электроснабжение |
| 3.11. | Замена устаревших силовых трансформаторов | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | шт. | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | внебюджетные средства | 2,295 | 0,258 | 1,457 | 0,322 | 0,258 | 2016-2017 |
| 3.12. | Замена участков кабельных линий 10 кв | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | км. | 8,432 | - | 4,872 | 3,56 | - | внебюджетные средства | 4,267 | 0 | 2,779 | 1,488 | 0 | 2018-2019 |
| 3.13. | Замена участков кабельных линий 0,4 кв | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту, МУМКП | км. | 9,83 | 3,42 | 5,56 | - | 0,85 | внебюджетные средства | 5,865 | 1,773 | 3,584 | 0 | 0,508 | 2016-2018 |
|  | Итого по разделу 3 | в т.ч.: бюджетный внебюджетный | 33,04 - 33,04 | 7,53 - 7,53 | 12,22 - 12,22 | 5,71 - 5,71 | 7,58 - 7,58 | 2016-2019 |
| 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 4.1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | управление по муниципальным информационным ресурсам, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | – | – | – | – | – | 2016-2019 |
|  | Итого по разделу 4 | в т.ч. бюджетный внебюджетный | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | ИТОГО в т.ч. бюджетный внебюджетный | 35,138 1,018 34,12 | 8,1 0,18 7,92 | 12,51 0 12,51 | 6,748 0,838 5,91 | 7,78 0 7,78 |  |

».

1.3. в Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 - 2017 годы» (Приложение 2):

- в паспорте Подпрограммы в позиции «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы (в ценах года)»  цифру «705,2» заменить на цифру «245,2»,  цифру «500» заменить на цифру «40»;

- таблицу «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский | управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
| 1.2 | Организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 1 |  | - | - | - | - |
| Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения; содержание и эксплуатация таких комплексов | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 2 |  | - | - |  |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении |
| 3.1 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2016-2017 годы |
| 3.2 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2016-2017 годы |
| 3.3 | Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 3 |  | 20 | 10 | 10 |  |
| 4. Мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения |
| 4.1 | Исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | 2016-2017 годы |
| 4.2 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (установка дорожных знаков, ремонт дорожного полотна) | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | 225,2 | 195,2 | 30 | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 4 |  | 225,2 | 195,2 | 30 |  |
| 5. Мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| 5.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Филиал КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им.А.Ф. Воробьева» Городская больница, ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 5 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  | 245,2 | 205,2 | 40 |  |

».

1.4. в Подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2016-2027 годы» (Приложение 3):

- в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы и источники финансирования 1 этапа Подпрограммы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию 1 этапа Подпрограммы – 22,3 млн. руб., в том числе: бюджетные средства  –  9,2 млн. руб.; внебюджетный источник – 13,1 млн. руб.»;

- таблицу «Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Предельные объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Подпрограммы | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт, реконструкция, строительство объектов теплоснабжения |
| 1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке ул. Кедровая, д.19 (Стадион) -ул. Кедровая, д.17, ул. Победы, д.1-ул. Кедровая, д.1 | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 6580 0 6055 525 | 5914,6 0 5389,6 525 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016-2017 |
| 1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей на участке гаражи Администрации и СРМ МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1545 0 1545 0 | 1545 0 1545 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 1.3. | Замена водо-водяных нагревателей КТЭБ | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 2200 0 0 2200 | 2200 0 0 2200 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 1.4. | Замена подпиточного насоса на котельной №1 | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 200 0 0 200 | 200 0 0 200 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 1.5. | Замена насоса ГВС на ЦТП №1 | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 800 0 0 800 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2017 |
| 1.6. | Установка автоматизированных систем подачи ГВС и расхода теплоносителя на производство ГВС на ЦТП | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1300 0 0 1300 | 1300 0 0 1300 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство объектов водоснабжения |
| 2.1. | Замена ветхих стальных труб водоснабжения на полиэтиленовые | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные учреждения ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 3748 0 148 3600 | 1348 0 148 1200 | 1300 0 0 1300 | 1100 0 0 1100 | 2016-018 |
| 2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети (водовода) на участке от артезианских скважин до НСВ-2 | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1105 0 1105 0 | 1105 0 1105 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 3. Ремонт, реконструкция, строительство объектов водоотведения |
| 3.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей методом ГНБ (Кедровая 17,12) | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 925,3 0 925,3 0 | 925,3 0 925,3 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 3.2. | Обследование КОС | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 130 0 130 0 | 130 0 130 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016 |
| 4. Ремонт, реконструкция, строительство объектов электроснабжения |
| 4.1. | Замена шкафов РУ с заменой кабельных линий на КНС 10/41, КНС 6/106, КНС 6/74 | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1500 0 0 1500 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1500 | 0 0 0 0 | 2017 |
| 4.2. | Замена РУ на насосной станции водопровода второго подъема (НСВ-2) | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1200 0 0 1200 | 0 0 0 0 | 1200 0 0 1200 | 0 0 0 0 | 2017 |
| 4.3. | Замена силовых трансформаторов | МУМКП | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 1800 0 0 1800 | 900 0 0 900 | 900 0 0 900 | 0 0 0 0 | 2017 |
| 4.4. | Приобретение резервных источников электроснабжения, в т.ч.: - для котельной, - для станции I подъема, - для станции II подъема, - для КНС | отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016-2018 |
| 5. Новое строительство |
| 5.1. | Строительство станции доочистки питьевой воды, реконструкция зданий 2-го подъема | МУМКП, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016-2018 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 22367,9 0 9242,9 13125 | 15567,9 0 9242,9 6325 | 5700 0 0 5700 | 1100 0 0 1100 |  |

».

1.5 в Подпрограмме «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2027 годы» (Приложение 4):

- в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| местный бюджет | 36515 | 32848,3 | 26813,5 | 35194,9 | 0 |

»;

- таблицу «Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источник финансирования | Предельные объемы финансирования по годам, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», муниципальные учреждения ЗАТО Сибирский | местный бюджет | 47528,8 | 17963,8 | 12175 | 9345 | 8045 | 0 | 2016-2020 |
| 2. | Озеленение и содержание элементов озеленения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 8767 | 2080,0 | 2229 | 2229 | 2229 | 0 | 2016-2020 |
| 3. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 44852,1 | 11552,1 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 | 2016-2020 |
| 4. | Уличное освещение | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | местный бюджет | 5519,7 | 1857,0 | 1220,9 | 1220,9 | 1220,9 | 0 | 2016-2020 |
| 5. | Ремонт, реконструкция, содержание, автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | местный бюджет | 21657,1 | 3062,1 | 4576,4 | 2918,6 | 11100 | 0 | 2016-2020 |
| 6. | Обновление коммунальной техники | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 3047 | 0 | 1547 | 0 | 1500 |  | 2017-2019 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | местный бюджет | 131371,7 | 36515,0 | 32848,3 | 26813,5 | 35194,9 | 0 | 2016-2020 |

».

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев