РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2020                                                                                  № 56                                                                                                                                                                ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 05.12.2018 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности на 2019–2021 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайский края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 05.12.2018 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности на 2019–2021 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности.».

1.3.  В Программе «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности на 2019-2021 годы», утвержденной указанным постановлением:

1.3.1. в титульном листе наименование Программы изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности»;

1.3.2. Содержание Программы изложить в следующей редакции:

«Содержание

1. Паспорт программы………………………………………….……………………....3

2. Технико-экономическое обоснование программы ...................................................5

3. Основные цели и задачи программы… ……...…………….………………….…....7

4.  Мероприятия по реализации программы и ее ресурсное обеспечение......................................................................................................................................8

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы...............................................................................................................................8

6. Система организации выполнения программы и контроля  за исполнением программных мероприятий……..…….................................................................................9

Приложение 1 Сводный перечень программных мероприятий по реализации программы……………………………………………..…………………………………...10

Приложение 2 Перечень целевых показателей (индикаторов) программы….………………………………………………………………………………….13»;

1.3.3. раздел 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ, градостроительной и дорожной деятельности» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/196 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитии городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края до 2025 года»; - постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | - комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края; - управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»; |
| Цели Программы | - создание благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня благоустройства, озеленения и текущего содержания территорий общего пользования ЗАТО Сибирский; - развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ЗАТО Сибирский для обеспечения комфортных условий проживания граждан. |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства и озеленения ЗАТО Сибирский; - устранение физического износа и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности; - создание функционально и пространственно сбалансированной среды обитания жителей; - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; - обеспечение населения качественными и своевременными коммунальными услугами. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - мероприятия в сфере благоустройства; - содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе муниципального жилищного фонда; - мероприятия по осуществлению градостроительной деятельности; - мероприятия по осуществлению дорожной деятельности; - мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - площадь объектов муниципальной собственности, обеспеченных своевременным обслуживанием конструкций и инженерных систем; - площадь благоустроенных территорий, обеспеченных своевременным обслуживанием и озеленением; - доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети; - количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности; - увеличение автопарка коммунальной техники для обеспечения своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети; - обеспечение оборудованием и техникой для нужд жилищно-коммунального хозяйства. |
| Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Объем финансирования Программы составляет - 180560,4 тыс. руб., в том числе: в 2019 году – 59647,6 тыс. руб.; в 2020 году – 47219,7 тыс. руб.; в 2021 году – 37946,9тыс. руб.; в 2022 году – 35746,2 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшение внешнего облика городского округа; - приведение объектов муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда в нормативно-техническое состояние, отвечающее стандартам качества; - увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности улично-дорожной сети; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - привидение в соответствие документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории с требованиями действующего законодательства |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, за исполнением муниципальных контрактов выполнения работ, предусмотренных программными мероприятиями, осуществляет управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |

»;

1.3.4.  Раздел 3 «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:

«3. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

3.1. Цели Программы:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня благоустройства, озеленения и текущего содержания территорий общего пользования ЗАТО Сибирский;

- развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ЗАТО Сибирский для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

3.2. Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства и озеленения ЗАТО Сибирский;

- устранение физического износа и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности;

- создание функционально и пространственно сбалансированной среды обитания жителей;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение   населения качественными и своевременными коммунальными услугами.

3.3. Срок реализации Программы 2019-2022 годы.»;

1.3.5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3.6.  Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) разместить настоящее постановление в газете «Сибирский вестник» и на официальном Интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации                                                                                  С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

От 06.02.2020 № 56

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие городского округа ЗАТО Сибирский

Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ,

градостроительной и дорожной деятельности»

Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п |  |  | Наименование подпрограммы, мероприятия | Исполнители, соисполнители | Предельные объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| Цель 1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня благоустройства, озеленения и текущего содержания территорий общего пользования ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства и озеленения ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Содержание объектов благоустройства | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 9695,9880 | 3534,588 |  | 3175,4 | 1945,8 | 1040,2 |  |  | 2019-2022 |  |
| 1.2. |  |  | Ремонт объектов благоустройства | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский (далее- Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту ) | 6083,1930 | 2583,393 |  | 1499,8 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 2019-2022 |  |
| 1.3. |  |  | Озеленение и содержание элементов озеленения | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 11860,7000 | 3 172,4 |  | 3269,0 | 2860,2 | 2559,1 |  |  | 2019-2022 |  |
| 1.4. |  |  | Содержание и ремонт объектов уличного освещения | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 6705,221 | 1654,221 |  | 1604,0 | 1721,0 | 1726,0 |  |  | 2019-2022 |  |
| 1.5. |  |  | Разработка проектов благоустройства территории и прохождение экспертизы проектов | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 200,000 | 130,0 |  | 30,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 2019-2022 |  |
| 1.6. |  |  | Праздничное оформление общественных территорий и объектов муниципальной собственности | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 618,508 | 618,508 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2019 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  | 35163,6 | 11 693,1 |  | 9578,2 | 7547,0 | 6345,3 |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Устранение физического износа и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 39898,700 | 10525,8 |  | 11391,9 | 9490,0 | 8491,0 |  |  | 2019-2022 |  |
| 2.2. |  |  | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной собственности, включая разработку проектов | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 1628,320 | 1628,32 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2019 |  |
| 2.3. |  |  | Содержание муниципального жилищного фонда | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 1821,000 | 450,0 |  | 471,0 | 450,0 | 450,0 |  |  | 2019-2022 |  |
| 2.4. |  |  | Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда (взносы на капитальный ремонт) | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 17710,433 | 4420,433 |  | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 |  |  | 2019-2022 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2 |  | 61058,5 | 17024,6 |  | 16292,9 | 14370,0 | 13371,0 |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание функционально и пространственно сбалансированной среды обитания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Градостроительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, внесение сведений о границах населенного пункта и территориальных зон |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 214,2 | 214,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2019 |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 214,2 | 214,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ЗАТО Сибирский для обеспечения комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дорожная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 50 983,80 | 13 842,0 |  | 12467,3 | 12359,6 |  | 12314,9 |  |  | 2019-2022 |
| 4.2. |  |  | Обновление коммунальной техники | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 3 605,00 | 1 900,0 |  | 1705,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2019-2022 |
|  |  |  | Итого по разделу 4 |  | 54 549,40 | 15 742,0 |  | 14172,3 | 12359,6 |  | 12314,9 |  |  |  |
| 5. Дорожные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 14 544,10 | 3 656,3 |  | 3542,6 | 3650,3 | 3694,9 |  |  |  | 2019-2022 |
|  |  |  | Итого по разделу 5 |  | 14544,1 | 3 656,3 |  | 3542,6 | 3650,3 | 3694,9 |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Обеспечение населения качественными и своевременными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Приобретение канализационной насосной станции | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 898,0 | 898,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2019 |
| 6.2. |  |  | Приобретение комбинированной машины с илососным и каналопромывочным оборудованием для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов канализации, а также ликвидации в них аварийных засоров | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 7259,4 | 7 259,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2019 |
| 6.3. |  |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 90,0 | 30,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 2019 |
| 6.4. |  |  | Приобретение аварийно-ремонтной машины для производства работ на инженерных сетях тепло-, водоснабжения и канализации | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 3130,0 | 3 130,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2019 |
| 6.5. |  |  | Капитальный ремонт здания котельной: замена топливопроводов | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 1345,3 |  |  | 1345,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 6.6. |  |  | Капитальный ремонт здания котельной. Замена наружных газоходов от котлов ПТВМ-30М до дымовой трубы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | 2268,4 |  |  | 2268,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 6 |  | 14991,1 | 11 317,4 |  | 3633,7 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по программе: |  | 180560,4 | 59647,6 |  | 47219,7 | 37946,9 |  |  | 35746,2 |  |  |

»;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

От 06.02.2020 № 56

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие городского округа ЗАТО Сибирский

Алтайского края в сферах благоустройства, ЖКХ,

градостроительной и дорожной деятельности»

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей (индикаторов), соответствующие годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Площадь благоустроенных территорий, обеспеченных своевременным обслуживанием и озеленением | Кв.м | Муниципальное задание на выполнение Муниципальным бюджетным учреждением «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» и отчет о выполнении качественных и натуральных показателей | ежегодно | 102518 | 102518 | 102518 | 102518 |
| 2. | Площадь объектов муниципальной собственности, обеспеченных своевременным обслуживанием конструкций и инженерных систем | Кв.м | Муниципальное задание на выполнение Муниципальным бюджетным учреждением «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» и отчет о выполнении качественных и натуральных показателей | ежегодно | 79961 | 79961 | 79961 | 79961 |
| 3. | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | Протяженность улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | ежегодно | 93 | 95 | 98 | 98 |
| 4. | Количество детских площадок, приведенных в соответствие требованиям безопасности, приведенных в соответствие с ГОСТ Р 52169-2012 | Ед. | ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» | ежегодно | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Количество новых объектов, обеспечивающих качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг | Ед. | Количество приобретенных коммунальных объектов | ежегодно | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Увеличение автопарка коммунальной техники для обеспечения своевременной и качественной уборки улично-дорожной сети | Ед. | Количество приобретенной коммунальной (уборочной) техники | ежегодно | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Обеспечение оборудованием и техникой для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | Приобретение комбинированной машины с илососным и каналопромывочным оборудованием | ежегодно | 2 | 0 | 0 | 0 |

».