РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2021                                                                                            № 389

ЗАТО Сибирский

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (приложение).

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации  Цалябина В.А.

Глава ЗАТО                                                                                           С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 08.09.2021 № 389

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия по реконструкции,

модернизации и развитию системы водоснабжения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

| № п/п | Наименование критериев | Содержание критериев и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года» |
| 2 | Заказчик технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 3 | Разработчик технического задания | МУМКП |
| 4 | Исполнитель технического задания | МУМКП |
| 5 | Цель технического задания | Корректировка инвестиционной программы водоснабжения (далее - инвестиционная программа) |
| 6 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Показатели качества питьевой воды: - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год. 9,98; 9,95; 9,92; 9,89; 9,86. |
| 7 | Сроки реализации инвестиционной программы | 2023 - 2026 годы |
| 8 | Сроки разработки инвестиционной программы | 180 дней со дня утверждения технического задания |
| 9 | Орган, осуществляющий контроль, за исполнением технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 10 | Объемы и источники финансирования мероприятий | Всего объем финансирования – 1,971 млн. руб. (с учетом НДС), в том числе по годам: 2023 год – 0,464 млн. руб. 2024 год – 0,483 млн. руб. 2025 год – 0,502 млн.руб. 2026 год – 0,522 млн.руб. Источник финансирования: собственные средства предприятия |
| 11 | Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения в период действия инвестиционной программы не планируется |
| 12 | Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу | Установка системы фильтрации на объектах водоснабжения |
| 13 | Перечень мероприятий по улучшению качества воды централизованных систем водоснабжения | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения включить мероприятия по улучшению качества воды централизованных систем водоснабжения |
| 14 | Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения включить мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов |