РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2021                                                                                                      № 79

ЗАТО Сибирский

Об организации и проведении мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 18.01.2021 № 10-р, в  целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций иуменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО Сибирский в период весенне-летнего половодья, руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования городскогоокругазакрытогоадминистративно-территориального образования поселок Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2021 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений разработать и выполнить комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в период весенне-летнего половодья 2021 года.

3. Комитету по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (Панов В.Н.) в период подготовки к весенне-летнему половодью 2021 года предусмотреть первоочередное финансирование необходимых мероприятий из средств, предусмотренных местным бюджетом.

4. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) настоящее постановление обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цалябина В.А.

Глава ЗАТО                                                                                           С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  ЗАТО Сибирский

от 19.02.2021 № 79

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка)  2021 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем (паводком) | 01.03.2021 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспортуАдминистрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 2 | Проверка готовности пунктов временного размещения к приему эвакуируемого населения. Уточнение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием | 05.03.2021 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 3 | Уточнение состава комиссии по оценке возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Сибирский | 12.03.2021 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | в течение всего периода весеннее – летнего поло-водья (паводка) | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 5 | Обеспечение контроля за выполнением санитарно – противоэпидемических мероприятий в городском округе ЗАТО Сибирский в соответствии с действующим законодательством | в течение всего периода весеннее – летнего поло-водья (паводка) | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 6 | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для надежного функционирования водопроводных сооружений. Проведение ревизии запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети в период ледохода и весеннее – летнего половодья (паводка) | до 02.04.2021 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 7 | Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. Организация безаварийной работы объектов жилищно – коммунального хозяйства в период ледохода и весенне – летнего половодья (паводка) | 02.04.2021 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспортуАдминистрации ЗАТО Сибирский; МУМКП; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 8 | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе: обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весеннее – летнего половодья (паводка); очистка водопропускных труб под дорогами; очистка отмостков многоквартирных жилых домов от снега, сколка льда водосливов; проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления; создание необходимого запаса материально – технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий | 02.04.2021 | руководители организаций (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Осмотр объектов, наиболее близко расположенных к местам возможного подтопления, на предмет необходимости принятия дополнительных противопаводковых мер (возведение заграждений, отрывка водоотводных канав, откачка воды, создание запасов материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий) | 25.03.2021 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспортуАдминистрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| 10 | Проведение противопаводковых мероприятий на канализационно-очистных сооружениях | до 07.04.2021 | МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| 11 | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весеннее – летнего половодья (паводка), целесообразности страхования имущества от возможных чрезвычайных ситуаций, а так же о порядке предоставления материальной помощи населению, пострадавшему в результате паводка. Оперативное информирование населения через СМИ, социальные сети в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | в течении всего периода весенне – летнего половодья (паводка) | управление по муниципальным информационным ресурсамАдминистрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 12 | Организация проведения занятий с учащимися образовательных учреждений на тему безопасного поведения на водных объектах в период весенне-летнего половодья | март-апрель 2021г. | комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 13 | Выполнение муниципального задания по своевременному вывозу снега с территории жилой зоны ЗАТО Сибирский и объектов и контроль за его выполнением | 07.04.2021 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспортуАдминистрации ЗАТО Сибирский; МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Организация охраны общественного порядка и имущества граждан при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | в течение всего периода весенне – летнего половодья (паводка) | МО МВД России по ЗАТО Сибирский в Алтайском крае (по согласованию) |
| 15 | Организация взаимодействия с войсковой частью 52929 и МО МВД России по ЗАТО Сибирский по вопросам привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 02.03.2021 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |