РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2023                                                                                                     № 125

ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Сибирский от 05.12.2018 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 51 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайский края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации ЗАТО Сибирский от 05.12.2018 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский» (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:

1.1. в паспорте Программы:

- позицию «Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Объем финансирования Программы составляет 899,7 тыс. руб. в 2019 году - 195,3 тыс. руб.; в 2020 году - 504, 423 тыс. руб.; в 2021 году - 40 тыс. руб.; в 2022 году - 40 тыс.руб.; в 2023 году - 40 тыс.руб.; в 2024 году - 40 тыс.руб.; в 2025 году - 40 тыс.руб. |
| --- | --- |

»;

- позицию «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Срок реализации Программы | 2019 – 2025 годы |
| --- | --- |

»;

1.2. абзац 7 раздела 3 «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы 2019-2025 годы.».

1.3. абзац 7 раздела 6 «Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет его в Порядке, установленном постановлением администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ».»;

1.4. приложение 1 «Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции (приложение 1).

1.5. приложение 2 «Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения» изложить в следующей редакции (приложение 2).

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) обнародовать постановление на официальном интернет - сайте администрации ЗАТО Сибирский и опубликовать в газете «Сибирский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Цалябина В.А.

Глава ЗАТО                                                                                           С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации ЗАТО Сибирский

от 20.03.2023 № 125

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский»

Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители мероприятия | Предельные объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений |  | комитет по образованию администрации ЗАТО Сибирский | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2019-2025 годы |
|  | Итого по разделу 1 |  | Х | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 2. Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения |  | комитет по образованию администрации ЗАТО Сибирский | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2019-2025 годы |
| 2.2. | Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» |  | комитет по образованию администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | 2019-2025 годы |
|  | Итого по разделу 2 |  | Х | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. Задача. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения |  | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 829,7 | 709,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2019-2025 годы |
| 3.2. | Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ |  | управление по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | - | - | 2019-2025 годы |
|  | Итого по разделу 3 |  | Х | 829,7 | 709,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  | 899,7 | 739,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации ЗАТО Сибирский

от 20.03.2023 № 125

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский»

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей (индикаторов), соответствующие годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения | Ед. | Отчет о проведенных мероприятиях, предоставляемый комитетом по образованию администрации ЗАТО Сибирский | ежегодно | 9 | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел на 10 тыс. чел. населения | Отчет о состоянии аварийности и мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский, предоставляемый отделением ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».