ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения
контроля за реализацией проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа ЗАТО Сибирский» на 2023 год

ЗАТО Сибирский 14.09.2023

Комиссия в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цалябин В.А. | - | заместитель Главы Администрации. |
| Члены комиссии: |  |
| Андреева И.С. | - | председатель Совета женщин при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Борик Е.В. | - | депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; |
| Исмаилова Т.В. | - | начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Колесникова О.А. | - | представитель краевого Союза женщин, представитель Регионального отделения общероссийского народного фронта в Алтайском крае;  |
| Степанищева М.С. | - | член ВПП «Единая Россия»; |
| Яковлева О.В. | - | председатель Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы д. 1. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Использование экономии бюджетных средств, полученной в результате осуществления закупок.

Исмаилова Т.В.:

В ходе выполнения работ по благоустройству двух общественных территорий на сегодняшний день выполнены работы по обустройству многофункциональной спортивной площадки по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Кедровая, 20/2. Стоимость благоустройства в соответствии с заключенными контрактами составила 6791740 руб. 35 коп. В ходе выполнения работ выполнены следующие работы:

- на хоккейной коробке выполнен ремонт сетчатого ограждения, освещение дополнено прожекторами, выполнено основание из асфальтобетона с наплавлением цветного покрытия из резиновой крошки, установлено спортивное оборудование: волейбольные стойки, баскетбольные щиты, хоккейные и футбольные ворота;

- произведено устройство военизированной полосы препятствий с устройством основания из асфальтобетона с наплавлением цветного покрытия из резиновой крошки и установкой спортивных элементов;

- обустроена зона награждения, произведен ремонт трибун.

Работы на данной общественной территории завершены в полном объеме.

В ходе выполнения работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Строителей, 7а выполнены следующие работы: устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия, установлены опоры освещения; установка малых архитектурных форм для отдыха, урн, отсыпка черным грунтом, посев газона. Стоимость работ составила 2878946,55 руб. Во время исполнения контракта в летний период в связи с погодными условиями были не выполнены работы по посадке деревьев. Данные работы проводятся либо в весенний, либо в осенний периоды. Было принято решение о переносе работ по посадке деревьев на осенний период.

Благоустроенная зона отдыха нуждается в обеспечении сохранности данного объекта, поэтому считаю, что необходимо установить камеры видеонаблюдения.

Предлагаю сэкономленные средства в объеме 430323,21 руб. направить на выполнение следующих работ:

- установка камер видеонаблюдения;

- посадка деревьев.

Цалябин В.А.: У кого есть еще предложения, дополнения?

Предложения отсутствуют.

Предлагаю согласовать использование экономии бюджетных средств в объеме 430323,21 руб. на установку камер видеонаблюдения и посадку деревьев на общественной территории зоне отдыха по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Строителей, 7а.

За - 7, против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии В.А. Цалябин