ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения
контроля за реализацией проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа ЗАТО Сибирский»

ЗАТО Сибирский 14.08.2024

Комиссия в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цалябин В.А. | - | заместитель Главы Администрации. |
| Члены комиссии: |  |
| Андреева И.С. | - | председатель Совета женщин при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Борик Е.В. | - | депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; |
| Исмаилова Т.В. | - | начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Колесникова О.А. | - | представитель краевого Союза женщин, представитель Регионального отделения общероссийского народного фронта в Алтайском крае;  |
| Степанищева М.С. | - | член ВПП «Единая Россия»; |
| Яковлева О.В. | - | председатель Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы д. 1. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Использование экономии бюджетных средств, полученной в результате осуществления закупок.

Исмаилова Т.В.:

В ходе выполнения работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский, на сегодняшний день выполнены следующие работы:

- выполнено основание из асфальтобетона с наплавлением цветного покрытия из резиновой крошки, установлено спортивное оборудование: волейбольные стойки, баскетбольные щиты, хоккейные и футбольные ворота, тренажеры, лавочки, урны, установлено сетчатое ограждение, установлено освещение, ремонт прилегающих тротуаров;

- производится монтаж системы видеонаблюдения.

Стоимость работ в соответствии с заключенными контрактами составила 8805560 руб. 37 коп.

Предлагаю сэкономленные средства в объеме 376377,04 руб. направить на выполнение следующих работ:

- устройство сетчатого ограждения,

- установка дополнительных прожекторов.

Цалябин В.А.: У кого есть еще предложения, дополнения?

Предложения отсутствуют.

Предлагаю согласовать использование экономии бюджетных средств в объеме 376377,04 руб. на устройство сетчатого ограждения, установку дополнительных прожекторов на общественной территории многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский.

За - 7, против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии В.А. Цалябин

Секретарь Т.В. Исмаилова