ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения
комиссионной оценки представленных предложений заинтересованных лиц,
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Сибирский», а также для осуществления контроля за реализацией программы

ЗАТО Сибирский 30.09.2024

Комиссия в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Андреева И.С. | - | председатель Совета женщин при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Борик Е.В. | - | депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; |
| Исмаилова Т.В. | - | начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Колесникова О.А. | - | представитель краевого Союза женщин, представитель Регионального отделения общероссийского народного фронта в Алтайском крае;  |
| Магомедов Е.В. | - | начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Яковлева О.В. | - | председатель Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы д. 1; |
| Кушнаренко Л.В. | - | член Совета инвалидов при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Строков Е.Г. | - | начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский; |
| Степанищева М.С. | - | член ВПП «Единая Россия». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов выполнения работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский.

2. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей в ЗАТО Сибирский.

3. Рассмотрение результатов участия волонтеров в региональном проекте.

1. Рассмотрение результатов выполнения работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский.

Исмаилова Т.В.: В целях благоустройства общественной территории заключены муниципальные контракты:

1. 03173000250230001740001 от 05.12.2023 с ООО «Ной» на выполнение работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский;

2. 03173000250240000130001 от 01.04.2024 с ИП Ратушин Егор Геннадьевич

на выполнение работ по установке камер видеонаблюдения на общественных территориях в ЗАТО Сибирский: пешеходной зоне по ул. Строителей, многофункциональной спортивной площадке, прилегающей к ул. Кедровая, 12а;

3. № 80 от 10.09.2024 с ООО «Энергосберегающие технологии» контракт на выполнение дополнительных работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский.

 Стоимость благоустройства в соответствии с заключенными контрактами составила 8805560 руб. 37 коп. В ходе выполнения работ выполнены следующие работы:

- выполнено основание из асфальтобетона с наплавлением цветного покрытия из резиновой крошки, установлено спортивное оборудование: волейбольные стойки, баскетбольные щиты, хоккейные и футбольные ворота, тренажеры, лавочки, урны, установлено сетчатое ограждение, установлено освещение, ремонт прилегающих тротуаров ;

- произведено устройство системы видеонаблюдения;

- дополнительно выполнено устройство сетчатого ограждения, установка дополнительных прожекторов.

 Работы выполнены в соответствии со сроками, установленными контрактами, техническим заданием. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Колесникова О.А.: Предлагаю выполнение работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский считать завершенными.

Комиссия решила:

выполнение работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а в ЗАТО Сибирский считать завершенными.

2. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей в ЗАТО Сибирский.

Исмаилова Т.В.: В целях благоустройства общественной территории заключены муниципальные контракты:

1. 03173000250230001750001 от 05.12.2023 с ИП Маргарян Ваге Камоевич на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей в ЗАТО Сибирский;
2. № 03173000250240000120001 от 25.03.2024 с ИП Маргарян Ваге Камоевич на выполнение дополнительных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей в ЗАТО Сибирский (устройство тротуара);
3. 03173000250240000130001 от 01.04.2024 с ИП Ратушин Егор Геннадьевич на выполнение работ по установке камер видеонаблюдения на общественных территориях в ЗАТО Сибирский: пешеходной зоне по ул. Строителей, многофункциональной спортивной площадке, прилегающей к ул. Кедровая, 12а.

Стоимость благоустройства в соответствии с заключенными контрактами составила 2 366 156 руб. 81 коп. В ходе выполнения работ выполнены следующие работы:

- устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия, установка малых архитектурных форм для отдыха, урн, отсыпка черным грунтом, посев газона;

- установка камер видеонаблюдения;

- посадка деревьев.

 Работы выполнены в соответствии со сроками, установленными контрактами, техническим заданием. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Борик Е.В.: Предлагаю выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей считать исполненными в полном объеме.

Комиссия решила:

выполнение работ благоустройству пешеходной зоны по ул. Строителей считать исполненными в полном объеме.

3. Рассмотрение результатов участия волонтеров в региональном проекте.

Колесникова О.А.:

При организации общегородского субботника 26.04.2024 силами волонтеров была организована уборка общественных территорий.

13.09.2024 состоялись торжественные открытия благоустроенных общественных территорий. Торжественное открытие организовывали и проводили волонтеры ЗАТО Сибирский.

На проведение мероприятий было задействовано 85 волонтеров.

 Комиссия решила: Вынести благодарность волонтерам ЗАТО Сибирский за организацию мероприятий по очистке территорий и проведение торжественного открытия благоустроенных общественных территорий.

Председатель комиссии В.А. Цалябин

Секретарь комиссии Т.В. Исмаилова