ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения
комиссионной оценки представленных предложений заинтересованных лиц,
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Сибирский», а также для осуществления контроля за реализацией программы

ЗАТО Сибирский                                                                                  16.09.2022

Комиссия в составе:

| Цалябин В.А. | - | заместитель Главы Администрации. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Андреева И.С. | - | председатель Совета женщин при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Долотов В.В. | - | депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; |
| Исмаилова Т.В. | - | начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Колесникова О.А. | - | представитель краевого Союза женщин, представитель Регионального отделения общероссийского народного фронта в Алтайском крае; |
| Магомедов Е.В. | - | начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Яковлева О.В. | - | председатель Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. Победы д. 1; |
| Кушнаренко Л.В. | - | член Совета инвалидов при Администрации ЗАТО Сибирский; |
| Строков Е.Г. | - | начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский; |
| Степанищева М.С. | - | член ВПП «Единая Россия». |

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы.

2. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству центральной аллеи по улице 40 лет РВСН.

3. Использование денежных средств, неиспользованных в ходе реализации проектов.

4. Рассмотрение результатов участия волонтеров в региональном проекте.

5. Уточнение адреса общественной территории, планируемой к благоустройству в 2023 году.

1. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы.

Исмаилова Т.В.: В целях благоустройства общественной территории по результатам электронного аукциона заключены муниципальные контракты:

1. № 03173000250210001490001 от 08.11.2021 на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в ЗАТО Сибирский: центральной аллеи по улице 40 лет РВСН и пешеходной зоны по улице Победы (1 этап) с ООО «Ной»;

2. № 03173000250210001810001 от 20.12.2021 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы в ЗАТО Сибирский (1 этап) с ООО «Ной»;

3. № 03173000250220000190001 от 28.03.2022 на выполнение дополнительных работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы в ЗАТО Сибирский (1 этап) с Индивидуальным предпринимателем Сапрыкиной Марьям Мамедшах.

Стоимость благоустройства в соответствии с заключенными контрактами составила 4086984,81 руб. В ходе выполнения работ выполнены следующие работы: замена бордюров тротуарных, устройство основания из асфальтобетонной смеси, устройство площадок под зоны отдыха, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм, отсыпка черным грунтом, посев газона. Работы выполнены в соответствии со сроками, установленными контрактом, техническим заданием. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

В результате выполнения работ стоимость составила 4047902,60 руб. Остаток денежных средств – 39082,21 руб.

Цалябин В.А.: Предлагаю выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы в ЗАТО Сибирский считать завершенными.

Комиссия решила:

выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Победы в ЗАТО Сибирский считать завершенными.

2. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству центральной аллеи по улице 40 лет РВСН.

Исмаилова Т.В.: В целях благоустройства общественной территории по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт                                       № 03173000250210001490001 от 08.11.2021 на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в ЗАТО Сибирский: центральной аллеи по улице 40 лет РВСН и пешеходной зоны по улице Победы (1 этап) с ООО «Ной». Стоимость благоустройства центральной аллеи по контракту составила 7 491 962,56 руб.  В ходе выполнения работ выполнены следующие работы: устройство основания из тротуарной плитки; установлены опоры освещения; установка лавочек, урн, вазонов, отсыпка черным грунтом, посев газона. Работы выполнены в соответствии со сроками, установленными контрактом, техническим заданием. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

В результате выполнения работ стоимость составила 7223545,67 руб. Остаток денежных средств – 268416,89 руб.

Цалябин В.А.: Предлагаю выполнение работ по благоустройству центральной аллеи по улице 40 лет РВСН в ЗАТО Сибирский считать исполненными в полном объеме.

Комиссия решила:

выполнение работ по благоустройству центральной аллеи по улице 40 лет РВСН в ЗАТО Сибирский считать исполненными в полном объеме.

3. Использование денежных средств, неиспользованных в ходе реализации проектов.

Исмаилова Т.В.: Остаток денежных средств по результатам выполнения работ по благоустройству двух общественных территорий составил 307499,10 руб. Предлагаю на общественной территории центральная аллея по ул. 40 лет РВСН выполнить монтаж дополнительного освещения в виде гирлянд, натянутых на опоры освещения.

Степанищева М.С.: Монтаж гирлянд на опоры освещения добавит центральной аллеи больше света, уюта. В период, когда световая продолжительность дня маленькая, отдых в местах с хорошей освещенностью, праздничной иллюминацией приносит людям позитивное хорошее настроение. Поддерживаю предложение об использовании оставшихся денежных средств на монтаж гирлянды на центральной аллеи.

Комиссия решила:

Использовать денежных средств, неиспользованных в ходе реализации проектов, на монтаж гирлянды на центральной аллеи.

4. Рассмотрение результатов участия волонтеров в региональном проекте.

Колесникова О.А.: 10.09.2022 состоялось торжественное открытие благоустроенных общественных территорий. На открытии присутствовали официальные лица Администрации ЗАТО Сибирский и командования 35й ракетной дивизии. Торжественное открытие организовывали и проводили волонтеры ЗАТО Сибирский. На проведение мероприятий было задействовано 35 волонтеров.

Комиссия решила: Вынести благодарность волонтерам ЗАТО Сибирский за организацию и проведение торжественного открытия благоустроенных общественных территорий.

5. Уточнение адреса общественной территории, планируемой к благоустройству в 2023 году.

Исмаилова Т.В.: В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, победу одержали две общественные территории: обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/1  и благоустройство зоны отдыха по адресу: ул. Строителей, 7а.

При разработке проектно-сметной документации и сборе исходно-разрешительной документации было установлено, что в соответствии Государственным адресным реестром адрес хоккейной коробки, благоустраиваемой как многофункциональная спортивная площадка, -             ЗАТО п.Сибирский, ул. Кедровая, 20/2.

Цалябин В.А.: предлагаю считать итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, вместо обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/1, - обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/2.

Комиссия решила: утвердить следующий реестр общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году:

1. обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/2;

2. благоустройство зоны отдыха по адресу: ул. Строителей, 7а.

Председатель комиссии                                                                     В.А. Цалябин

Секретарь комиссии                                                                       Т.В. Исмаилова