

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование современной городской среды», постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2019 № 125 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» следующие изменения:

в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» (далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:

1.1. в паспорте Программы:

- позицию «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО Сибирский»;

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет – 60647,44743 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 5 585,24646 тыс. руб.;

в 2020 году – 10 631,57895 тыс. руб.;

в 2021 году – 11 578,94737 тыс. руб.;

в 2022 году – 11 578,94737 тыс. руб.;

в 2023 году – 10101,01010 тыс. руб.

в 2024 году – 11171,71718 тыс. руб.».

1.2. в разделе «4. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение» пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в ходе реализации Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общественная территория, адрес | Перечень работ | Год реализации  мероприятий по  благоустройству |
| 1 | ул. 40 лет РВСН, 11 | 1) Установка скамеек;  2) установка урн;  3) установка малых архитектурных форм;  4) озеленение;  5) оборудование зон отдыха;  6) укладка тротуаров | 2019 |
| 2 | ул. 40 лет РВСН, 9 | 1) Установка малых архитектурных форм (фонтан);  2) установка скамеек;  3) установка урн | 2020 |
| 3 | в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая (1 этап) | 1) Установка скамеек;  2) установка урн;  3) устройство освещения территории;  4) установка малых архитектурных форм;  5) озеленение;  6) оборудование зон отдыха;  7) укладка тротуаров;  8) оборудование автомобильных парковок | 2020 |
| 4 | пешеходная зона по ул. 40 лет РВСН | 1. Ремонт тротуаров   2) установка скамеек;  3) установка урн;  4) озеленение | 2021 |
| 5 | зона отдыха по улице 40 лет РВСН | 1) Установка скамеек;  2) установка урн;  3) устройство освещения территории;  4) установка малых архитектурных форм;  5) озеленение;  6) оборудование зон отдыха;  7) укладка тротуаров | 2021 |
| 6 | многофункциональная спортивная площадка по ул. Кедровой | 1) Устройство основания;  2) установка спортивного оборудования  3) установка скамеек;  4) установка урн;  5) устройство освещения территории  6) устройство автомобильных парковок | 2021 |
| 7 | центральная аллея по ул. 40 лет РВСН | 1) Укладка тротуаров;  2) установка скамеек;  3) установка урн;  4) устройство освещения территории;  5) озеленение;  6) оборудование зон отдыха | 2022 |
| 8 | пешеходная зона по ул. Победы | 1. Ремонт тротуаров   2) установка скамеек;  3) установка урн;  4) озеленение | 2022 |
| 9 | многофункциональная спортивная площадка по ул. Кедровой, 20/2 | 1) Устройство основания;  2) установка спортивного оборудования  3) установка полосы препятствий;  4) устройство зоны награждения;  5) устройство освещения территории | 2023 |
| 10 | зона отдыха по ул. Строителей, 7а | 1) Установка скамеек;  2) установка урн;  3) устройство освещения территории;  4) установка малых архитектурных форм;  5) озеленение;  6) оборудование видеонаблюдением;  7) укладка тротуаров | 2023 |
| 11 | пешеходная зона по ул. Строителей | 1. ремонт тротуаров   2) установка скамеек;  3) установка урн;  4) озеленение | 2024 |
| 12 | многофункциональная спортивная площадка, прилегающая к ул. Кедровой, 12а | 1) Установка скамеек;  2) установка урн;  3) устройство освещения территории;  4) установка малых архитектурных форм;  5) озеленение;  6) оборудование зон отдыха;  7) укладка тротуаров | 2024 |

.»;

1.3. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский»

**Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | На весь период реализации Программы | Предельные объемы финансирования | | | | | Сроки выполнения |
| в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 11 | Всего: 5 585,24646  - средства государственной поддержки: 5 529,39346;  - софинансирование из местного бюджета: 55,853 | Всего: 5 585,24646  - средства государственной поддержки: 5 529,39346;  - софинансирование из местного бюджета: 55,85300 | - | - | - | 2019 | |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 9 | Всего: 5544,038  - средства государственной поддержки: 5012,45905;  - софинансирование из местного бюджета: 531,57895 | Всего: 5544,03800  - средства государственной поддержки: 5012,45905;  - софинансирование из местного бюджета: 531,57895 |  |  |  | 2020 | |
| 1.3 | Благоустройство общественной территории в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая в ЗАТО Сибирский  (1 этап) | Всего:  5087,54095  - средства государственной поддержки: 5087,54095 | Всего:  5087,54095  - средства государственной поддержки: 5087,54095 |  |  |  | 2020 | |
| 1.4 | Обустройство зоны отдыха по улице 40 лет РВСН | Всего: 1712,790  - средства государственной поддержки: 1627,1505;  - софинансирование из местного бюджета: 85,63950 | Всего: 1712,79000  - средства государственной поддержки: 1627,15050;  - софинансирование из местного бюджета: 85,63950 |  |  |  | 2021 | |
| 1.5 | Обустройство многофункциональ-ной спортивной площадки по ул. Кедровой | Всего: 7868,58943  - средства государственной поддержки: 7475,15995;  - софинансирование из местного бюджета: 393,42948 | Всего: 7868,58943  - средства государственной поддержки: 7475,15995;  - софинансирование из местного бюджета: 393,42948 |  |  |  | 2021 | |
| 1.6 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. 40 лет РВСН | Всего: 1997,56794  - средства государственной поддержки: 1897,68460;  - софинансирование из местного бюджета: 99,88334 | Всего: 1997,56794  - средства государственной поддержки: 1897,68955;  - софинансирование из местного бюджета: 99,87839 |  |  |  | 2021 | |
| 1.7 | Благоустройство центральной аллеи по ул. 40 лет РВСН | Всего: 7531,04477  - средства государственной поддержки: 7154,49253;  -софинансирование из местного бюджета: 376,55224 |  | Всего: 7531,04477  - средства государственной поддержки: 7154,49253;  -софинансирование из местного бюджета: 376,55224 |  |  | 2022 | |
| 1.8 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы  (1 этап) | Всего: 4047,9026  - средства государственной поддержки: 3845,50747;  -софинансирование из местного бюджета: 202,39513 |  | Всего: 4047,9026  - средства государственной поддержки: 3845,50747;  -софинансирование из местного бюджета: 202,39513 |  |  | 2022 | |
| 1.9 | обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/2 | Всего: 6791,74035  - средства государственной поддержки: 6723,82293;  - софинансирование из местного бюджета: 67,91742 |  |  | Всего: 6791,74035  - средства государственной поддержки: 6723,82293;  - софинансирование из местного бюджета: 67,91742 |  | 2023 | |
| 1.10 | благоустройство зоны отдыха по адресу: ул. Строителей, 7а | Всего: 3309,26976  - средства государственной поддержки: 3276,17707;  - софинансирование из местного бюджета: 33,09269 |  |  | Всего: 3309,26976  - средства государственной поддержки: 3276,17707;  - софинансирование из местного бюджета: 33,09269 |  | 2023 | |
| 1.11 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а | Всего:  8937,082  - средства государственной поддержки: 8847,7112;  - софинансирование из местного бюджета: 89,3708 |  |  |  | Всего:  8937,082  - средства государственной поддержки: 8847,7112;  - софинансирование из местного бюджета: 89,3708 | 2024 | |
| 1.12 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Строителей | Всего:  2234,63518  - средства государственной поддержки: 2212,28888;  - софинансирование из местного бюджета: 22,3463 |  |  |  | Всего:  2234,63518  - средства государственной поддержки: 2212,28888;  - софинансирование из местного бюджета: 22,3463 | 2024 | |
|  | **ВСЕГО по Программе** | **60647,44744** | **27795,77278** | **11578,94737** | **10101,01011** | **11171,71718** |  | |

».