

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование современной городской среды», постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 23.11.2018 № 722 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 15.03.2019 № 125 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский»,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 19.12.2017 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» следующие изменения:

в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Сибирский» (далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:

1.1. в паспорте Программы:

- позицию «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Благоустройство общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО Сибирский»;

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года)» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет – 60647,44743 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 5 585,24646 тыс. руб.;

в 2020 году – 10 631,57895 тыс. руб.;

в 2021 году – 11 578,94737 тыс. руб.;

в 2022 году – 11 578,94737 тыс. руб.;

в 2023 году – 10101,01010 тыс. руб.

в 2024 году – 11171,71718 тыс. руб.».

1.2. в разделе «4. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение» пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в ходе реализации Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общественная территория, адрес | Перечень работ | Год реализациимероприятий поблагоустройству |
| 1 | ул. 40 лет РВСН, 11 | 1) Установка скамеек;2) установка урн;3) установка малых архитектурных форм;4) озеленение;5) оборудование зон отдыха;6) укладка тротуаров | 2019 |
| 2 | ул. 40 лет РВСН, 9 | 1) Установка малых архитектурных форм (фонтан); 2) установка скамеек;3) установка урн | 2020 |
| 3 | в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая (1 этап) | 1) Установка скамеек;2) установка урн;3) устройство освещения территории;4) установка малых архитектурных форм;5) озеленение;6) оборудование зон отдыха;7) укладка тротуаров;8) оборудование автомобильных парковок | 2020 |
| 4 | пешеходная зона по ул. 40 лет РВСН | 1. Ремонт тротуаров

2) установка скамеек;3) установка урн;4) озеленение | 2021 |
| 5 | зона отдыха по улице 40 лет РВСН | 1) Установка скамеек;2) установка урн;3) устройство освещения территории;4) установка малых архитектурных форм;5) озеленение;6) оборудование зон отдыха;7) укладка тротуаров | 2021 |
| 6 | многофункциональная спортивная площадка по ул. Кедровой | 1) Устройство основания;2) установка спортивного оборудования3) установка скамеек;4) установка урн;5) устройство освещения территории6) устройство автомобильных парковок | 2021 |
| 7 | центральная аллея по ул. 40 лет РВСН | 1) Укладка тротуаров;2) установка скамеек;3) установка урн;4) устройство освещения территории;5) озеленение;6) оборудование зон отдыха | 2022 |
| 8  | пешеходная зона по ул. Победы | 1. Ремонт тротуаров

2) установка скамеек;3) установка урн;4) озеленение | 2022 |
| 9 | многофункциональная спортивная площадка по ул. Кедровой, 20/2 | 1) Устройство основания;2) установка спортивного оборудования3) установка полосы препятствий;4) устройство зоны награждения;5) устройство освещения территории | 2023 |
| 10 | зона отдыха по ул. Строителей, 7а  | 1) Установка скамеек;2) установка урн;3) устройство освещения территории;4) установка малых архитектурных форм;5) озеленение;6) оборудование видеонаблюдением;7) укладка тротуаров | 2023 |
| 11 | пешеходная зона по ул. Строителей  | 1. ремонт тротуаров

2) установка скамеек;3) установка урн;4) озеленение | 2024 |
| 12 | многофункциональная спортивная площадка, прилегающая к ул. Кедровой, 12а | 1) Установка скамеек;2) установка урн;3) устройство освещения территории;4) установка малых архитектурных форм;5) озеленение;6) оборудование зон отдыха;7) укладка тротуаров | 2024 |

.»;

1.3. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Сибирский»

**Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | На весь период реализации Программы | Предельные объемы финансирования | Сроки выполнения |
| в том числе по годам (тыс. руб.) |
| 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 11 | Всего: 5 585,24646 - средства государственной поддержки: 5 529,39346;- софинансирование из местного бюджета: 55,853 | Всего: 5 585,24646 - средства государственной поддержки: 5 529,39346;- софинансирование из местного бюджета: 55,85300 | - | - | - | 2019 |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 9 | Всего: 5544,038 - средства государственной поддержки: 5012,45905;- софинансирование из местного бюджета: 531,57895 | Всего: 5544,03800- средства государственной поддержки: 5012,45905;- софинансирование из местного бюджета: 531,57895 |  |  |  | 2020 |
| 1.3 | Благоустройство общественной территории в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая в ЗАТО Сибирский(1 этап) | Всего: 5087,54095- средства государственной поддержки: 5087,54095 | Всего: 5087,54095- средства государственной поддержки: 5087,54095 |  |  |  | 2020 |
| 1.4 | Обустройство зоны отдыха по улице 40 лет РВСН | Всего: 1712,790- средства государственной поддержки: 1627,1505;- софинансирование из местного бюджета: 85,63950 | Всего: 1712,79000- средства государственной поддержки: 1627,15050;- софинансирование из местного бюджета: 85,63950 |  |  |  | 2021 |
| 1.5 | Обустройство многофункциональ-ной спортивной площадки по ул. Кедровой | Всего: 7868,58943- средства государственной поддержки: 7475,15995;- софинансирование из местного бюджета: 393,42948 | Всего: 7868,58943- средства государственной поддержки: 7475,15995;- софинансирование из местного бюджета: 393,42948 |  |  |  | 2021 |
| 1.6 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. 40 лет РВСН | Всего: 1997,56794- средства государственной поддержки: 1897,68460;- софинансирование из местного бюджета: 99,88334 | Всего: 1997,56794- средства государственной поддержки: 1897,68955;- софинансирование из местного бюджета: 99,87839 |  |  |  | 2021 |
| 1.7 | Благоустройство центральной аллеи по ул. 40 лет РВСН | Всего: 7531,04477- средства государственной поддержки: 7154,49253;-софинансирование из местного бюджета: 376,55224 |  | Всего: 7531,04477- средства государственной поддержки: 7154,49253;-софинансирование из местного бюджета: 376,55224 |  |  | 2022 |
| 1.8 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы(1 этап) | Всего: 4047,9026- средства государственной поддержки: 3845,50747;-софинансирование из местного бюджета: 202,39513 |  | Всего: 4047,9026- средства государственной поддержки: 3845,50747;-софинансирование из местного бюджета: 202,39513 |  |  | 2022 |
| 1.9 | обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Кедровая, 20/2 | Всего: 6791,74035- средства государственной поддержки: 6723,82293;- софинансирование из местного бюджета: 67,91742 |  |  | Всего: 6791,74035- средства государственной поддержки: 6723,82293;- софинансирование из местного бюджета: 67,91742 |  | 2023 |
| 1.10 | благоустройство зоны отдыха по адресу: ул. Строителей, 7а | Всего: 3309,26976- средства государственной поддержки: 3276,17707;- софинансирование из местного бюджета: 33,09269 |  |  | Всего: 3309,26976- средства государственной поддержки: 3276,17707;- софинансирование из местного бюджета: 33,09269 |  | 2023 |
| 1.11 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки, прилегающей к ул. Кедровая, 12а | Всего: 8937,082- средства государственной поддержки: 8847,7112;- софинансирование из местного бюджета: 89,3708 |  |  |  | Всего: 8937,082- средства государственной поддержки: 8847,7112;- софинансирование из местного бюджета: 89,3708 | 2024 |
| 1.12 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Строителей | Всего: 2234,63518- средства государственной поддержки: 2212,28888;- софинансирование из местного бюджета: 22,3463 |  |  |  | Всего: 2234,63518- средства государственной поддержки: 2212,28888;- софинансирование из местного бюджета: 22,3463 | 2024 |
|  | **ВСЕГО по Программе** | **60647,44744** | **27795,77278** | **11578,94737** | **10101,01011** | **11171,71718** |  |

».