| Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края Положения о территориальном планировании — утверждаемая часть Общая пояснительная записка шифр 6285 Том I. 2013 г. |  |
| --- | --- |
| # ОАО «Алтайгражданпроект» Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края Положения о территориальном планировании — утверждаемая часть Общая пояснительная записка шифр 6285 Том I. г. Барнаул, 2013 г. Генеральный директор; В.П.Колотов. Заместитель генерального директора по производству; Т.И.Павленко. Главный инженер проекта; Д.И.Ударцев. |  |
|  | Содержание: 1. Цели и задачи территориального планирования. 1.1 Цели территориального планирования 1.2 Задачи территориального планирования. 1.2.1. Пространственное развитие. 1.2.2. Совершенствование пространственной структуры территорий. 1.2.3. Развитие и регенерация жилых территорий. 1.2.4. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры. 1.2.5. Реорганизация и развитие производственных территорий. 1.2.6. Развитие транспортной инфраструктуры. 1.2.7. Развитие инженерной инфраструктуры. 1.2.8. Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды. 1.2.9. Сохранение исторического и культурного наследия. 1.2.10.Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1.2.11. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана. - Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения. 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. 2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства. 2.2.1. Жилая зона. - Зона общественно-делового назначения. - Зона здравоохранения. 2.2.4. Производственная зона. 2.2.5. Рекреационная зона. 2.2.6 . Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства. 2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы. 2.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шифр 6285 |  |  |  |  |
|  | Изм | Кол | Лист | № док | Подп | Дата |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  | Ударцев Д.И. |  |  |  | Генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края. Материалы по обоснованию проекта. | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПД | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Алтайгражданпроект» г. Барнаул |  |  |  |

2.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы.

2.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов.

    - Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по охране водной среды.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв.

2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территорий.

2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий.

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территорий.

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

2.6.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.6.4. Обеспечение территории ЗАТО Сибирский противопожарным водоснабжением.

2.6.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на озелененных территориях рекреационного назначения.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Кол-во экз. | Марка листа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема ограничений использования территории. | (не секретно) Н/С | 1:5 000 | 4 | ГП-1 |
| 2. | Схема функциональных зон. | Н/С | 1:5 000 | 4 | ГП-2 |
| 3. | Схема генерального плана. Основной чертеж. | (для служебного пользования) ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-3 |
| 4. | Схема развития капитальных объектов, включая объекты социального обслуживания. | Н/С | 1:5 000 | 4 | ГП-4 |
| 5. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-5 |
| 6. | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-6 |
| 7. | Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории. | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-7 |
| 8. | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение, Водоснабжение. Водоотведение. Газоснабжение. | ДСП | 1:5 000 | 4 | ГП-8 |
| 9. | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение. |  | 1:5 000 | 4 | ГП-9 |
|  | Пояснительная записка | ДСП |  | 1 | - |

Общие положения:

В соответствии со ст. 23 Градостроительного Кодекса, положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя цели и задачи территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории населенного пункта исходящих из совокупности социально-экономических, экологических и  иных факторов в целях: - обеспечения устойчивого развития территории, - формирования благоприятной среды жизнедеятельности, - развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

1.2. Задачи территориального планирования.

1.2.1. Пространственное развитие.

Направлено в основном на определение границ хозяйственной зоны и разработку предложений по выносу из жилой застройки производственных, хозяйственных и коммунальных зданий и сооружений. ЗАТО Сибирский в дальнейшем будет развиваться в своих границах с дальнейшим усовершенствованием планировочной структуры.

1.2.2. Совершенствование пространственной структуры территорий.

Баланс территорий: в соответствии с проектом территория ЗАТО Сибирский в дальнейшем развивается в существующих границах на площади 608 га, в том числе:

зона специального назначения — 214,8 га, жилая зона — 124,9 га, зона общественно – деловой застройки – 35,1 га, производственная зона — 18 га; зона инженерной и транспортной инфраструктуры — 144,6 га; ландшафтно-рекреационная зона — 70,6 га.

1.2.3. Развитие и регенерация жилых территорий.

Направлено на улучшение архитектурного облика и повышения уровня благоустройства.

1.2.4. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры.

Создание общественного центра и размещение учреждений культурно-бытового обслуживания.

1.2.5. Реорганизация и развитие производственных территорий.

Упорядочение сложившегося функционального зонирования территории в соответствии с санитарно-гигиеническими, функциональными, экономическими, эстетическими и другими требованиями.

1.2.6. Развитие транспортной инфраструктуры.

Упорядочение сложившейся сети улиц и проездов.

1.2.7. Развитие инженерной инфраструктуры.

Повышение уровня инженерного обеспечения населенного пункта.

1.2.8. Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха, вод, почв, растительности.

1.2.9. Сохранение исторического и культурного наследия(основные задачи).

1.2.10. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (основные задачи).

1.2.11. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана.

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на  территории населенного пункта для целей строительства и целей не связанных со  строительством, процедуры торгов.

2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Генеральным планом устанавливается зонирование территории. Выделяются  следующие функциональные зоны:

- зона специального назначения;

- жилая зона;

- зона общественно-делового назначения;

- зона здравоохранения;

- производственная зона;

- рекреационная зона ;

Зона инженерных и транспортных инфраструктур.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Мероприятия по организации функционального зонирования:

1.   Вынос индивидуальных гаражей в проектируемую хозяйственную зону;

2. Вынос столярного цеха в проектируемую хозяйственную зону;

3. Отвод территории под новое садоводство;

- Отвод территории под санитарно-техническую зону (кладбище).

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства.

Жилая зона:

— уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего селения;

— развитие индивидуальной жилой застройки на новых территориях в северо-западной и восточной частях населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

- проектом предлагается уменьшение территории садоводческих товариществ, а также выделение территории под размещение нового садоводства в юго-западной части ЗАТО.

Зона общественно-делового назначения:

— развитие существующего общественного центра;

— создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

— достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра, используя в этих целях не только объемы существующих и новых зданий, но и зеленые насаждения и окружающий ландшафт.

Зона здравоохранения:

— создание необходимого комплекса учреждений здравоохранения.

Производственная зона:

— запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающих соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон;

- вынос из жилой застройки производственных и коммунальных зданий и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- устройство санитарно-защитных зон.

Рекреационная зона:

- проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности;

  - озеленение улиц и мест отдыха, парки и т.д.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

— мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

— размещение зон  транспортной инфраструктуры под строительство дорог, улиц, проездов, объектов транспорта;

— план красных линий определяется существующей сетью улиц, а так же строительством новых, предлагаемых генпланом. Ширина улиц принимается с учетом существующих зданий;

— упорядочение сети улиц и проездов;

— реконструкция и замена сетей,  закольцовка водопровода, подземный водозабор, строительство канализационных насосных станций, котельной, распределительных пунктов 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

Генеральный план разработан на расчетный срок 20 лет с выделением первой очереди строительства 2013-2017 гг. и  расчетного срока  — 2018-2031 гг.

2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы:

На 1-ю очередь строительства:

- Снос существующей застройки с истекшим сроком эксплуатации (1 153,6 кв. м. - 1 очередь строительства);

- Разработка проекта планировки застройки территории под одноэтажное усадебное строительство с приусадебными участками в северо-западной части ЗАТО;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство пятиэтажного 144-квартирного жилого дома;

- Ремонт фасадов жилых домов по ул. Победы № 6,8,10; ул. Кедровая № 2,4,7,9;

- Ремонт кровель жилых домов по ул. Кедровая № 5, 7, 9, 11; ул. Строителей № 3, 4, площадка Солнечная №  2;

- Ремонт кровель жилых домов по ул. Победы № 1, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Кедровая № 12, 13, 15, 17.

На расчетный срок:

- Разработка проекта планировки застройки территории под одноэтажное усадебное строительство с приусадебными участками в восточной части ЗАТО Сибирский;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство четырех девятиэтажных жилых домов.

Мероприятия по строительству зданий общественного назначения.

На 1-ю очередь строительства:

- Строительство здания полиции;

    - Развитие и размещение объектов социальной сферы:

На 1-ю очередь строительства:

- Строительство детской школы искусств;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 225 мест;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство дезинфекционного отделения;

- Строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 40 мест;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство парка культуры и отдыха;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство комбината бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом);

- Строительство двух общественных туалетов.

На расчетный срок:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 283 места;

Мероприятия по благоустройству общественно-делового центра.

На 1-ю очередь строительства:

- Замена асфальтобетонного покрытия с бордюрами на центральной аллее;

- Устройство покрытия на центральной аллее из тротуарной плитки;

- Устройство сквера с аллеей памяти.

Мероприятия по благоустройству ЗАТО Сибирский.

На 1-ю очередь строительства:

- Ограждение жилого городка L-1,5 км;

- Ограждение котельной L-440 метров;

- Устройство сквера на территории городской больницы;

- Установка детских игровых комплексов.

Мероприятия по строительству спортивно-оздоровительных объектов.

На 1-ю очередь строительства:

- Строительство крытого спортивного комплекса;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство искусственного водоема;

- Строительство двух спортивных площадок.

2.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы

На 1-ю очередь строительства:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство хлебопекарни с кондитерским цехом;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство теплицы;

- определена территория  для переноса существующих предприятий — столярного цеха;

- выделена площадка под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность в северной части ЗАТО Сибирский.

Мероприятия по строительству объектов торговли  и общественного питания.

На 1-ю очередь строительства:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство универсального рынка;

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция торгового центра;

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция столовой;

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

На 1-ю очередь строительства:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство объездной дороги в промышленную зону;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство дороги в зону проектируемой малоэтажной жилой застройки

- Разработка проектно-сметной документации и строительство дороги от проектируемой малоэтажной жилой застройки в промышленную зону.

2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

На 1-ю очередь строительства:
Источники водоснабжения.

Для водоснабжения жилой и общественной застройки  необходимо  переоценка эксплуатационных запасов подземных вод  и реконструкция существующей скважины           № 9.

Для приведения питьевой воды в соответствие с санитарными нормами предусматривается разработка проектно-сметной документации и строительство станции доочистки питьевой воды.

Для водоснабжения садоводства территории имеется существующая скважина. В случае попадания территории проектируемого кладбища для чрезвычайных ситуаций в зону санитарной охраны II пояса проектируемой скважины № 13, при использовании кладбища, скважина с садоводством  закрывается

Предусматривается строительство скважины №10 для искусственного водоема

Схема водоснабжения.

Предусматривается строительство кольцевого водопровода на первую очередь строительства  к детскому оздоровительному лагерю круглогодичной эксплуатации, к одноэтажной усадебной застройке,  расположенной в северной части территории, вокруг проектируемых многоэтажных жилых домов и существующего жилого поселка,  а так же реконструкция существующих сетей находящихся в неисправном состоянии.

На расчетный срок:

Источники водоснабжения.

Для водоснабжения жилой и общественной застройки  на 1 очередь необходимо:  переоценка эксплуатационных запасов подземных вод в сторону увеличения до 7000  м3/сут.

Схема водоснабжения.

На расчетный срок предусмотреть закольцовку сетей водопровода детского оздоровительного лагеря с сетями  одноэтажной усадебной застройки.

Водоотведение.

На 1-ю очередь строительства:

Предусматривается полная раздельная система канализации.

На первую очередь строительства предусматривается строительство КНС № 1 (в северной части ЗАТО Сибирский), КНС № 2 (у проектируемых многоэтажных жилых домов) и КНС № 3 (в восточной  части ЗАТО Сибирский).

Канализование проектируется по следующей схеме:

На 1-ю очередь строительства:

Сточные воды от усадебной застройки северной части ЗАТО Сибирский, здания полиции, реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, крытого спортивного комплекса и пожарной части через внутриплощадочную сеть канализации поступают в проектируемую КНС № 1 из нее по 2 напорным трубопроводам поступают в существующую КНС ЦТП №1.  Водоотведение проектируемой многоэтажной застройки: по системе коллекторов стоки поступают в проектируемую КНС № 2, далее в  существующую КНС

Водоотведение от детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации через внутриплощадочную сеть канализации  предусмотрено в  проектируемую КНС №3, далее  в  существующую КНС.

На расчетный срок:

На расчетный срок сточные воды  от усадебной застройки восточной части ЗАТО Сибирский  поступают через самотечную сеть в проектируемую КНС № 4 из нее по 2 напорным трубопроводам подходят в проектируемую КНС № 3.

Теплоснабжение.

На 1-ю очередь строительства:

Централизованным теплоснабжением предусмотрено обеспечить:

- здание полиции;

- пятиэтажный 144-квартирный жилой дом;

- пожарную часть;

- детскую школу искусств;

- детский сад на 225 мест;

- здание для дезинфекционного отделения;

- реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- комбинат бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом);

- крытый спортивный комплекс;

- хлебопекарня с кондитерским цехом.

Для проектируемой одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации предусматривается строительство собственной газовой котельной  №3.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение существующих и проектируемых объектов соцкультбыта и жилья на 1 очередь строительства, предусматривается от существующей котельной № 1, жилищно-коммунального сектора ЗАТО Сибирский через центральной тепловой пункт ЦТП №1, расположенный в жилой зоне.

Проектом предусматривается докладка магистральных сетей Ø 400 мм и переключение 2 Ø 300 на обратном трубопроводе от магистрали 2Ø 400, а также тепловых сетей до теплиц, реабилитационного центра общей протяженностью 4905м.

Прокладка сетей намечается в подземном исполнении в непроходных сборных железобетонных каналах и наземном  исполнении из стальных электросварных, стальных термообработанных труб. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

В связи со строительством одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками в северной части ЗАТО Сибирский. Предусмотрен вынос существующих сетей из под пятна застройки.

В связи с увеличением тепловых нагрузок необходима реконструкция центрального теплового пункта №1 с установкой дополнительного насоса на обратном трубопроводе, и увеличение поверхности нагрева теплообменников горячего водоснабжения.

Проектом предусматривается строительство 3 газовых котельных. Одна котельная размещается на территории  одноэтажной усадебной застройки  в северной части ЗАТО Сибирский. Вторая для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации, третья предназначена для нужд теплиц.

На расчетный срок:

Предусмотрено дополнительно теплоснабжение:

1. четырех девятиэтажных жилых домов;

2. детского сада на 283 места.

Для проектируемой одноэтажной усадебной застройки с приусадебными участками намечается горячее водоснабжение от местных газовых котлов (водонагревателей).

Теплоснабжение и горячее водоснабжение существующих и проектируемых объектов соцкультбыта и жилья на расчетный срок, предусматривается от существующей котельной № 1.

Газоснабжение.
На 1-ю очередь строительства:

- строительство участка газопровода высокого давления I категории 1,2МПа от точки подключения до проектируемого ГГРП №2 (Головной газораспределительный пункт);

- строительство  ГГРП №2;

- строительство газопроводов высокого давления II категории 0,6МПа от ГГРП №2 до ГРП-1,2,3,4;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа до котельных №2, №3;

- строительство газопровода высокого давления II категории 0,6МПа от существующей ГГРП №1 до котельной №4;

- строительство 4-х ГРП (газораспределительный пункт);

- строительство газопроводов низкого давления от ГРП до потребителей (на отопление, пищеприготовление и ГВС частной застройки);

Электроснабжение.
На 1-ю очередь строительства:

- реконструкция КТПН-4 10/0,4 кВ с увеличением мощности со 160 до 250 кВА;
-  реконструкция КЛ-10 кВ на участке от КТПН-1 до КТПН-2 и вынос линий из  проектируемой жилой застройки;

- строительство трансформаторных подстанций: 1) ТП-1-1 (2х400 кВА) в существующей застройке для электроснабжения проектируемых объектов; 2) ТП-1-2 (1х250 кВА)  для электроснабжения проектируемой малоэтажной жилой застройки; 3) ТП-1-9 (2х400 кВА)  и ТП-1-10 (2х400 кВА)  для электроснабжения проектируемой многоэтажной жилой застройки; 4) ТП-1-8 (1х160 кВА) для электроснабжения проектируемых объектов в рекреационной зоне;

- строительство КЛ-10 кВ для подключения проектируемых подстанций; строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения проектируемых объектов от проектируемых ТП;

На расчетный срок:

строительство пяти трансформаторных подстанций (ТП-1-3 и ТП-1-4 мощностью 1х160 кВА, ТП-1-4 — ТП-1-7 мощностью 1х250 кВА);

строительство КЛ-10 кВ для подключения проектируемых подстанций;

строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объектов усадебной застройки расположенной на территории садоводства «Звезда»;

-  реконструкция  КЛ-10 кВ на участках: 1) от КТПН-2 до  КТПН-3; 2) от КТПН-3 до КТПН-4.

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов.

2.4.1.	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- установление санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа.

2.4.2. Мероприятия по охране водной среды

- установление границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- централизованные системы водоснабжения и водоотведения;

2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению  почв

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территорий.

2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий.

— создание системы зеленых насаждений; ветрозащитные полосы;

— посадка газонов;

— участки озеленения общего, ограниченного, специального назначения.

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территорий.

— организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов;

- выявление несанкционированных свалок.

2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- размещение 4-х противорадиационных укрытий общей вместимостью до 7620-ти человек с коэффициентом понижения радиации 50.

- устройство двух сигнализаций ГО ЧС в общедоступных для населения местах.

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

- использование сигнализации для оповещения ЧС

- размещение в городской больнице с поликлиникой на 150 посещений и больничном корпусе на 50 мест.

- использование каналов связи и информационные каналов, для предупреждения местного населения о чрезвычайных ситуациях.

2.6.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Разработка положений об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

- проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

- разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разрабатываются  в четырех направлениях:

- при размещении пожаровзрывоопасных объектов на территории ЗАТО Сибирский;

- для обеспечения доступности пожарной техники к объектам защиты;

- для обеспечения территории противопожарным водоснабжением;

- для обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Сибирский.

2.6.4. Обеспечение территории ЗАТО Сибирский противопожарным водоснабжением.

-  Генеральным планом предусмотрено хранение противопожарных запасов в резервуарах чистой воды, размещенных на водозаборной площадке. Размещено 3 резервуара емкостью по 1000 м3 каждый.

- Установка пожарных насосов в здании насосной станции 2-го подъема, которая размещена на водозаборной площадке.

- Размещение пожарных гидрантов на водопроводной сети, из расчета обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от 2-х гидрантов.

- Расстояние между гидрантами определяется расчетом, длина прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием не должна превышать:

- при наличии автонасосов		-200 м

- при наличии мотопомп		-100 : 150 м

- Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

2.6.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на озелененных территориях рекреационного назначения.

- противопожарное обустройство, прокладка противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения пожаров, содержание этих систем и средств;

- формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- разработка планов тушения пожаров;

- тушение пожаров.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития ЗАТО Сибирский Алтайского края.

- подготовка плана реализации генерального плана  ЗАТО Сибирский;

- подготовка правил землепользования и застройки  ЗАТО Сибирский;

- подготовка проекта планировки и межевания  ЗАТО Сибирский.

Перечень мероприятий по реализации генерального плана городского округа

ЗАТО Сибирский Алтайского края.

| №№ п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание полиции | По дороге на пос. Октябрьский | 3234 общ площ. | Строительство | 2013 — 2017 гг. |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Комбинат бытового обслуживания населения (с банно-прачечным цехом) | ул. Кедровая | 66 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Пожарная часть | В северо-западной части от дороги на пос. Октябрьский | На 2 авто | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2010 — 2011 гг. |
| 3. | Столовая (военторг) | ул. 40 лет РВСН | 60 посад. мест | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2013 — 2017 гг. |
| 4. | Общественные туалеты |  | 2 очка | Строительство | 2013 — 2017 гг. |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Универсальный рынок | По дороге на пос. Октябрьский | 56 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2009 — 2011 гг. |
| 2. | Продовольственный магазин | ул. 40 лет РВСН | 200 кв. м. торговой площади | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2013 — 2017 гг. |
| 3. | Торговый центр (военторг) | ул. 40 лет РВСН | 1000 кв. м. торговой площади | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2013 — 2017 гг. |
| ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Детская школа искусств | ул. 40 лет РВСН | 680 мест | Строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Детский сад | На пересечении ул. Кедровой и ул. Победы | 225 мест | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2008 — 2013 гг. |
| 3. | Детский сад | В усадебной застройке в северо-западной части | 283 места | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Крытый спортивный комплекс | В северо-западной части от сущ-щей жилой застройки | 0,9 га | Строительство | 2025 — 2031 гг. |
| 2. | Искусственный водоем | В восточной части от сущ-щей жилой застройки | S,га = 4,3 га Зеркало воды 600 кв. м. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2025 гг. |
| 3. | Спортивные площадки | ул. Кедровая |  | Строительство | 2013 — 2017 гг. |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Дезинфекционное отделение больницы | В зоне здраво- охранения | 10 коек | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2020 |
| 2. | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | В усадебной застройке в северо-западной части ЗАТО | 40 мест | Строительство | 2022 — 2027 гг. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь круглогодичной эксплуатации | В восточной части от существующей жилой застройки | 495 мест, 4,2 га120 | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2023 гг. |
| II. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект планировки застройки территории под одноэтажное усадебное строительство с приусадебными участками | В северо-западной части ЗАТО | 17.1 га | Разработка проектно-сметной документации | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Жилой дом | ул. Кедровая | 5 эт., 144 кв. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 3. | Проект планировки застройки территории под одноэтажное усадебное строительство с приусадебными участками | В восточной части ЗАТО | 34.6 га | Разработка проектно-сметной документации | 2018 — 2031 гг. |
| 4. | Жилые дома | В восточной части от сущ-щей жилой застройки | 9 эт. х 4 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА. |  |  |  |  |  |
| 1. | Хлебопекарня с кондитерским цехом | В западной части ЗАТО | 1 т/сутки | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2020 гг. |
| 2. | Теплица | В западной части ЗАТО | 0,5 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2023 гг. |
| 3. | Столярный цех | В северной части ЗАТО | 0,1 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2017 — 2020 гг. |
| 4. | Здания производственного назначения жилищно-коммунального комплекса | В северной части ЗАТО | Общ.площадь — 2194 кв. м. | Капитальный ремонт | 2013 — 2017 гг. |
| IV. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. |  |  |  |  |  |
| 1. | Автостоянка | По дороге на пос. Октябрьский | 0,2 га | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Устройство асфальтобетонной дороги | по ул. Школьная |  | Строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 3. | Объездная дорога в промышленную зону | В северной части ЗАТО | 1.75 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 4. | Дорога в зону проектируемой малоэтажной застройки | В восточной части ЗАТО | 1.34 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 5. | Дорога от проектируемой малоэтажной жилой застройки в промышленную зону | В северной части ЗАТО | 1.5 км | Разработка проектно-сметной документации | 2013 — 2017 гг. |
| V. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрические сети 10 кВ | На участке от КТПН-1 до КТПН-2 | 0,7 км | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2х400 кВА (ТП-1-1) | В существующей застройке, между крытым спортивным комплексом и зданием полиции. | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 3. | Электрические сети 10 кВ | От КТПН-1 до проектируемой ТП 1-1 | 0,25 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2017 — 2020 гг. |
| 4. | Электрические сети 0,4 кВ | От проектируемой ТП 1-1 кВ до проектируемых потребителей | 0,5 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2017 — 2020 гг. |
| 5. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 250 кВА (ТП-1-2) | В зоне малоэтажной жилой застройки | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 6. | Электрические сети 0,4 кВ | От проектируемой ТП-1-2 кВ до проектируемых потребителей в зоне малоэтажной жилой застройки | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 7. | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ ТП-1-9 (2х400 кВА) и ТП-1-10 (2х400 кВА). | Зона многоэтажной жилой застройки | 2 шт | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2017 гг. |
| 8. | Электрические сети 10 кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, участок от ТП-1 до ТП-8 | 0,9 км | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2020 — 2022 гг. |
| 9. | Электрические сети 0,4 кВ | От проектируемых ТП 10/0,4 кВ до проектируемой многоэтажной жилой застройки | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2022 гг. |
| 10. | Трансформаторная подстанция ТП-1-8 10/0,4 кВ 2х160 кВА | Рекреационная зона | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2022 гг. |
| 11. | Электрические сети 10 кВ | От проектируемой ТП -1-10 до проектируемой ТП-1-8 | 0,6 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2022 гг. |
| 12. | Электрические сети 0,4 кВ | От проектируемой ТП-1-8 до проектируемых объектов в рекреационной зоне | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2022 гг. |
| 13. | Трансформаторная подстанция КТПН-4 10/0,4 кВ 1х250 кВА | Зона малоэтажной жилой застройки | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2018 — 2022 гг. |
| 14. | Электрические сети 10 кВ | Участки между КТПН-2 - КТПН-3; КТПН-3 - КТПН-4. | 0,8 км | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2018 — 2031 гг. |
| 15. | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ ТП-1-3 (1х160 кВА), ТП-1-4 (1х160 кВА),ТП-1-5 (1х250 кВА), ТП-1-6 (1х250 кВА),ТП-1-7 (1х250 кВА) | Зона жилой усадебной застройки | 5 шт | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 16. | Электрические сети 10 кВ | Зона жилой усадебной застройки от ПС 110/10 кВ «Химпром» | 2,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 17. | Электрические сети 0,4 кВ | Зона жилой усадебной застройки | 2,5 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ. |  |  |  |  |  |
| 1. | Скважина. №10 | В восточной части от существующей жилой застройки | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Скважина. №13 | В западной части от существующей жилой застройки | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2017 — 2027 гг. |
| 3. | Кольцевой водопровод для детского оздоровительного лагеря круглогодичной эксплуатации | В восточной части от существующей жилой застройки | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 4. | Кольцевой водопровод к одноэтажной усадебной застройке | Северная часть территории. | 2,1 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 5. | Кольцевой водопровод вокруг существующего жилого поселка и проектируемой многоэтажной застройки | Зона жилой застройки | 4,1 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 6. | Сети водопровода | От кольцевого водопровода до проектируемых объектов социальной и спортивно-оздоровительной сфер | 0,5 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 7. | Кольцевой водопровод от детского оздоровительного лагеря до одноэтажной усадебной застройки. | Северо-восточная часть территории | 1,2км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ. |  |  |  |  |  |
| 1. | КНС №1 | Северная часть территории | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 2. | Сети самотечной канализации | К северу от существующей жилой застройки до КНС №1 | 1,6 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 3. | Сети напорной канализации в две нитки | От проектируемой КНС№1 до существующей КНС ЦТП№1 | 1,7км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2017 гг. |
| 4. | КНС №2 | Юго-восточная часть территории | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2017 — 2022 гг. |
| 5. | Сети самотечной канализации | От проектируемой многоэтажной жилой застройки до КНС №2 | 1,5 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2031 гг. |
| 6. | Сети напорной канализации в две нитки | От проектируемой КНС№2 до существующей КНС ЦТП№1 | 1,5км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2020 гг. |
| 7. | КНС №3 | Восточная часть территории | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2025 гг. |
| 8. | Сети самотечной канализации | От детского оздоровительного лагеря до КНС №3 | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2020 — 2025 гг. |
| 9. | Сети напорной канализации в две нитки | От проектируемой КНС№3 до существующей КНС ЦТП№1 | 0,7 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2013 — 2020 гг. |
| 10. | КНС №4 | Восточная часть территории | 1 шт. | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 11. | Сети самотечной канализации | От усадебной застройки до КНС№4 | 1,2км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| 12. | Сети напорной канализации в две нитки | От проектируемой КНС №4 до проектируемой КНС №3 | 1,0 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2018 — 2031 гг. |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод высокого давления I категории 1,2МПа | От точки подключения до проектируемого ГГРП №2 | 0,14 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 2. | Газопровод высокого давления II категории 0,6МПа | от ГГРП №2 до ГРП-1,2,3,4 | 5,15 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 3. | Газопровод высокого давления II категории 0,6МПа | от ГГРП №2 до котельных №2, №3 | 0,49 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 4. | Газопровод высокого давления II категории 0,6МПа | от существующей ГГРП №1 до котельной №4; | 1,5 км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 5. | ГГРП №2 | Для снижения давления с 1.2МПа до 0.6МПа | 1 шт, 1273м3/ч | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 6. | ГРПШ | Для снижения давления с 0.6МПа до 0.002МПа | 4 шт, 162.5м3/ч каждая | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 7. | Газопровод низкого давления 0.002МПа | от ГРП до потребителей | 22км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная №2 | В районе МЧС | 3.0 Гкал/ч | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 2. | Котельная №3 | В районе детского оздоровительно го лагеря | 1.5 Гкал/ч | Разработка проектно-сметной документации, Строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 3. | Котельная №4 | В районе теплиц | 0.5 Гкал/ч | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 4. | Тепловая сеть в подземных непроходных каналах | От котельных до потребителей | 4.905км | Разработка проектно-сметной документации, строительство | 2015 — 2031 гг. |
| 5. | Реконструкция ЦТП№1 | Увеличение поверхностей нагрева теплообмен-ников, установка дополнительного насоса на обратном трубопроводе. | Насосы - одна группа, ПТО ГВС - одна группа | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция | 2015 — 2031 гг. |