|  | - УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Сибирский - от 10.12.2014 № 545 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СИБИРСКИЙ В 2015 - 2017 ГОДАХ»

ЗАТО Сибирский

# СОДЕРЖАНИЕ

# Паспорт муниципальной программы……………………………………..........  3

# 1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы... ……  6

# 2. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и

# этапы её реализации……………………………………………………..….......  9

# 3. Мероприятия по реализации муниципальной программы и

# ее ресурсное обеспечение……………………………………………………. ..10

# 4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

# реализации муниципальной программы ....…………………………………... 11

# 5. Система организации выполнения муниципальной программы

# и контроля за исполнением программных мероприятий…………..….……. 11

Приложение 1. Сводный перечень программных мероприятий по        реализации муниципальной программы……………………………….… ….. 13

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе ЗАТО Сибирский в 2015 – 2017 годах

| Наименование Программы | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 2015 - 2017 годах (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; - закон Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае»; - постановление Администрации Алтайского края от 08.11.2012 № 606 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик –координатор Программы | Администрация ЗАТО Сибирский |
| Основной разработчик Программы | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский Алтайского края (по согласованию); - управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский; - комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский; - управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский; - отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе; - КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский» (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский |
| Задачи Программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения; - обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Срок реализации Программы | 2015 – 2017 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский; - организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения; - приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, содержание и эксплуатация таких комплексов; - оборудование транспортных средств муниципальных учреждений цифровыми тахографами; - приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения; - изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений; - обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения; - подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо»; - исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский; - реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ямочный ремонт); - проведение практических занятий для аварийно-спасательных формирований городского округа ЗАТО Сибирский по оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; - обучение сотрудников Отделения ГИБДД МО РФ по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевым показателем Программы является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавшими. Индикаторами программы являются: - снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Объем финансирования Программы составляет 2150 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: в 2015 году – 1150 тыс. руб.; в 2016 году – 500 тыс. руб.; в 2017 году – 500 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 10 %; - снижение количества нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) на 5 %; - сокращение ДТП с участием пострадавших; - повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский. Финансовый контроль осуществляется комитетом по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |

# 1. Технико-экономическое обоснование

# муниципальной программы

Протяжённость автомобильных дорог городского округа                        ЗАТО Сибирский составляет 6,5 км, в том числе протяжённость автомобильных дорог, требующих капитального ремонта -  1,7 км. Протяжённость улично-дорожной сети составляет 4 км. Улично-дорожная сеть находиться в удовлетворительном состоянии, которое достигается с помощью ежегодно проводимого ямочного ремонта. Объём необходимого ямочного ремонта и количество изношенных дорожных знаков, требующих замены, определяется по результатам комплексной проверки состояния улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Сибирский, проводимой ежегодно во втором квартале текущего года.

Приоритеты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на период до 2017 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- постановлении Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

- законе Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае»;

- постановлении Администрации Алтайского края от 08.11.2012 № 606 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы».

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью обеспечения прав граждан и их безопасности, решения демографических проблем, содействия региональному развитию, так как аварийность в результате дорожно-транспортных происшествий наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Одним из существенных факторов оказывающих наибольшее влияние на состояние безопасности дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский  является значительное увеличение количества автомобильного транспорта.

За 10 месяцев 2014 года на территории городского округа ЗАТО Сибирский зарегистрировано:

- ДТП с причинением материального ущерба  -  73 шт.;

- ДТП с пострадавшими  -   2 шт.

Снижение степени защищенности участников дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский объясняется следующими факторами:

- несоблюдение требований безопасности дорожного движения его участниками;

- недостаточная подготовка водителей (большая доля нарушений правил дорожного движения происходит по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых составляет менее 3-х лет).

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 2012-2014 г.г.» были проведены следующие мероприятия.

Мероприятия по организации дорожного движения:

- в целях обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, проведения предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров, а также соблюдение установленных режимов труда и отдыха водителей ОГИБДД МО МВД  осуществляется контроль за соблюдением Правил дорожного движения водительским составом учреждений и предприятий;

- согласно приказу ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский за автотранспортными предприятиями, расположенными на территории оперативного обслуживания, закреплены сотрудники отделения ГИБДД в целях проведения профилактической работы по надзору за техническим состоянием транспортных средств и прицепов к ним, а также утвержден график проведения данных проверок;

- в целях реализации комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения в 2014 году было выделено 400 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме – на территории городского округа выполнен ямочный ремонт дорог – 190 тыс. руб., устройство тротуаров  – 200 тыс. руб., заменены изношенные дорожные знаки – 10 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:

В целях оперативного информационного обеспечения всех проводимых на территории городского округа ЗАТО Сибирский мероприятий по безопасности дорожного движения управлением по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский:

- в газете «Сибирский вестник» были размещены информационные сообщения ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский о проведении профилактических мероприятий на территории городка, информация для родителей и детей по тематике безопасности дорожного движения;

- на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский в разделе «МО МВД по ЗАТО Сибирский» регулярно публикуется информация, предоставленная ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Сибирский.

В целях обеспечения безопасности детей ежегодно проводится Всероссийская профилактическая операция «Внимание - дети!».

Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский в рамках операции были подготовлены памятки для учащихся «Зимние опасности», «Особенности безопасного поведения в зимний период», во время тематических занятий использовались интерактивные формы обучения: уроки-практикумы  «Светофор», «Перекресток», «Дорожные знаки», были проведены уроки-диалоги «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров»,  были представлены презентации для родителей «Правила дорожного движения»,  слайд-шоу «Дорожная этика»,  интерактивные пособия по Правилам дорожного движения.

Комитетом по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский осуществляется системный контроль за выполнением общеобразовательными учреждениями программы изучения Правил дорожного движения:

- в общеобразовательных учреждениях (2 школы) оборудованы стенды по изучению Правил дорожного движения;

- в общеобразовательных учреждениях в течение года проводились уроки по изучению Правил дорожного движения, «Уроки по безопасности дорожного движения», для учащихся 1-4 классов МБОУ «НОШ» ЗАТО Сибирский Алтайского края была организована  «Дорожная зарница». Для учащихся 5-7 классов  был введен обязательный курс изучения правил дорожного движения;

- в период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей были организованы занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых были проведены соревнования юных велосипедистов;

- в общеобразовательных учреждениях назначены ответственные лица за организацию работы по преподаванию Правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-  учащимися МБОУ «НОШ» ЗАТО Сибирский и учащимися 5-х классов МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края  совместно с родителями были разработаны индивидуальные схемы безопасного маршрута «Дом – школа – дом». Воспитанники школы раннего развития «Малышок» совместно с родителями изготовили «Безопасные маршруты «Школа – дом»;

- в общеобразовательных учреждениях были проведены общешкольные родительские собрания, на которых особое внимание уделялось вопросу соблюдения родителями-автолюбителями Правил дорожного движения, применения детских удерживающих средств в салонах автомобилей, применения ремней безопасности, обеспечения безопасного поведения детей на дорогах в городских условиях. В течение учебного года рассматривался вопрос приобретения  родителями светоотражающих элементов.

Вся работа, проводимая в учреждениях образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, находится под постоянным контролем руководителей учреждений и специалистов комитета по образованию и молодежной политике. Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ  по ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности медицинского обеспечения безопасности дорожного движения:

- по запросу ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский направлялись медицинские работники для обучения сотрудников отделения  оказанию первой медицинской помощи;

- заключены договоры на проведение предрейсового и послерейсового освидетельствования водителей транспортных средств учреждений и предприятий ЗАТО Сибирский с КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский».

В целях улучшения ситуации на территории городского округа ЗАТО Сибирский необходимо ежегодно осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 2015 - 2017 годах»  (далее - Программа) будет способствовать решению задач повышения безопасности дорожного движения и организации дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

# 2. Основные цели и задачи муниципальной программы,

# сроки и этапы её реализации

Целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Программа реализуется в период с 2015 по 2017 годы без деления на этапы.

# 3. Мероприятия по реализации муниципальной программы

# и ее ресурсное обеспечение

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский;

- организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения;

- приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, содержание и эксплуатация таких комплексов;

- оборудование транспортных средств муниципальных учреждений цифровыми тахографами;

- приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения;

- изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений;

- обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения;

- подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо»;

- исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский;

- реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ямочный ремонт);

- проведение практических занятий для аварийно-спасательных формирований городского округа ЗАТО Сибирский по оказанию помощи при  ликвидации  последствий  дорожно-транспортных  происшествий;

- обучение сотрудников Отделения  ГИБДД МО РФ  по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 1. «Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы».

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения программно-целевыми методами.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский  в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем расходов на финансирование Программы из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский может ежегодно корректироваться на очередной финансовый год. В зависимости от изменения объемов финансирования подлежат уточнению показатели и индикаторы эффективности Программы.

# 4. Прогноз ожидаемых социально-экономических

# результатов реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить дисциплину пешеходов и других участников движения, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших, количество нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения, сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Реализация мероприятий Программы также позволит повысить уровень оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

# 5. Система организации выполнения муниципальной программы

# и контроля за исполнением программных мероприятий

Исполнители Программы обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (с заключением договоров);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы.

По итогам очередного финансового года проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с п. 6 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327.

Контроль за реализацией Программы осуществляется управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.

Финансовый контроль осуществляется комитетом по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Приложение 1

Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  | Сроки выполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский | управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский, Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | - | 2015-2017 годы |  |
| 1.2 | Организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | 40 | 40 | - | - | 2015-2017 годы |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения; содержание и эксплуатация таких комплексов | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | - | 2015-2017 годы |  |
| 2.2 | Оборудование транспортных средств муниципальных учреждений цифровыми тахографами | МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | 150 | 150 | - | - | 2015-2017 годы |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 120 | 120 | - | - | 2015-2017 годы |  |
| 3.2 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 15 | 5 | 5 | 5 | 2015-2017 годы |  |
| 3.3 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 15 | 5 | 5 | 5 | 2015-2017 годы |  |
| 3.4 | Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский, Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | 10 | 10 | - | - | 2015-2017 годы |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 160 | 140 | 10 | 10 |  |  |
| 4. Мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | 2015-2017 годы |  |
| 4.2 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ямочный ремонт) | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | 1800 | 820 | 490 | 490 | 2015-2017 годы |  |
|  | Итого по разделу 4 |  | 1800 | 820 | 490 | 490 |  |  |
| 5.Мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение практических занятий для аварийно-спасательных формирований городского округа ЗАТО Сибирский по оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | 2015-2017 годы |  |
| 5.2 | Обучение сотрудников Отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский» (по согласованию) | - | - | - | - | 2015-2017 годы |  |
|  | Итого по разделу 5 |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе |  | 2150 | 1150 | 500 | 500 |  |  |