ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к программе «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года»

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения в

городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 - 2017 годы»

ЗАТО Сибирский

Паспорт Подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 – 2017 годы

муниципальной программы

Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года

| Наименование Подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 - 2017 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; - закон Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае» |
| Муниципальный заказчик –координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО Сибирский |
| Основной разработчик Подпрограммы | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Подпрограммы | - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию); - управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский; - комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский (по согласованию); - управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский; - отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; - филиал КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» Городская больница, ЗАТО Сибирский |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский |
| Задачи Подпрограммы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения; - обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016 – 2017 годы |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский; - организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения; - приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, содержание и эксплуатация таких комплексов; - приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения; - изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений; - обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения; - подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо»; - исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский; - реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ремонт дорожного полотна, уширение проезжей части дорог, устройство парковок); - обучение сотрудников Отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Целевым показателем Подпрограммы является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавшими. Индикаторами программы являются: снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в ценах года) | Объем финансирования Подпрограммы составляет 885,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: в 2016 году – 385,2 тыс. руб.; в 2017 году – 500 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 10 %; - снижение количества нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) на 5 %; - сокращение ДТП с участием пострадавших; - повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский, комиссия по вопросам бюджета, экономической политики и собственности Совета депутатов ЗАТО Сибирский. Общее руководство реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |

1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы

Протяжённость автомобильных дорог городского округа ЗАТО Сибирский составляет 6,5 км, в том числе протяжённость автомобильных дорог, требующих капитального ремонта - 1,7 км. Протяжённость улично-дорожной сети составляет  4 км. Улично-дорожная сеть находиться в удовлетворительном состоянии, которое достигается с помощью ежегодно проводимого ямочного ремонта. Объём необходимого ямочного ремонта и количество изношенных дорожных знаков, требующих замены, определяется по результатам комплексной проверки состояния улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Сибирский, проводимой ежегодно во втором квартале текущего года.

Приоритеты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на период до 2017 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- постановлении Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

- законе Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае»;

- постановлении Администрации Алтайского края от 08.11.2012 № 606 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы».

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью обеспечения прав граждан и их безопасности, решения демографических проблем, содействия региональному развитию, так как аварийность в результате дорожно-транспортных происшествий наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Одним из существенных факторов, оказывающих наибольшее влияние на состояние безопасности дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский, является значительное увеличение количества автомобильного транспорта.

За 2015 год на территории городского округа ЗАТО Сибирский зарегистрировано:

- ДТП с причинением материального ущерба  -  66 шт.;

- ДТП с пострадавшими  -   4 шт.

Снижение степени защищенности участников дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский объясняется следующими факторами:

- несоблюдение требований безопасности дорожного движения его участниками;

- недостаточная подготовка водителей (большая доля нарушений правил дорожного движения происходит по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых составляет менее 3-х лет).

На территории ЗАТО Сибирский в сфере обеспечения безопасности дорожного движения регулярно проводятся следующие мероприятия:

1. Мероприятия по организации дорожного движения:

- в целях обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, проведения предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров, а также соблюдение установленных режимов труда и отдыха водителей ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский осуществляется контроль за соблюдением Правил дорожного движения водительским составом учреждений и предприятий;

- согласно приказу ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский за автотранспортными предприятиями, расположенными на территории оперативного обслуживания, закреплены сотрудники ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский в целях проведения профилактической работы по надзору за техническим состоянием транспортных средств и прицепов к ним, а также утвержден график проведения данных проверок;

- в целях реализации комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения, в 2015 году было выделено и освоено в полном объеме 1264,381 тыс. рублей в рамках следующих мероприятий:

- выполнен ремонт улично-дорожной сети – 820 тыс. руб.;

- установлены автономные светофорные объекты (4 шт.) –270 тыс.руб.;

- заменены изношенные дорожные знаки – 59,256 тыс. руб.;

- приобретены обучающая мобильная площадка по безопасности дорожного движения и литература по безопасности дорожного движения, светоотражающие элементы для одежды на детей, подготовлены юные инспекторы движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» на общую сумму 115,125 тыс.руб.

2. Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях оперативного информационного обеспечения всех проводимых на территории городского округа ЗАТО Сибирский мероприятий по безопасности дорожного движения управлением по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский выполнены следующие мероприятия:

- в газете «Сибирский вестник» были размещены информационные сообщения ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский о проведении профилактических мероприятий на территории городского округа, информация для родителей и детей по тематике безопасности дорожного движения;

- на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский в разделе «МО МВД России по ЗАТО Сибирский» регулярно публикуется информация, предоставленная ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский.

В целях обеспечения безопасности детей ежегодно проводится Всероссийская профилактическая операция «Внимание - дети!».

Совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский в рамках операции были подготовлены памятки для учащихся «Зимние опасности», «Особенности безопасного поведения в зимний период», во время тематических занятий использовались интерактивные формы обучения: уроки-практикумы  «Светофор», «Перекресток», «Дорожные знаки», были проведены уроки-диалоги «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров», были представлены презентации для родителей «Правила дорожного движения», слайд-шоу «Дорожная этика»,  интерактивные пособия по Правилам дорожного движения.

Комитетом по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский осуществляется системный контроль за выполнением Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее - МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края) программы изучения Правил дорожного движения:

- в зданиях МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края оборудованы стенды по изучению Правил дорожного движения;

- проводятся уроки по изучению Правил дорожного движения, «Уроки по безопасности дорожного движения»;

- для учащихся 5-7 классов введен обязательный курс изучения правил дорожного движения;

- в период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей проводят занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- назначены ответственные лица за организацию работы по преподаванию Правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-  учащимися МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края (начиная с пятого класса) совместно с родителями были разработаны индивидуальные схемы безопасного маршрута «Дом – школа – дом». Воспитанники школы раннего развития «Малышок» совместно с родителями изготовили «Безопасные маршруты «Школа – дом»;

- проводятся общешкольные родительские собрания, на которых особое внимание уделяется вопросу соблюдения родителями-автолюбителями Правил дорожного движения, применения детских удерживающих средств в салонах автомобилей, применения ремней безопасности, обеспечения безопасного поведения детей на дорогах в городских условиях.

Вся работа, проводимая в учреждениях образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, находится под постоянным контролем руководителей учреждений и специалистов комитета по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский. Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский.

3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности медицинского обеспечения безопасности дорожного движения:

- по запросу ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский направлялись медицинские работники для обучения сотрудников отделения оказанию первой медицинской помощи;

- заключены договоры на проведение предрейсового и послерейсового освидетельствования водителей транспортных средств учреждений и предприятий ЗАТО Сибирский с филиалом КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» Городская больница, ЗАТО Сибирский (ООО «Рынок», МУМКП), с ООО «КДП Помощь» (МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»).

В целях улучшения ситуации на территории городского округа ЗАТО Сибирский необходимо ежегодно осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта.

Выполнение мероприятий Подрограммы будет и в дальнейшем способствовать решению задач повышения безопасности дорожного движения и организации дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки и этапы её реализации

Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Подпрограмма реализуется в период с 2016 по 2017 годы без деления на этапы.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы

и ее ресурсное обеспечение

Реализация Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский;

- организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения;

- приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, содержание и эксплуатация таких комплексов;

- изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений;

- обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения;

- подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо»;

- исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский;

- реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ямочный ремонт);

- проведение практических занятий для аварийно-спасательных формирований городского округа ЗАТО Сибирский по оказанию помощи при  ликвидации  последствий  дорожно-транспортных  происшествий;

- обучение сотрудников ОГИБДД МО России  по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в местных СМИ - газете «Сибирский вестник» и телеканале «Щит Отечества», а также на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский | управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
| 1.2 | Организация изготовления социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 1 |  | - | - | - | - |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения; содержание и эксплуатация таких комплексов | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 2 |  | - | - |  |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2016-2017 годы |
| 3.2 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2016-2017 годы |
| 3.3 | Подготовка юных инспекторов движения к участию в краевой профильной смене «Безопасное колесо» | комитет по образованию и молодёжной политике Администрации ЗАТО Сибирский, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 3 |  | 20 | 10 | 10 |  |
| 4. Мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах городского округа ЗАТО Сибирский | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | 2016-2017 годы |
| 4.2 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и других участников дорожного движения (строительство тротуаров, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, ремонт дорожного полотна, уширение проезжей части дорог, устройство парковок) | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» Отделение ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | 865,2 | 375,2 | 490 | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 4 |  | 865,2 | 375,2 | 490 |  |
| 5. Мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение сотрудников ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Сибирский способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Филиал КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им.А.Ф. Воробьева» Городская больница, ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | 2016-2017 годы |
|  | Итого по разделу 5 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  | 885,2 | 385,2 | 500 |  |

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения программно-целевыми методами.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский  в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем расходов на финансирование Подпрограммы из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский может ежегодно корректироваться на очередной финансовый год. В зависимости от изменения объемов финансирования подлежат уточнению показатели и индикаторы эффективности Программы.

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить дисциплину пешеходов и других участников движения, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших, количество нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения, сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Реализация мероприятий Подпрограммы также позволит повысить уровень оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5. Система организации выполнения Подпрограммы

и контроля за исполнением Подпрограммных мероприятий

Исполнители Подпрограммы обеспечивают:

- выполнение мероприятий Подпрограммы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (с заключением договоров);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Подпрограммы.

По итогам очередного финансового года проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 6 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский, комиссия по вопросам бюджета, экономической политики и собственности Совета депутатов ЗАТО Сибирский,

Общее руководство, корректировка планируемых значений целевых показателей Подпрограммы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и изменения социально–экономической ситуации проводится управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.