ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к программе «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года»

Подпрограмма

«Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский

на 2016-2020 годы»

ЗАТО Сибирский

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года

| Наименование Подпрограммы | Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Правила благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденные решением Совета депутатов от 28.08.2014 № 48/291 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» |
| Муниципальный заказчик –координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО Сибирский |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Подпрограммы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края; - МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» (по согласованию); - МУМКП (по согласованию) |
| Цель Подпрограммы | Создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Сибирский |
| Задачи Подпрограммы | Комплексное благоустройство территории городского округа; устройство и содержание уличного освещения; устройство и ремонт тротуаров; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; содержание объектов муниципальной собственности; организация и управление процессом развития и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации Подпрограммы | 2016 – 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в разделе 4 |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Сведения о значениях целевых показателей Подпрограммы по годам представлены в разделе 5 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в ценах года) | Объем финансирования по годам, тыс. рублей: Местный бюджет: 2016 – 31425,9 тыс. рублей; 2017 – 24497,0 тыс. рублей; 2018 – 24497,0 тыс. рублей; 2019 – 0,0 рублей; 2020 – 0,0 рублей |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшение внешнего облика городского округа; - приведение муниципальных объектов в нормативно-техническое состояние, отвечающее стандартам качества; - улучшение технического состояния муниципальных зданий и сооружений; - сохранение, восстановление и совершенствование архитектурного облика городского округа ЗАТО Сибирский |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский, комиссия по вопросам бюджета, экономической политики и собственности Совета депутатов ЗАТО Сибирский. Общее руководство реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы

  - Характеристика существующей ситуации и определение потенциала развития в сфере благоустройства.

Благоустройство территории городского округа является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. В последние годы благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский придается большое значение. За прошедшие несколько лет облик городского округа ЗАТО Сибирский существенно изменился. В том числе и за счет планомерного выполнения комплекса работ по благоустройству. В ЗАТО Сибирский строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории. Начато комплексное обустройство дворовых территорий, устройство уличного освещения, светофорных объектов. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории города и механизированную уборку дворовых территорий.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных участках  улиц городского округа очевидна. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Улучшение ситуации по обеспечению освещенности будет способствовать также снижению вероятности возникновения уличных правонарушений.

Таким образом, проблема благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский является одной из насущных, требующих каждодневного внимания власти города и принятия эффективных решений.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей городского округа. Определение перспектив благоустройства городского округа  позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Подпрограмма является основой для реализации мероприятий по благоустройству городского округа, улучшению его эстетического состояния.

1.2. Характеристика объектов муниципальной собственности.

Эффективное управление муниципальным имуществом с каждым годом становится все более важным ресурсом экономического развития территории.

Стоимость ремонта неисправных инженерных систем или частей здания со временем только увеличивается. На смену устаревшим способам ремонта приходят новые материалы и конструктивные решения.

Органами местного самоуправления ЗАТО Сибирский ответственность за сохранность муниципального имущества и эффективность использования бюджетных средств на его содержание возложено на МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности».

Для достижения  своей  уставной  цели МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» осуществляет следующие виды основной деятельности в сфере управления муниципальным имуществом:

- управление недвижимым имуществом муниципальных учреждений, в том числе содержание и текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

- автотранспортное обслуживание муниципальных учреждений, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств муниципальных учреждений;

- обеспечение охраны зданий, строений, сооружений и объектов муниципальных учреждений.

Муниципальное задание «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» предусматривает обслуживание 23402,9 кв. м площадей учреждений, содержание территории площадью                        56346 кв. м и 1515,4 кв.м площадей зданий непроизводственного назначения.

Своевременное проведение мероприятий, направленных на капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности ЗАТО Сибирский с применением передовых методов и современных высокотехнологичных материалов, позволит поддержать их надлежащее техническое состояние, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения при предоставлении муниципальных услуг.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности;

- сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам;

- создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Сибирский.

Задачи Подпрограммы:

- комплексное благоустройство территории городского округа;

- устройство уличного освещения;

- устройство и ремонт тротуаров;

- устройство парковых зон;

- устройство новых, ремонт и содержание существующих детских игровых площадок.

Реализация поставленных целей Подпрограммы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для оценки результативности реализации Подпрограммы:

- площадь тротуаров;

- протяженность сетей уличного освещения;

- количество обустроенных дворовых территорий;

- количество детских игровых и спортивных площадок, соответствующих требованиям безопасности.

3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2016 по 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источник финансирования | Предельные объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Мероприятия по благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 29938,9 |  | 11418,9 |  | 9260,0 |  | 9260,0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |
| 2. | Озеленение и содержание элементов озеленения | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 6240,0 |  | 2080,0 |  | 2080,0 |  | 2080,0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |
| 3. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | местный бюджет | 35300,0 |  | 12100,0 |  | 11600,0 |  | 11600,0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |
| 4. | Уличное освещение | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | местный бюджет | 4671,0 |  | 1557,0 |  | 1557,0 |  | 1557,0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту | местный бюджет | 4270,0 |  | 4270,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | местный бюджет | 80419,9 |  | 31425,9 |  | 24497,0 |  | 24497,0 | 0 |  | 0 |  | 2016-2020 |

5. Перечень целевых показателей Подпрограммы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2015 год | 2016 год ожидаемое | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети | кв.м | 1100 | 1210 | 900 | 950 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | кв.м | 900 | 4050 | 1100 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 3 | Количество детских площадок, соответствующих требованиям безопасности | кв.м | 6 | 8 | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 |  |
| 4 | Протяженность сетей уличного освещения | км | 11,98 | 11,98 | 12,2 | 12,2 |  | 12,6 |  | 12,6 |  |
| 5 | Количество спортивных плоскостных сооружений | шт. | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 |  |
| 6 | Площадь озеленения с цветочными насаждениями | кв.м | 850 | 900 | 900 | 1050 |  | 1050 |  | 1200 |  |

6. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется полностью за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский о городском бюджете на очередной финансовый год и планируемый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, могут привлекаться средства федерального, краевого бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей, обеспечения стабильного функционирования объектов муниципальной собственности ЗАТО Сибирский.

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Сибирский, повышению уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшит эстетическое состояние территории городского округа.

8. Механизм реализации Подпрограммы и

контроль  за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский.

Корректировка планируемых значений целевых показателей Подпрограммы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и изменения социально - экономической ситуации проводятся ежегодно управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.