УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 18.03.2016  № 149

Муниципальная программа

Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года

ЗАТО Сибирский

Содержание

1. Паспорт муниципальной Программы…………………………………………………....3

2. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы ............................6

2.1. Характеристика существующей ситуации…………………………………….6

2.2.  Определение потенциала развития ЗАТО Сибирский в сферах

строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта.....................7

3. Основные цели и задачи Программы… …………………………...…………………....8

4. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер

управления рисками реализации муниципальной Программы.........................................9

5. Развитие энергосбережения и энергоэффективности

в городском округе ЗАТО Сибирский...............................................................................10

6. Развитие безопасности дорожного движения

в городском округе ЗАТО Сибирский.................................................................................11

7. Развитие и поддержание систем коммунальной инфраструктуры................................12

8. Развитие благоустройства в городском округе ЗАТО Сибирский................................13

9. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности ……………………. 13

9.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда……….13

9.2. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности……………14

10. Механизм реализации Программы и контроль  за ходом ее исполнения...................15

11. Сводный перечень подпрограмм и программных мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016-2020 годы..................................................................16

Приложение:

Приложение 1: Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2019 годы»

Приложение 2: Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016-2017 годы»

Приложение 3: Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2027 годы»

Приложение 4: Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский

Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ  и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Программа комплексного социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/197 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы»; - Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/196 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитии городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края до 2025 года»; - Схема теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 22.04.2014 № 46/273 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края»; - Схема водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года»; - распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский от 09.10.2015 № 342-р «О разработке проекта муниципальной программы «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта на 2016–2020 годы»; - постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – Администрация ЗАТО Сибирский) |
| Основной разработчик Программы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский. |
| Испонители Программы | - комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края; - управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский; - управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский; - отдел по культуре и архивному делу Администрации ЗАТО Сибирский; - отдел по спорту Администрации ЗАТО Сибирский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»; - муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (далее – МУМКП) |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2019 годы»; - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016-2017 годы»; - Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2027 годы»; - Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы» |
| Цели Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития городского округа ЗАТО Сибирский в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий |
| Задачи Программы | – полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский; – обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; – изменение менталитета граждан в отношении использования энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации; - повышение качества и уровня жизни населения за счет благоустройства территории городского округа ЗАТО Сибирский; - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2027 годы, 1 этап – 2016 - 2020 |
| Перечень основных мероприятий Программы | Содержание муниципального жилищного фонда; Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда; Мероприятия в сфере коммунального хозяйства; Мероприятия в сфере благоустройства и содержания объектов муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - в сфере энергосбережения и энергоэффективности -экономия энергоресурсов и более рациональное их использование; - в сфере повышения безопасности дорожного движения - снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших; - в сфере развития и поддержание систем коммунальной инфраструктуры: развитие и реконструкция инженерных сетей с учетом существующей и перспективной застройки, замена ветхих и аварийных коммунальных сетей, установка энергосберегающего технологического оборудования; замена устаревшего оборудования; - в сфере благоустройства: снижение количества объектов благоустройства, требующих замены и капитального ремонта, повышение уровня благоустройства, сохранение благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Сибирский |
| Объёмы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Объем финансирования 1 этапа Программы составляет 156013,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 116218,8 тыс. руб.; внебюджетные источники – 39795,0 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | Повышение качества жизни населения за счет комплексных мероприятий Программы |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский, комиссия по вопросам бюджета, экономической политики и собственности Совета депутатов ЗАТО Сибирский. Общее руководство по реализации мероприятий Программы осуществляет управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |

2.Технико-экономическое обоснование Программы

2.1. Характеристика существующей ситуации

Муниципальное образование городской округ закрытое административно-территориальное образование Сибирский Алтайского края (далее – ЗАТО Сибирский, городской округ, муниципальное образование) – это современный, красивый и благоустроенный, динамично развивающийся городской округ с развитой инфраструктурой и социальной сферой.

Городской округ расположен на северо-востоке Алтайского края в северо-западной части Первомайского района в 42 километрах от г. Барнаула. Протяженность с севера на юг составляет 1070 метров, с запада на восток – 6700 метров. Общая площадь составляет 608 га.

Общая численность населения ЗАТО Сибирский  на 01.01.2016 - 11806 человек, большую часть населения составляют мужчины, это связано со спецификой деятельности градообразующего объекта Министерства Обороны Российской Федерации. В связи с тем, что население ЗАТО Сибирский в большинстве составляет молодежь (средний возраст жителей – 28 лет), рождаемость с каждым годом имеет устойчивую тенденцию к росту. Социально-экономическое положение ЗАТО Сибирский определяется деятельностью объектов Министерства обороны Российской Федерации.

Коммунальная инфраструктура городского округа ЗАТО  Сибирский обеспечивает  предоставление полного комплекса жилищно-коммунальных услуг. Жилищно-коммунальное хозяйство представлено двумя предприятиями и одним муниципальным учреждением:

- муниципальное предприятие – МУМКП, производящее продукцию для населения и осуществляющее распределение электроэнергии, производство теплоэнергии, воды, очистку сточных вод;

- коммерческое предприятие ООО «Рынок», производящее сбор и вывоз твердых бытовых отходов;

- МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности».

МУМКП также является управляющей организацией для жилищного фонда ЗАТО Сибирский.

Обеспеченность населения ЗАТО Сибирский жильем в 2015 году составила 11,6 кв. м общей площади на одного жителя. Уровень благоустройства жилищного фонда ЗАТО Сибирский составляет: оборудованного канализацией – 100%, централизованным отоплением – 100 %, горячим и холодным водоснабжением – 100 %.

2.2. Определение потенциала развития городского округа ЗАТО Сибирский в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ  и транспорта

Комфортная среда проживания является одним из основных элементов качества жизни населения ЗАТО Сибирский.

В этой сфере четко просматриваются серьезные проблемы:

- переселение граждан, утративших связь с Министерством обороны, идет недостаточно быстро;

- ежегодно в ЗАТО Сибирский для прохождения службы прибывают семьи военнослужащих;

- большое количество квартир приватизировано.

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой экономики ЗАТО Сибирский, обеспечивающей качество жизни населения. В отрасли осуществляются структурные преобразования, решаются задачи модернизации коммунальной инфраструктуры, проводятся мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ.

Проблемы, характерные для этой отрасли:

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- низкая инвестиционная привлекательность коммунального сектора;

- недостаточный уровень энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- наличие жилищного фонда, требующего капитального ремонта.

Целью деятельности транспортного комплекса городского округа ЗАТО Сибирский является удовлетворение потребностей в конкурентоспособных качественных транспортных услугах, совершенствование безопасности дорожного движения.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение жителей ЗАТО Сибирский постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- повышение безопасности населения на транспорте;

- сохранение и развитие инфраструктуры автомобильного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок.

Основными мероприятиями, направленными на решение поставленной задачи, являются: обновление парка транспортных средств; увеличение грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта; повышение конкурентоспособности и рентабельности пассажирских перевозок, качества транспортного обслуживания, уровня безопасности транспортных услуг автотранспортных предприятий, а также перевозок в бюджетных учреждениях, организациях и органах местного  самоуправления.

3. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

- формирование технической, экономической и управленческой политики развития ЗАТО Сибирский в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и транспорта и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий.

Задачи Программы:

- полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении ЗАТО Сибирский;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- изменение менталитета граждан в отношении использования энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества и уровня жизни населения за счет благоустройства территории городского округа ЗАТО Сибирский;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

-  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

- 4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджета Алтайского края, так и местных бюджетов. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств краевого бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

Таблица 1

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласова-ния и выполнения мероприятий Прог-раммы; недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к измене-нию экономического развития Алтай-ского края; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий Программы и подпрограмм | умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответ-ственного исполнителя и соиспол-нителей для своевременной и эф-фективной реализации предусмот-ренных Программой мероприятий; координация деятельности ответ-ственного исполнителя и соиспол-нителей и налаживание админис-тративных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит средств краевого и местных бюджетов, внебюджетных источников, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы и подпрограмм | высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы и подпрограммам в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономи-ческого кризиса; природные и техно-генные катастрофы и катаклизмы | высокий | Прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы и Подпрограмм.

5. Развитие энергосбережения и энергоэффективности

в городском округе ЗАТО Сибирский

Основной целью повышения эффективности энергосбережения энергетических ресурсов является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов на территории ЗАТО Сибирский за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для того чтобы повысить эффективность использования энергоресурсов, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций в тепловых и электрических сетях, повысить надежность энергообеспечения зданий и других объектов общественного назначения, необходимо создать устойчивые энергетические системы. Устойчивые энергетические системы предполагают уменьшение потерь при транспортировке энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности как в отношении производства, так и в отношении потребления всех видов энергии.

Энергоэффективность в классическом понимании предполагает минимизацию расходования энергетического ресурса при получении полезного эффекта. В ходе научно-технического прогресса, с одной стороны, сокращается удельное энергопотребление энергетических установок, создаются более эффективные осветительные приборы, с другой стороны, возникают новые потребности в энергетических мощностях, что приводит к росту энергопотребления.

Для выполнения задач данного раздела разработана Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2019 годы» (Приложение 1).

Подпрограмма сориентирована на самые важные для территории сферы:

- жилищный фонд;

- муниципальные учреждения;

- жилищно-коммунальное и автотранспортное хозяйство.

По итогам реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2019 годы» планируется достижение следующих социально значимых конечных результатов:

- изменение менталитета граждан в отношении использования энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- увеличение числа сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- популяризация энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся старших классов образовательных учреждений городского округа ЗАТО Сибирский;

- осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями бюджетной сферы.

6. Развитие безопасности дорожного движения

в городском округе ЗАТО Сибирский

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский.

Это может быть достигнуто за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения, и необходимости принятия мер органами местного самоуправления по обеспечению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов.

Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации общества, причем основную массу автомобильного парка  составляют легковые автомашины, т.е. наиболее скоростные, а значит наиболее потенциально опасные транспортные средства. По состоянию на начало 2016 года  количество зарегистрированных на территории городского округа ЗАТО Сибирский автомототранспортных средств превысило 2583 единицы.

Автомобилей становится все больше, а мест для парковки больше не становится – темпы решения проблемы в несколько раз отстают от скорости прироста личного транспорта, несмотря на то, что в ЗАТО Сибирский в последнее время строятся новые парковки, расширяются проезды.

Высокие темпы автомобилизации говорят о необходимости принятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке дорожно-транспортной сети и мероприятий по безопасности дорожного движения в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе будет ухудшаться с каждым годом, что приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий проживания граждан.

Разработка и реализация Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016-2017 годы» (Приложение 2) необходима для безопасности дорожного движения, улучшения экологической обстановки в городском округе на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в дорожную инфраструктуру, повышения уровня благоустроенности.

7. Развитие и поддержание систем коммунальной инфраструктуры

Состояние и развитие инженерно-энергетического комплекса городского округа ЗАТО Сибирский и коммунальной инфраструктуры является важнейшим элементом для инфраструктуры и жизнеобеспечения всего городского хозяйства ЗАТО Сибирский.

Под системой коммунальной инфраструктуры настоящей Программы понимается комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам тепло- электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Сибирский являются:

- высокий износ оборудования и эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;

- низкая надежность работы коммунальных систем;

- несбалансированность производственных мощностей, ресурсов и рационального потребления услуг.

В коммунальной инфраструктуре городского округа ЗАТО Сибирский необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2027 годы» (Приложение 3) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии городского округа. Основу Подпрограммы составляет система мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие городского округа ЗАТО Сибирский и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Реализация Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2027 годы» позволит существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

8. Развитие благоустройства в городском округе ЗАТО Сибирский

Благоустройство территории городского округа является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

Благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский придается большое значение. В городском округе строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории. Начато комплексное обустройство дворовых территорий, устройство уличного освещения, светофорных объектов. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории города и механизированную уборку дворовых территорий.

ЗАТО Сибирский уже сегодня радует горожан удачным архитектурно-планировочным решением территории. Но встречаются участки городской территории, на которых расположены объекты благоустройства, не отвечающие эстетическим требованиям и требованиям безопасности, установленного действующим законодательством. Дворовые пространства жилых районов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Таким образом, благоустройство городского округа ЗАТО Сибирский является одной из важнейших задач, требующей каждодневного внимания органов местного самоуправления городского округа и принятия эффективных решений.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города. Определение перспектив благоустройства городского округа ЗАТО Сибирский позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Основой для реализации мероприятий по благоустройству города, улучшению его эстетического состояния является Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы» (Приложение 4).

9. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности

9.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда

- Состояние жилищного фонда любого муниципального образования - это один из важнейших показателей, характеризующих его благополучие и уровень социально-экономического развития. Поэтому организация его безаварийного функционирования и бесперебойного обслуживания - это важнейшая задача, которая стоит перед городскими органами управления. Эффективная система управления жилищным фондом может быть создана только совместными усилиями муниципальных властей, управляющей организации и собственников жилья.

- Жилищный фонд является сложным и уникальным объектом управления, в первую очередь, по причине его неоднородности. Практически каждый жилой дом уникален, так как имеет различные конструктивные и планировочные характеристики, а также разную степень износа. Здесь требуется особый индивидуальный подход к каждому объекту и различные схемы управления.

- Жилищный фонд городского округа ЗАТО Сибирский характеризуется значительным уровнем износа, превращаясь в источник угроз для социального и экономического развития.

- Содержание муниципального жилищного фонда – это обязанность муниципального образования как собственника этого фонда, реализуемая в виде обязанностей наймодателя по соответствующим договорам использования конкретных жилых помещений.

- К обязанностям муниципального наймодателя жилых помещений социального использования относится капитальный ремонт этих помещений.

Закон Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» определил обязательство собственников по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также формирование и использование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

9.2. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности

- Деятельность органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности осуществляется в целях максимального обеспечения социально значимыми услугами населения муниципального образования. Соответственно эффективность данной деятельности оказывает непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

- Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы» направлена на решение основных проблем в сфере содержания объектов муниципальной собственности:

- - высокую степень износа объектов муниципальной собственности в различных сферах;

- - недостаточный контроль за уровнем эффективности принятых решений;

- - неэффективное использование разнообразных ресурсов.

- Своевременное проведение мероприятий, направленных на капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности ЗАТО Сибирский с применением передовых методов и современных высокотехнологичных материалов, позволит поддержать их надлежащее техническое состояние, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения при предоставлении муниципальных услуг.

10. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Комплексное управление Программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский, комиссия по вопросам бюджета, экономической политики и собственности Совета депутатов ЗАТО Сибирский,

Общее руководство, корректировка планируемых значений целевых показателей Программы с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально - экономической ситуации проводится управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский.

11. Сводный перечень подпрограмм и программных мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансиро-вания | Предельные объемы финансирования (в ценах 2015 года, тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Сроки выполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016–2019 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», учреждения и предприятия городского округа ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 39350,7 0 3680,7 35 670,0 | 8050,7 0 180,7 7870,0 | 16010,0 0 3500,0 12510,0 | 5610,0 0 0 5610,0 | 9680,0 0 0 9680,0 | 0 0 0 0 | 2016-2019 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2016 – 2017 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности», комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский (по согласованию), управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет | 885,2 0 885,2 | 385,2 0 385,2 | 500,0 0 500,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2016-2017 |
| 3. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский на 2016–2027 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 29190,6 0 16065,6 13125,0 | 16190,6 0 9865,6 6325,0 | 10000,0 0 4300,0 5700,0 | 3000,0 0 1900,0 1100,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2016–2027 |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство и содержание объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Сибирский на 2016-2020 годы» | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет | 80419,9 0 80419,9 | 31425,9 0 31425,9 | 24497,0 0 24497,0 | 24497,0 0 24497,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2016-2020 |
| 5. | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 3017,4 | 1005,8 | 1005,8 | 1005,8 | 0 | 0 | 2016-2018 |
| 6. | Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 12030,0 | 4250,0 | 3890,0 | 3890,0 | 0 | 0 | 2016-2018 |
| 7. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Администрация ЗАТО Сибирский, управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | Итого: Местный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 2016-2018 |
|  | Всего по Программе |  | Итого: в т.ч.: Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджет-ные средства | 156013,8 0 116218,8 39795,0 | 61348,2 0 47153,2 14195,0 | 55942,8 0 37732,8 18210,0 | 38042,8 0 31332,8 6710,0 | 680,0 0 0 9680,0 | 0 0 0 0 | 2016-2018 |